Постановление Правительства РК от 31.03.2019 N 160 (ред. от 14.09.2021) "Об утверждении республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (вместе с "Перечнем аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации", "Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года", "Реестром аварийных многоквартирных домов по способам переселения", "Рекомендуемым перечнем характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.10.2021

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2019 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 08.05.2019 N 219, от 29.07.2019 N 354, от 23.12.2019 N 620, от 11.06.2020 N 295, от 25.09.2020 N 482, от 21.01.2021 N 19, от 08.04.2021 N 183, от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

# Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 31 марта 2019 г. N 160

(приложение)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 08.05.2019 N 219, от 29.07.2019 N 354, от 23.12.2019 N 620, от 11.06.2020 N 295, от 25.09.2020 N 482, от 21.01.2021 N 19, от 08.04.2021 N 183, от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

республиканской адресной программы "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах"

| Наименование Программы | республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Ответственный за реализацию Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19) |
| Цель и задачи Программы | Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи: непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда; эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего в соответствии с Федеральным законом (далее - Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; обеспечение выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| Перечень муниципальных образований - участников Программы | 1) муниципальное образование городского округа "Воркута"; 2) муниципальное образование муниципального района "Печора"; 3) муниципальное образование муниципального района "Сосногорск"; 4) муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"; 5) муниципальное образование городского округа "Усинск"; 6) муниципальное образование городского округа "Ухта"; 7) муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский"; 8) муниципальное образование муниципального района "Койгородский"; 9) муниципальное образование муниципального района "Корткеросский"; 10) муниципальное образование муниципального района "Ижемский"; 11) муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский"; 12) муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский"; 13) муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский"; 14) муниципальное образование муниципального района "Удорский"; 15) муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий прогнозный объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы с финансовой поддержкой Фонда, составляет 6 807 933 594,33 рубля, в том числе: средства Фонда 6 467 536 914,72 рубля, средства республиканского бюджета Республики Коми 272 317 343,76 рубля, средства местных бюджетов 68 079 335,85 рубля. Общий прогнозный объем финансирования Программы, в том числе с учетом распределения субсидий бюджетам муниципальных образований городских округов и муниципальных районов с финансовой поддержкой Фонда, отражен в таблице к паспорту республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 23.12.2019 N 620, от 11.06.2020 N 295, от 25.09.2020 N 482, от 21.01.2021 N 19, от 08.04.2021 N 183, от 14.09.2021 N 436) |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 1 января 2019 года - 1 сентября 2025 года. Этапы реализации Программы: I этап (01.01.2019 - 31.12.2020) II этап (01.01.2020 - 31.12.2021) III этап (01.01.2021 - 31.12.2022) IV этап (01.01.2022 - 31.12.2023) V этап (01.01.2023 - 31.12.2024) VI этап (01.01.2024 - 01.09.2025) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с планируемым расселением к 1 сентября 2025 года 133,96 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, 7,44 тыс. человек |
| (в ред. Постановлений Правительства РК от 08.04.2021 N 183, от 14.09.2021 N 436) |

### Таблица

к паспорту

республиканской

адресной программы

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

(в ред. Постановления Правительства РК от 08.04.2021 N 183)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общий объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | средства республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Этап 2019 года (I этап) |
|  | 2019 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Планируемый объем финансирования | Кассовый расход средств | Планируемый объем финансирования | Кассовый расход средств | Планируемый объем финансирования | Кассовый расход средств |
| 1 | Городской округ "Воркута" | 9 865 246,80 | 98 652,47 | 394 609,87 | 394 609,87 | 9 371 984,46 | 9 371 984,46 | 2 726 246,43 | 256 882,94 |
| 2 | Городской округ "Сыктывкар" | 205 811 459,31 | 2 058 114,61 | 8 232 458,37 | 8 232 458,37 | 195 520 886,33 | 129 598 850,89 | 65 922 035,44 | 56 530 273,95 |
| 3 | Городской округ "Усинск" | 133 072 659,36 | 1 330 726,59 | 5 322 906,38 | 5 322 906,38 | 126 419 026,39 | 126 419 026,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ "Ухта" | 20 937 742,77 | 209 377,43 | 837 509,71 | 837 509,71 | 19 890 855,63 | 19 890 855,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 24 312 294,33 | 243 122,95 | 972 491,77 | 972 491,77 | 23 096 679,61 | 23 096 679,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальный район "Койгородский" | 9 066 666,68 | 90 666,64 | 362 666,68 | 362 666,68 | 8 613 333,36 | 8 613 333,36 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальный район "Корткеросский" | 21 399 000,00 | 213 990,00 | 855 960,00 | 855 960,00 | 20 329 050,00 | 12 190 761,58 | 5 412 041,99 | 3 243 886,29 |
| 8 | Муниципальный район "Печора" | 32 807 581,42 | 328 075,81 | 1 312 303,26 | 1 312 303,26 | 31 167 202,35 | 31 167 202,35 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальный район "Сосногорск" | 2 831 869,36 | 28 318,70 | 113 274,77 | 113 274,77 | 2 690 275,89 | 2 690 275,89 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 71 442 391,97 | 714 423,92 | 2 857 695,67 | 2 857 695,67 | 67 870 272,38 | 54 493 470,11 | 13 376 802,27 | 12 739 002,64 |
| 11 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 6 850 000,00 | 68 500,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 6 507 500,00 | 6 507 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальный район "Удорский" | 9 455 813,00 | 94 558,13 | 378 232,52 | 378 232,52 | 8 983 022,35 | 8 983 022,35 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 63 426 000,00 | 634 260,00 | 2 537 040,00 | 2 537 040,00 | 60 254 700,00 | 41 611 514,35 | 18 643 185,65 | 16 141 249,84 |
|  | Итого по этапу 2019 года: | 611 278 725,00 | 6 112 787,25 | 24 451 149,00 | 24 451 149,00 | 580 714 788,75 | 474 634 476,97 | 106 080 311,78 | 88 911 295,66 |
| Этап 2020 года |  |
|  | 2020 год | 2020 год |  |
|  | Планируемый объем финансирования | Кассовый расход средств | Планируемый объем финансирования | Кассовый расход средств |  |
| 1 | Городской округ "Воркута" | 44 281 892,38 | 442 818,90 | 1 771 275,70 | 1 771 275,70 | 42 067 797,78 | 29 295 346,56 |  |
| 2 | Городской округ "Ижемский" | 24 521 211,61 | 245 212,14 | 980 848,44 | 980 848,44 | 23 295 151,03 | 17 847 975,17 |  |
| 3 | Городской округ "Койгородский" | 40 765 000,00 | 407 650,00 | 1 630 600,00 | 1 630 600,00 | 38 726 750,00 | 27 018 418,00 |  |
| 4 | Муниципальный район "Корткеросский" | 98 208 000,00 | 982 080,00 | 3 928 320,00 | 3 928 320,00 | 93 297 600,00 | 36 060 777,77 |  |
| 5 | Муниципальный район "Печора" | 20 257 550,00 | 202 575,50 | 810 302,00 | 810 302,00 | 19 244 672,50 | 14 540 338,88 |  |
| 6 | Муниципальный район "Сосногорск" | 8 937 600,00 | 89 376,00 | 357 504,00 | 357 504,00 | 8 490 720,00 | 5 705 899,74 |  |
| 7 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 35 025 117,10 | 350 251,17 | 1 401 004,69 | 1 401 004,69 | 33 273 861,24 | 18 873 840,09 |  |
| 8 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 14 165 550,00 | 141 655,50 | 566 622,00 | 566 622,00 | 13 457 272,50 | 11 698 175,57 |  |
| 9 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 93 800 000,00 | 938 000,00 | 3 752 000,00 | 3 752 000,00 | 89 110 000,00 | 65 996 033,64 |  |
| 10 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 11 317 517,76 | 113 175,18 | 463 680,00 | 463 680,00 | 11 012 400,00 | 10 803 793,49 |  |
| 11 | Городской округ "Сыктывкар" | 119 316 738,72 | 1 193 167,37 | 4 956 136,07 | 4 956 136,07 | 117 708 231,43 | 110 353 923,36 |  |
| 12 | Городской округ "Усинск" | 55 958 689,90 | 559 586,91 | 2 238 347,60 | 2 238 347,60 | 53 160 755,39 | 44 282 261,15 |  |
| 13 | Городской округ "Ухта" | 10 414 505,31 | 104 145,06 | 533 432,00 | 533 432,00 | 12 669 010,00 | 10 448 826,03 |  |
|  | Итого по этапу 2020 года: | 576 969 372,78 | 5 769 693,73 | 23 390 072,50 | 23 390 072,50 | 555 514 221,87 | 402 925 609,45 |  |

## I. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Республики Коми

(в ред. Постановления Правительства РК от 25.09.2020 N 482)

По состоянию на 1 января 2017 года площадь аварийного жилищного фонда составила 133,96 тыс. кв. метров, численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 7,44 тыс. человек.

(в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436)

## II. Меры, принимаемые Республикой Коми

и органами местного самоуправления в Республике Коми

для обеспечения полноты и достоверности сведений

об аварийном жилищном фонде и формирования Программы

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

1. Непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда.

2. Эффективность использования бюджетных средств, выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан.

3. Обеспечение выполнения мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

4. Формирование перечня аварийных многоквартирных домов на основании сведений о расселяемой площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представляемых органами местного самоуправления.

5. Органы местного самоуправления обеспечивают полноту и достоверность сведений, представленных в отношении перечня аварийных многоквартирных жилых домов, количества расселяемых жилых помещений, площади расселяемых жилых помещений и количества расселяемых граждан.

6. Номер и дата документа, подтверждающего признание многоквартирного дома аварийным, соответствует сведениям, представленным органом местного самоуправления.

7. Срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома, включенного в перечень аварийных многоквартирных домов, определяется органом местного самоуправления с учетом норм пункта 2 части 2 статьи 16 Федерального закона.

8. При распределении каждого многоквартирного дома по этапам органом местного самоуправления учитывается расселяемая площадь жилых помещений и стоимость переселения граждан, установленные для муниципальных образований по этапу Программы. Этапы Программы сформированы с учетом целевых показателей и уровня финансирования, определенного для Республики Коми паспортом федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

9. Обоснование прогнозного объема средств на реализацию Программы осуществляется в зависимости от выбранных способов реализации Программы, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр расселяемой площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и дифференцировано по муниципальным образованиям Республики Коми.

10. Способы расселения аварийного жилищного фонда из установленных нормами Федерального закона определяются органами местного самоуправления.

Для определения способа расселения органу местного самоуправления рекомендуется:

оценить степень готовности муниципального образования к реализации Программы (оценить состояние рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, приобретении жилых помещений у застройщика, в том числе в целях последующего предоставления гражданам по договорам найма жилых помещений социального использования, по договорам найма жилых помещений маневренного фонда, либо приобретения на вторичном рынке жилья; оценить степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие).

провести предварительную работу по выявлению собственников жилых помещений, проживающих в аварийных многоквартирных домах, имеющих иное пригодное для проживания жилое помещение, находящееся в собственности или занимаемое на условиях социального найма.

провести разъяснительную работу с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных многоквартирных домах, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений, размере возмещения за изымаемые жилые помещения.

На основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, органу местного самоуправления рекомендуется провести сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения не менее чем на ближайшие три года реализации Программы.

11. Органы местного самоуправления Республики Коми обеспечивают формирование и ведение в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" (далее - АИС "Реформа ЖКХ") реестра многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

12. Программа в части перечня многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, сформирована на основании сведений, внесенных органами местного самоуправления в АИС "Реформа ЖКХ" по состоянию на 1 января 2019 года.

13. Программа в части способов расселения сформирована с учетом предложений муниципальных образований в Республике Коми о выбранных способах реализации Программы.

## III. Характеристики проектируемых (строящихся)

и приобретаемых жилых помещений, которые будут

предоставлены гражданам в рамках реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, (далее - Перечень) представлен в приложении N 3 к Программе.

## IV. Обоснование объема средств на реализацию Программы

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Республики Коми, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы граждан, в том числе неоднократные, от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Республики Коми, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении N 4 к Программе.

Полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средства местных бюджетов могут расходоваться на:

(в ред. Постановления Правительства РК от 08.04.2021 N 183)

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

Приобретение муниципальными образованиями жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также возмещение за изымаемое жилое помещение производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Расходы на строительство жилых помещений осуществляются муниципальными образованиями в пределах планируемых объемов финансирования мероприятий Программы и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией на строительство многоквартирных домов.

Распределение средств по источникам финансирования в разрезе этапов и муниципальных образований в Республике Коми является плановым и может уточняться по итогам заключенных муниципальных контрактов и соглашений о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение муниципальными образованиями в Республике Коми.

Муниципальные образования в Республике Коми вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов. Минимальный уровень софинансирования по этапу Программы со стороны муниципального образования в Республике Коми установлен в размере 1%.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РК от 08.04.2021 N 183.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения определен в приложении N 2 к Программе.

(в ред. Постановления Правительства РК от 08.04.2021 N 183)

## V. Планируемые показатели выполнения Программы,

отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда,

переселение граждан из которого предусмотрено Программой

в целом и каждым ее этапом в отдельности

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

Планируемые показатели Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлены в приложении N 5 к Программе.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется с участием и без участия средств Фонда и средств республиканского бюджета Республики Коми. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда без участия средств Фонда и средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется в свободный муниципальный жилищный фонд и предоставлением выплат (компенсаций, возмещений) по решению суда за счет средств местных бюджетов муниципальных образований.

Планируется расселение из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, без привлечения средств финансовой поддержки Фонда и республиканского бюджета Республики Коми:

1) в 2019 году 15 граждан; 295,90 кв.м аварийного жилищного фонда, в том числе на территории:

муниципального образования городского округа "Воркута" - 15 граждан; 295,90 кв.м аварийного жилищного фонда.

2) в 2020 году 60 граждан; 1 347,68 кв.м аварийного жилищного фонда, в том числе на территории:

муниципального образования городского округа "Воркута" - 33 гражданина; 779,00 кв.м аварийного жилищного фонда;

муниципального образования городского округа "Ухта" - 14 граждан; 340,80 кв.м аварийного жилищного фонда;

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - 10 граждан; 122,88 кв.м аварийного жилищного фонда;

муниципального образования муниципального района "Койгородский" - 3 гражданина; 105,00 кв.м аварийного жилищного фонда;

3) в 2021 году 18 граждан; 432,20 кв.м аварийного жилищного фонда, в том числе на территории:

муниципального образования городского округа "Воркута" - 15 граждан; 372,20 кв.м аварийного жилищного фонда;

муниципального образования муниципального района "Койгородский" - 3 гражданина; 60,00 кв.м аварийного жилищного фонда;

4) в 2022 году 5 граждан; 159,90 кв.м аварийного жилищного фонда, в том числе на территории:

муниципального образования городского округа "Воркута" - 5 граждан; 159,90 кв.м аварийного жилищного фонда;

5) в 2024 году 13 граждан; 193,50 кв.м аварийного жилищного фонда, в том числе на территории:

муниципального образования муниципального района "Печора" - 13 граждан; 193,50 кв.м аварийного жилищного фонда.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен в приложении N 6 к Программе.

## VI. Порядок проведения мониторинга и контроля

за ходом реализации Программы и расходованием

денежных средств, предусмотренных на реализацию

мероприятий Программы

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляется в отношении выполнения обязательств муниципальных образований в части:

обеспечения непредоставления и неиспользования земельных участков, на которых располагались многоквартирные дома, расселение которых осуществлялось в рамках Программы в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при этом данное обязательство не распространяется на земельные участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации договора о развитии застроенной территории и (или) договора о комплексном развитии территории;

обеспечения переселения граждан из всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, до 1 сентября 2025 года;

обеспечения выполнения региональной адресной программы (этапов программы) в установленные сроки;

соблюдения муниципальными образованиями при заключении договоров на приобретение жилых помещений в домах и муниципальных контрактов на строительство домов "Рекомендуемого перечня характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (приложение N 3 к Программе);

обеспечения приемки законченных строительством домов, построенных в целях реализации региональной адресной программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации указанной программы жилых помещений во вновь построенных домах с участием специализированных комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

обеспечения информирования граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, информационных щитов с данными о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Республике Коми и в муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона, согласно макетам, направленным письмом Минстроя России от 6 августа 2019 г. N 28557-ВЯ/04;

обеспечения информационной поддержки реализации мероприятий по расселению из аварийного жилого фонда в средствах массовой информации с обязательной ссылкой на национальный проект "Жилье и городская среда" и Минстрой России;

обеспечения внесения сведений о ходе реализации региональной адресной программы в информационную систему Фонда "АИС Реформа ЖКХ" с их корректировкой по мере обновления, в том числе обеспечения при внесении таких сведений размещение скан-образов выданных разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в рамках реализации региональной адресной программы и (или) в которых осуществлялось приобретение жилых помещений (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

обеспечения выполнения мер, направленных на обеспечение контроля за качеством жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации региональной адресной программы, предусмотренных приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр "О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда".

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основе предоставленной органами местного самоуправления в Республике Коми Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми отчетности в установленные сроки, в порядке и по устанавливаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми формам. Органы местного самоуправления в Республике Коми обеспечивают достоверность и полноту представляемой отчетности.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

Мониторинг и контроль за расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется на основании отчетов о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предоставленных органами местного самоуправления в Республике Коми Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в установленные сроки, в порядке и по устанавливаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми формам. Органы местного самоуправления в Республике Коми обеспечивают достоверность и полноту представляемой отчетности.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

## VII. Перечень аварийных многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2017 года

и подлежащими сносу или реконструкции в связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации

(в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении N 1 к Программе.

Планируемая дата окончания переселения граждан из каждого многоквартирного дома, признанного аварийным до 1 января 2017 года, указана в приложении N 1.1 к Программе.

## VIII. Внесение изменений в Программу

(введен Постановлением Правительства РК от 11.06.2020 N 295)

1. В случае необходимости внесения изменений в Программу орган местного самоуправления направляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми ходатайство о внесении изменений в Программу (далее - Ходатайство).

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

Ходатайство подписывается главой (руководителем) администрации муниципального образования (либо уполномоченным им лицом) и составляется в отношении этапа Программы. С ходатайством направляются следующие документы:

а) пояснительная записка с указанием причин, обуславливающих необходимость внесения изменений в Программу, обоснование внесения изменений в показатели Программы;

б) реестр многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, сформированный и выгруженный из АИС "Реформа ЖКХ";

в) перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом (по форме приложения N 1 к Программе);

г) реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения (по форме приложения N 2 к Программе);

д) реестр экономии с указанием адреса многоквартирного жилого дома, по которому сложилась экономия, и адреса многоквартирного жилого дома, на который экономия направлена;

е) муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

ж) проект дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального образования муниципального района на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Ходатайство с документами к нему нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы (руководителя) муниципального образования (либо уполномоченным им лицом) и оттиском гербовой печати.

В случае, если подписание и направление ходатайства осуществляет уполномоченное главой (руководителем) администрации муниципального образования лицо, то дополнительно представляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством, или копия правового акта муниципального образования, подтверждающие его полномочия.

Ходатайство и документы, указанные в пункте 1 настоящего раздела, направляются в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми посредством системы электронного документооборота с последующим направлением на бумажном носителе в период с 1 до 15 мая и с 1 до 15 октября.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

3. Ходатайство и документы рассматриваются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в течение 30 календарных дней со дня их получения на бумажном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

4. В случае если органом местного самоуправления с ходатайством не представлены документы, указанные в пункте 1 настоящего раздела, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми отказывает в рассмотрении ходатайства.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

5. По результатам рассмотрения ходатайства и документов, указанных в настоящем разделе, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми принимает решение о включении (невключении) предложенных изменений в Программу, о чем в течение 5 рабочих дней извещает орган местного самоуправления, представивший ходатайство, путем направления письменного уведомления в его адрес.

(в ред. Постановления Правительства РК от 21.01.2021 N 19)

## Приложение N 1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Республике Коми по I, II, III, IV, V и VI этапам, в т.ч.: | X | X | X | X | 7 439 | 3 223 | 1 304 | 1 919 | 133 963,35 | 56 698,65 | 77 264,70 | 6 807 933 594,33 | 6 467 536 914,72 | 272 317 343,76 | 68 079 335,85 |
|  | Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 814 | 340 | 176 | 164 | 14 209,50 | 7 712,50 | 6 497,00 | 586 505 931,05 | 557 180 634,54 | 23 460 237,30 | 5 865 059,21 |
|  | Воркута | X | X | X | X | 40 | 23 | 20 | 3 | 1 015,30 | 890,60 | 124,70 | 9 831 135,18 | 9 339 578,42 | 393 245,41 | 98 311,35 |
| 1 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 21 | 14 | 12 | 2 | 576,00 | 480,30 | 95,70 | 5 577 397,67 | 5 298 527,79 | 223 095,90 | 55 773,98 |
| 2 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 2027 | 23.11.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 679 745,90 | 645 758,60 | 27 189,84 | 6 797,46 |
| 3 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 321 | 12.09.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 2 | 0 | 72,50 | 72,50 | 0,00 | 702 016,78 | 666 915,94 | 28 080,67 | 7 020,17 |
| 4 | г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а | 1221 | 18.03.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 542 247,44 | 515 135,07 | 21 689,90 | 5 422,47 |
| 5 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 215 | 05.02.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 280 806,71 | 266 766,37 | 11 232,27 | 2 808,07 |
|  | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1188 | 06.07.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 3 | 3 | 0 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 1 568 644,38 | 1 490 212,16 | 62 745,78 | 15 686,44 |
|  | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 3431 | 18.11.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,60 | 49,60 | 0,00 | 480 276,30 | 456 262,49 | 19 211,05 | 4 802,76 |
|  | Муниципальный район Княжпогостский | X | X | X | X | 42 | 16 | 10 | 6 | 742,00 | 494,40 | 247,60 | 24 012 558,33 | 22 811 930,41 | 960 502,33 | 240 125,59 |
| 1 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 13-о | 28.02.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 10 | 6 | 3 | 3 | 251,60 | 116,20 | 135,40 | 7 641 071,14 | 7 259 017,58 | 305 642,84 | 76 410,72 |
| 2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 31-о | 25.04.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 11 | 5 | 3 | 2 | 184,60 | 138,20 | 46,40 | 6 108 696,19 | 5 803 261,38 | 244 347,85 | 61 086,96 |
| 3 | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 7-о | 25.01.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 21 | 5 | 4 | 1 | 305,80 | 240,00 | 65,80 | 10 262 791,00 | 9 749 651,45 | 410 511,64 | 102 627,91 |
|  | Муниципальный район Койгородский | X | X | X | X | 7 | 6 | 0 | 6 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 9 066 666,68 | 8 613 333,36 | 362 666,68 | 90 666,64 |
| 1 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 9 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 546 666,67 | 1 469 333,34 | 61 866,67 | 15 466,66 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 440 000,00 | 1 368 000,00 | 57 600,00 | 14 400,00 |
| 3 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 2 986 666,67 | 2 837 333,34 | 119 466,67 | 29 866,66 |
| 4 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 546 666,67 | 1 469 333,34 | 61 866,67 | 15 466,66 |
| 5 | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 546 666,67 | 1 469 333,34 | 61 866,67 | 15 466,66 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 25 | 11 | 3 | 8 | 509,50 | 133,10 | 376,40 | 16 246 997,76 | 15 434 647,87 | 649 879,91 | 162 469,98 |
| 1 | с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 1 | 397 | 15.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 17 | 6 | 2 | 4 | 199,60 | 61,20 | 138,40 | 5 809 072,92 | 5 518 619,27 | 232 362,92 | 58 090,73 |
| 2 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 6 | 28 | 14.06.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 902 208,84 | 857 098,40 | 36 088,35 | 9 022,09 |
| 3 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 4 | 10ж | 22.11.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 1 782 880,00 | 1 693 736,00 | 71 315,20 | 17 828,80 |
| 4 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Строительная, д. 5 | 04-15 | 05.03.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 1 713 236,00 | 1 627 574,20 | 68 529,44 | 17 132,36 |
| 5 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 18 | 398 | 15.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143,80 | 71,90 | 71,90 | 6 039 600,00 | 5 737 620,00 | 241 584,00 | 60 396,00 |
|  | Муниципальный район Печора | X | X | X | X | 35 | 21 | 15 | 6 | 1 138,70 | 883,10 | 255,60 | 32 568 781,42 | 30 940 342,35 | 1 302 751,26 | 325 687,81 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 52 | 4 | 10.09.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62,30 | 41,70 | 20,60 | 2 056 700,00 | 1 953 865,00 | 82 268,00 | 20 567,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 04.12.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 11 | 8 | 7 | 1 | 475,20 | 422,70 | 52,50 | 13 976 200,00 | 13 277 390,00 | 559 048,00 | 139 762,00 |
| 3 | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 5 | 13.09.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 8 | 6 | 6 | 0 | 356,80 | 356,80 | 0,00 | 10 803 900,00 | 10 263 705,00 | 432 156,00 | 108 039,00 |
| 4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 30.08.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 10 | 3 | 1 | 2 | 152,00 | 61,90 | 90,10 | 3 509 771,42 | 3 334 282,85 | 140 390,86 | 35 097,71 |
| 5 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 13 | 24 | 11.11.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 2 222 210,00 | 2 111 099,50 | 88 888,40 | 22 222,10 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | X | X | X | X | 5 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2 831 869,36 | 2 690 275,89 | 113 274,77 | 28 318,70 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 241-р | 26.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2 831 869,36 | 2 690 275,89 | 113 274,77 | 28 318,70 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 129 | 37 | 19 | 18 | 1 463,80 | 735,80 | 728,00 | 69 925 025,55 | 66 428 774,26 | 2 797 001,03 | 699 250,26 |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 6/783 | 16.06.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 18 | 6 | 5 | 1 | 229,80 | 172,60 | 57,20 | 11 262 396,41 | 10 699 276,59 | 450 495,86 | 112 623,96 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 42 | 12 | 7 | 5 | 518,10 | 279,60 | 238,50 | 24 165 422,36 | 22 957 151,25 | 966 616,89 | 241 654,22 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 2 | 0 | 2 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 2 987 683,83 | 2 838 299,64 | 119 507,35 | 29 876,84 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 5/604 | 05.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 17 | 5 | 0 | 5 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 7 875 800,00 | 7 482 010,00 | 315 032,00 | 78 758,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 46 | 12 | 7 | 5 | 527,10 | 283,60 | 243,50 | 23 633 722,95 | 22 452 036,78 | 945 348,93 | 236 337,24 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 13 | 5 | 0 | 5 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 6 850 000,00 | 6 507 500,00 | 274 000,00 | 68 500,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д. 11 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 7 | 2 | 0 | 2 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 3 300 000,00 | 3 135 000,00 | 132 000,00 | 33 000,00 |
| 2 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 14 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 1 550 000,00 | 1 472 500,00 | 62 000,00 | 15 500,00 |
| 3 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 3 | 15 | 08.02.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 1 | 15 | 08.02.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
|  | Муниципальный район Удорский | X | X | X | X | 30 | 16 | 0 | 16 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 9 455 813,00 | 8 983 022,35 | 378 232,52 | 94 558,13 |
| 1 | с. Кослан, ул. Советская, д. 43 | 64-р | 30.12.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 1 299 969,00 | 1 234 970,55 | 51 998,76 | 12 999,69 |
| 2 | с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 21 | 14/1-р | 08.09.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 25 | 14 | 0 | 14 | 445,40 | 0,00 | 445,40 | 8 155 844,00 | 7 748 051,80 | 326 233,76 | 81 558,44 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 112 | 42 | 8 | 34 | 1 950,60 | 349,10 | 1 601,50 | 60 792 383,35 | 57 752 764,19 | 2 431 695,33 | 607 923,83 |
| 1 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 16 | 2 | 14.05.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 9 | 3 | 0 | 3 | 149,30 | 0,00 | 149,30 | 4 698 425,97 | 4 463 504,67 | 187 937,05 | 46 984,25 |
| 2 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 47 | 3 | 14.05.2012 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 7 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 2 493 704,80 | 2 369 019,56 | 99 748,19 | 24 937,05 |
| 3 | г. Микунь, ул. Водоснабжения, д. 1 | 18 | 26.02.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 1 193 449,96 | 1 133 777,46 | 47 738,00 | 11 934,50 |
| 4 | г. Микунь, ул. Новосельская, д. 1 | 41 | 28.03.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 827 634,60 | 786 252,87 | 33 105,38 | 8 276,35 |
| 5 | г. Микунь, ул. Строительная, д. 33 | 42 | 28.03.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 3 337 706,71 | 3 170 821,37 | 133 508,27 | 33 377,07 |
| 6 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 6 | 40 | 24.12.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 5 | 3 | 1 | 2 | 149,80 | 45,00 | 104,80 | 4 479 022,10 | 4 255 071,00 | 179 160,88 | 44 790,22 |
| 7 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 35 | 20 | 11.11.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | 1 277 046,91 | 1 213 194,56 | 51 081,88 | 12 770,47 |
| 8 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 12 | 55 | 24.12.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 4 | 1 | 3 | 197,50 | 43,20 | 154,30 | 3 961 234,95 | 3 763 173,21 | 158 449,39 | 39 612,35 |
| 9 | г. Микунь, пер. 2-й, д. 3 | 19 | 11.11.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 13 | 3 | 0 | 3 | 167,50 | 0,00 | 167,50 | 5 358 991,28 | 5 091 041,72 | 214 359,65 | 53 589,91 |
| 10 | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 6 | 22 | 27.07.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 15 | 3 | 1 | 2 | 124,00 | 44,30 | 79,70 | 2 589 230,06 | 2 459 768,56 | 103 569,20 | 25 892,30 |
| 11 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1а | 10.01.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 98,20 | 56,10 | 42,10 | 3 433 415,10 | 3 261 744,35 | 137 336,60 | 34 334,15 |
| 12 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 5 | 12 | 14.08.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 578 414,91 | 1 499 494,16 | 63 136,60 | 15 784,15 |
| 13 | с. Айкино, ул. Лесная, д. 16 | 7 | 31.03.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 4 | 3 | 1 | 131,90 | 99,10 | 32,80 | 4 635 361,71 | 4 403 593,62 | 185 414,47 | 46 353,62 |
| 14 | с. Гам, ул. Центральная, д. 14 | 4 | 25.09.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 8 | 2 | 0 | 2 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 3 213 000,00 | 3 052 350,00 | 128 520,00 | 32 130,00 |
| 15 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 37 | 22 | 11.11.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 2 | 0 | 2 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 2 376 600,00 | 2 257 770,00 | 95 064,00 | 23 766,00 |
| 16 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 2 | 25.03.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 3 383 500,00 | 3 214 325,00 | 135 340,00 | 33 835,00 |
| 17 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 11 | 26.02.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 11 | 3 | 1 | 2 | 183,70 | 61,40 | 122,30 | 6 245 800,00 | 5 933 510,00 | 249 832,00 | 62 458,00 |
| 18 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 7 | 25.03.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 2 727 000,00 | 2 590 650,00 | 109 080,00 | 27 270,00 |
| 19 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | б/н | 06.10.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 2 982 844,29 | 2 833 702,08 | 119 313,77 | 29 828,44 |
|  | Сыктывкар | X | X | X | X | 182 | 91 | 68 | 23 | 3 372,70 | 2 798,70 | 574,00 | 197 670 556,03 | 187 787 028,26 | 7 906 822,25 | 1 976 705,52 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 | 345-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27,90 | 16,30 | 11,60 | 2 562 436,26 | 2 434 314,45 | 102 497,45 | 25 624,36 |
| 2 | г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 | 347-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 128,30 | 128,30 | 0,00 | 7 062 834,90 | 6 709 693,15 | 282 513,40 | 70 628,35 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 | 273-р | 21.06.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 51 | 20 | 11 | 9 | 279,90 | 142,60 | 137,30 | 19 876 661,72 | 18 882 828,68 | 795 066,45 | 198 766,59 |
| 4 | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 71 | 223-р | 13.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 27 | 13 | 10 | 3 | 699,10 | 607,00 | 92,10 | 37 837 343,84 | 35 945 476,65 | 1 513 493,77 | 378 373,42 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 | 274-р | 21.06.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 30 | 13 | 13 | 0 | 715,90 | 715,90 | 0,00 | 40 271 969,50 | 38 258 371,02 | 1 610 878,76 | 402 719,72 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 | 346-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 6 | 3 | 3 | 0 | 136,90 | 136,90 | 0,00 | 7 703 998,60 | 7 318 798,68 | 308 159,95 | 77 039,97 |
| 7 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 | 344-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 25 | 15 | 10 | 5 | 529,40 | 370,90 | 158,50 | 32 944 063,16 | 31 296 859,98 | 1 317 762,55 | 329 440,63 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 343-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 13 | 7 | 3 | 4 | 207,10 | 95,30 | 111,80 | 14 806 762,49 | 14 066 424,37 | 592 270,50 | 148 067,62 |
| 9 | г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 | 73-р | 21.02.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 11 | 4 | 3 | 1 | 205,20 | 142,50 | 62,70 | 10 407 378,46 | 9 887 009,52 | 416 295,15 | 104 073,79 |
| 10 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 342-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 8 | 5 | 5 | 0 | 282,20 | 282,20 | 0,00 | 15 807 457,90 | 15 017 085,01 | 632 298,30 | 158 074,59 |
| 11 | г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 | 177-р | 06.07.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 6 648 064,20 | 6 315 661,00 | 265 922,57 | 66 480,63 |
| 12 | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 10//3390 | 24.10.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 1 741 585,00 | 1 654 505,75 | 69 663,40 | 17 415,85 |
|  | Усинск | X | X | X | X | 161 | 60 | 33 | 27 | 2 571,50 | 1 427,70 | 1 143,80 | 128 116 349,36 | 121 710 531,90 | 5 124 654,01 | 1 281 163,45 |
| 1 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 12 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 23 | 10 | 3 | 7 | 420,10 | 116,60 | 303,50 | 14 999 146,96 | 14 249 189,62 | 599 965,91 | 149 991,43 |
| 2 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 20 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 25 | 9 | 4 | 5 | 372,70 | 190,60 | 182,10 | 19 869 576,96 | 18 876 098,11 | 794 783,08 | 198 695,77 |
| 3 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 18 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 35 | 11 | 6 | 5 | 463,00 | 243,60 | 219,40 | 23 101 935,00 | 21 946 838,25 | 924 077,40 | 231 019,35 |
| 4 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 7 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 28 | 10 | 8 | 2 | 415,30 | 344,90 | 70,40 | 22 420 297,38 | 21 299 282,51 | 896 811,90 | 224 202,97 |
| 5 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 4 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 20 | 7 | 2 | 5 | 331,50 | 96,10 | 235,40 | 15 848 060,22 | 15 055 657,21 | 633 922,41 | 158 480,60 |
| 6 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 16 | 7 | 6 | 1 | 309,30 | 269,20 | 40,10 | 16 820 532,84 | 15 979 506,20 | 672 821,31 | 168 205,33 |
| 7 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | 150-Р | 28.09.2015 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 14 | 6 | 4 | 2 | 259,60 | 166,70 | 92,90 | 15 056 800,00 | 14 303 960,00 | 602 272,00 | 150 568,00 |
|  | Ухта | X | X | X | 31.12.2020 | 33 | 10 | 0 | 10 | 384,20 | 0,00 | 384,20 | 19 137 795,03 | 18 180 905,28 | 765 511,80 | 191 377,95 |
| 1 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 03/1.3/-МВК/1 | 10.02.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 15 | 3 | 0 | 3 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 5 794 132,03 | 5 504 425,42 | 231 765,28 | 57 941,33 |
| 2 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 03/1.3-МВК/2 | 10.02.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 8 | 4 | 0 | 4 | 141,70 | 0,00 | 141,70 | 6 916 049,37 | 6 570 246,91 | 276 641,98 | 69 160,48 |
| 3 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 03/1.3-МВК/3 | 10.02.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 10 | 3 | 0 | 3 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 6 427 613,63 | 6 106 232,95 | 257 104,54 | 64 276,14 |
|  | Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: | X | X | X | 31.12.2020 | 755 | 354 | 148 | 206 | 14 912,90 | 6 792,73 | 8 120,17 | 576 969 372,78 | 548 120 904,11 | 23 078 774,94 | 5 769 693,73 |
|  | Воркута | X | X | X | 31.12.2020 | 144 | 77 | 67 | 10 | 3 330,60 | 2 936,00 | 394,60 | 35 493 789,89 | 33 719 100,39 | 1 419 751,59 | 354 937,91 |
| 1 | г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а | 1221 | 18.03.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 105 | 51 | 50 | 1 | 2 239,20 | 2 183,40 | 55,80 | 23 827 205,72 | 22 635 845,43 | 953 088,22 | 238 272,07 |
| 2 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 215 | 05.02.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 9 | 8 | 6 | 2 | 342,20 | 269,50 | 72,70 | 3 581 878,14 | 3 402 784,23 | 143 275,13 | 35 818,78 |
| 3 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1403 | 16.07.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 4 | 4 | 3 | 1 | 161,70 | 118,70 | 43,00 | 1 760 678,11 | 1 672 644,20 | 70 427,12 | 17 606,78 |
| 4 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 2239 | 10.10.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 3 | 2 | 2 | 0 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 841 117,35 | 799 061,48 | 33 644,69 | 8 411,17 |
| 5 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1712 | 23.04.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 71,50 | 42,00 | 29,50 | 761 823,75 | 723 732,56 | 30 472,95 | 7 618,24 |
| 6 | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а | 1553 | 19.09.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 555 255,00 | 527 492,25 | 22 210,20 | 5 552,55 |
| 7 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 2 | 2 | 0 | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 842 971,83 | 800 823,24 | 33 718,87 | 8 429,72 |
| 8 | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1188 | 06.07.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 3 | 3 | 0 | 154,30 | 154,30 | 0,00 | 1 480 919,99 | 1 406 873,99 | 59 236,80 | 14 809,20 |
| 9 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 377 865,00 | 358 971,75 | 15 114,60 | 3 778,65 |
| 10 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 392 445,00 | 372 822,75 | 15 697,80 | 3 924,45 |
| 11 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 0 | 2 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 1 071 630,00 | 1 018 048,50 | 42 865,20 | 10 716,30 |
|  | Муниципальный район Ижемский | X | X | X | X | 20 | 11 | 8 | 3 | 693,70 | 497,70 | 196,00 | 22 695 616,40 | 21 560 835,58 | 907 824,66 | 226 956,16 |
| 1 | п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 | N 4-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 20 | 11 | 8 | 3 | 693,70 | 497,70 | 196,00 | 22 695 616,40 | 21 560 835,58 | 907 824,66 | 226 956,16 |
|  | Муниципальный район Койгородский | X | X | X | X | 31 | 21 | 9 | 12 | 854,30 | 412,10 | 442,20 | 40 765 000,00 | 38 726 750,00 | 1 630 600,00 | 407 650,00 |
| 1 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 4 | 2 | 2 | 123,30 | 61,10 | 62,20 | 6 070 000,00 | 5 766 500,00 | 242 800,00 | 60 700,00 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 658 500,00 | 1 575 575,00 | 66 340,00 | 16 585,00 |
| 3 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 31 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 1 847 100,00 | 1 754 745,00 | 73 884,00 | 18 471,00 |
| 4 | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 17/10 | 16.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 974 000,00 | 1 875 300,00 | 78 960,00 | 19 740,00 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 4 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 123 500,00 | 1 067 325,00 | 44 940,00 | 11 235,00 |
| 6 | п. Койдин, ул. Авиационная, д. 25 | 09/09 | 28.09.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 4 615 400,00 | 4 384 630,00 | 184 616,00 | 46 154,00 |
| 7 | п. Койдин, ул. Школьная, д. 17 | 04/06 | 28.06.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 196 000,00 | 3 036 200,00 | 127 840,00 | 31 960,00 |
| 8 | п. Кузьель, ул. Железнодорожная, д. 3 | 04/09 | 30.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 760 000,00 | 3 572 000,00 | 150 400,00 | 37 600,00 |
| 9 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 08/07 | 28.07.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 3 384 000,00 | 3 214 800,00 | 135 360,00 | 33 840,00 |
| 10 | п. Кузьель, ул. Лесная, д. 5 | 06/07 | 28.07.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 692 000,00 | 1 607 400,00 | 67 680,00 | 16 920,00 |
| 11 | п. Нючпас, ул. Лесная, д. 4 | 04/12 | 15.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 2 425 200,00 | 2 303 940,00 | 97 008,00 | 24 252,00 |
| 12 | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 04/12 | 15.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 2 904 600,00 | 2 759 370,00 | 116 184,00 | 29 046,00 |
| 13 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 130,10 | 100,10 | 30,00 | 6 114 700,00 | 5 808 965,00 | 244 588,00 | 61 147,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 128 | 56 | 15 | 41 | 2 413,70 | 649,60 | 1 764,10 | 98 208 000,00 | 93 297 600,00 | 3 928 320,00 | 982 080,00 |
| 1 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 7 | 296 | 17.12.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 22 | 12 | 6 | 6 | 515,80 | 234,30 | 281,50 | 21 715 847,00 | 20 630 054,63 | 868 633,90 | 217 158,47 |
| 2 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 396 | 14.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 29 | 11 | 9 | 2 | 487,80 | 415,30 | 72,50 | 16 011 256,06 | 15 210 693,26 | 640 450,24 | 160 112,56 |
| 3 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 12 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 1 914 238,34 | 1 818 526,43 | 76 569,53 | 19 142,38 |
| 4 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомирская, д. 3 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 2 344 274,00 | 2 227 060,30 | 93 770,96 | 23 442,74 |
| 5 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Лесная, д. 2 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 0 | 2 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 3 698 616,31 | 3 513 685,50 | 147 944,65 | 36 986,16 |
| 6 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 8 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 3 | 0 | 3 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 4 343 108,62 | 4 125 953,19 | 173 724,34 | 43 431,09 |
| 7 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 12 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 2 053 718,03 | 1 951 032,13 | 82 148,72 | 20 537,18 |
| 8 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 15 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,30 | 0,00 | 80,30 | 3 862 144,21 | 3 669 037,00 | 154 485,77 | 38 621,44 |
| 9 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 2а | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 2 983 206,27 | 2 834 045,96 | 119 328,25 | 29 832,06 |
| 10 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 4а | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 3 079 261,34 | 2 925 298,28 | 123 170,45 | 30 792,61 |
| 11 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 5 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1 851 712,98 | 1 759 127,33 | 74 068,52 | 18 517,13 |
| 12 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 17 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 3 852 524,93 | 3 659 898,68 | 154 101,00 | 38 525,25 |
| 13 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 19 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 2 856 928,59 | 2 714 082,16 | 114 277,14 | 28 569,29 |
| 14 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 23 | 12-1-р | 04.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 2 | 0 | 2 | 76,20 | 0,00 | 76,20 | 3 664 948,80 | 3 481 701,36 | 146 597,95 | 36 649,49 |
| 15 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 48 | 05.11.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 4 | 0 | 4 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 5 629 371,77 | 5 347 903,18 | 225 174,87 | 56 293,72 |
| 16 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 2 | 4 | 30.01.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 3 | 0 | 3 | 131,50 | 0,00 | 131,50 | 6 324 681,99 | 6 008 447,89 | 252 987,28 | 63 246,82 |
| 17 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 7 | 5 | 30.01.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 3 | 0 | 3 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 7 355 332,24 | 6 987 565,63 | 294 213,29 | 73 553,32 |
| 18 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 20 | 7 | 30.01.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 3 655 329,52 | 3 472 563,04 | 146 213,18 | 36 553,30 |
| 19 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 011 499,00 | 960 924,05 | 40 459,96 | 10 114,99 |
|  | Муниципальный район Печора | X | X | X | X | 27 | 17 | 4 | 13 | 628,05 | 187,10 | 440,95 | 15 628 800,77 | 14 847 360,73 | 625 152,04 | 156 288,00 |
| 1 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 7 | 05.12.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 2 394 000,00 | 2 274 300,00 | 95 760,00 | 23 940,00 |
| 2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 7 | 09.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 69,00 | 42,70 | 26,30 | 1 844 400,00 | 1 752 180,00 | 73 776,00 | 18 444,00 |
| 3 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д. 17 | 5 | 12.04.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 1 412 135,00 | 1 341 528,25 | 56 485,40 | 14 121,35 |
| 4 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 09.12.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 690 356,14 | 655 838,33 | 27 614,25 | 6 903,56 |
| 5 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 13.12.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 753 546,21 | 715 868,90 | 30 141,85 | 7 535,46 |
| 6 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 10.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 1 332 000,00 | 1 265 400,00 | 53 280,00 | 13 320,00 |
| 7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 34 | 05.12.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 524 000,00 | 497 800,00 | 20 960,00 | 5 240,00 |
| 8 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 06.11.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 4 398 200,00 | 4 178 290,00 | 175 928,00 | 43 982,00 |
| 9 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 10.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 49,85 | 0,00 | 49,85 | 1 561 163,42 | 1 483 105,25 | 62 446,54 | 15 611,63 |
| 10 | г. Печора, п. Трубоседъель, ул. Аэропортовская, д. 16А | 31 | 21.11.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 719 000,00 | 683 050,00 | 28 760,00 | 7 190,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | X | X | X | X | 7 | 4 | 2 | 2 | 212,80 | 106,80 | 106,00 | 8 937 600,00 | 8 490 720,00 | 357 504,00 | 89 376,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 354-р | 31.12.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 4 | 2 | 2 | 212,80 | 106,80 | 106,00 | 8 937 600,00 | 8 490 720,00 | 357 504,00 | 89 376,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 46 | 17 | 1 | 16 | 672,10 | 39,50 | 632,60 | 35 025 117,10 | 33 273 861,24 | 1 401 004,69 | 350 251,17 |
| 1 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 3 | 0 | 3 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 5 880 117,10 | 5 586 111,24 | 235 204,69 | 58 801,17 |
| 2 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 2 590 000,00 | 2 460 500,00 | 103 600,00 | 25 900,00 |
| 3 | с. Пажга, д. 43 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 4 815 000,00 | 4 574 250,00 | 192 600,00 | 48 150,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60,10 | 39,50 | 20,60 | 3 005 000,00 | 2 854 750,00 | 120 200,00 | 30 050,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 5 700 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 11 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 6 150 000,00 | 5 842 500,00 | 246 000,00 | 61 500,00 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 1 505 000,00 | 1 429 750,00 | 60 200,00 | 15 050,00 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 |
| 9 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 2 500 000,00 | 2 375 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 21 | 13 | 0 | 13 | 444,60 | 0,00 | 444,60 | 14 165 550,00 | 13 457 272,50 | 566 622,00 | 141 655,50 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 15 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 13 | 7 | 0 | 7 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 8 777 234,49 | 8 338 372,76 | 351 089,39 | 87 772,34 |
| 2 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 3 | 27 | 17.04.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 508 979,84 | 1 433 530,85 | 60 359,19 | 15 089,80 |
| 3 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 1 380 087,81 | 1 311 083,42 | 55 203,51 | 13 800,88 |
| 4 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 25 | 14-1 | 16.03.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 990 268,02 | 940 754,62 | 39 610,72 | 9 902,68 |
| 5 | п. Мирный, ул. Сосновая, д. 1 | 15 | 08.02.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 508 979,84 | 1 433 530,85 | 60 359,19 | 15 089,80 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 100 | 54 | 1 | 53 | 1 847,30 | 65,40 | 1 781,90 | 93 800 000,00 | 89 110 000,00 | 3 752 000,00 | 938 000,00 |
| 1 | с. Айкино, ул. Школьная, д. 9 | 2 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 12 | 9 | 0 | 9 | 196,94 | 0,00 | 196,94 | 9 414 902,13 | 8 944 157,14 | 376 595,97 | 94 149,02 |
| 2 | с. Айкино, ул. Исакова, д. 32а | 6 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 14 | 4 | 0 | 4 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 11 043 167,64 | 10 491 009,14 | 441 726,82 | 110 431,68 |
| 3 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14а | 5 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 38 | 20 | 0 | 20 | 355,06 | 0,00 | 355,06 | 17 801 012,36 | 16 910 961,75 | 712 040,49 | 178 010,12 |
| 4 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 1 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 13 270 923,39 | 12 607 377,22 | 530 836,94 | 132 709,23 |
| 5 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 16 | 3 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 7 | 1 | 6 | 277,60 | 65,40 | 212,20 | 1 180 806,22 | 1 121 765,91 | 47 232,25 | 11 808,06 |
| 6 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 4 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 1 735 354,90 | 1 648 587,15 | 69 414,20 | 17 353,55 |
| 7 | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 8 | 31.03.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 5 631 537,38 | 5 349 960,51 | 225 261,50 | 56 315,37 |
| 8 | п. Вежайка, ул. Лесная, д. 13 | 4 | 12.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 117,80 | 0,00 | 117,80 | 14 380 020,74 | 13 661 019,70 | 575 200,83 | 143 800,21 |
| 9 | п. Вежайка, ул. Станционная, д. 4 | 1 | 12.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 5 | 0 | 5 | 300,80 | 0,00 | 300,80 | 13 854 155,62 | 13 161 447,84 | 554 166,22 | 138 541,56 |
| 10 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 8 | 5 | 12.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 4 | 0 | 4 | 289,80 | 0,00 | 289,80 | 5 488 119,62 | 5 213 713,64 | 219 524,78 | 54 881,20 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | X | X | X | X | 21 | 6 | 0 | 6 | 245,90 | 0,00 | 245,90 | 11 317 517,76 | 10 751 641,86 | 452 700,72 | 113 175,18 |
| 1 | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 83 | 19.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 5 656 933,00 | 5 374 086,35 | 226 277,32 | 56 569,33 |
| 2 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 5 | 82 | 19.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 414 234,00 | 1 343 522,30 | 56 569,36 | 14 142,34 |
| 3 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 10 | 66 | 20.11.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 121 351,00 | 2 015 283,45 | 84 854,04 | 21 213,51 |
| 4 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 135 | 226 | 10.09.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 2 124 999,76 | 2 018 749,76 | 85 000,00 | 21 250,00 |
|  | Сыктывкар | X | X | X | X | 105 | 45 | 26 | 19 | 2 251,05 | 1 271,73 | 979,32 | 134 559 185,65 | 127 831 226,38 | 5 382 367,43 | 1 345 591,84 |
| 1 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 342-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 21 | 6 | 1 | 5 | 373,70 | 66,70 | 307,00 | 23 592 973,01 | 22 413 324,38 | 943 718,88 | 235 929,75 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 348-р | 31.10.2013 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 35 | 19 | 12 | 7 | 813,55 | 561,93 | 251,62 | 44 695 207,36 | 42 460 446,97 | 1 787 808,34 | 446 952,05 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 363-р | 12.11.2014 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 13 | 6 | 4 | 2 | 329,40 | 220,30 | 109,10 | 20 688 774,03 | 19 654 335,33 | 827 550,96 | 206 887,74 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 | 285-р | 28.10.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 23 | 8 | 3 | 5 | 485,00 | 173,40 | 311,60 | 30 461 613,25 | 28 938 532,60 | 1 218 464,53 | 304 616,12 |
| 5 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 12//4288 | 08.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 13 | 6 | 6 | 0 | 249,40 | 249,40 | 0,00 | 15 120 618,00 | 14 364 587,10 | 604 824,72 | 151 206,18 |
|  | Усинск | X | X | X | X | 92 | 27 | 13 | 14 | 1 080,20 | 502,00 | 578,20 | 55 958 689,90 | 53 160 755,39 | 2 238 347,60 | 559 586,91 |
| 1 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 3 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30 | 8 | 5 | 3 | 326,10 | 184,40 | 141,70 | 16 893 284,40 | 16 048 620,18 | 675 731,38 | 168 932,84 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 10 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 22 | 8 | 1 | 7 | 297,00 | 37,60 | 259,40 | 15 385 788,00 | 14 616 498,60 | 615 431,52 | 153 857,88 |
| 3 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 2 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 40 | 11 | 7 | 4 | 457,10 | 280,00 | 177,10 | 23 679 617,50 | 22 495 636,61 | 947 184,70 | 236 796,19 |
|  | Ухта | X | X | X | X | 13 | 6 | 2 | 4 | 238,60 | 124,80 | 113,80 | 10 414 505,31 | 9 893 780,04 | 416 580,21 | 104 145,06 |
| 1 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 08/1.1-МВК | 09.06.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 2 | 0 | 124,80 | 124,80 | 0,00 | 5 065 905,31 | 4 812 610,04 | 202 636,21 | 50 659,06 |
| 2 | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 05/1.7/-МВК | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 4 | 0 | 4 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 5 348 600,00 | 5 081 170,00 | 213 944,00 | 53 486,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года, в т.ч. | X | X | X | X | 1 668 | 762 | 422 | 340 | 30 935,68 | 17 558,80 | 13 376,88 | 1 379 420 673,60 | 1 310 449 639,92 | 55 176 826,93 | 13 794 206,75 |
|  | Воркута | X | X | X | X | 104 | 73 | 43 | 30 | 3 220,70 | 1 811,20 | 1 409,50 | 37 282 668,90 | 35 418 535,45 | 1 491 306,75 | 372 826,70 |
| 1 | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1188 | 06.07.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 527 500,00 | 501 125,00 | 21 100,00 | 5 275,00 |
| 2 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 | 3431 | 18.11.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 3 | 0 | 3 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 2 095 678,88 | 1 990 894,93 | 83 827,16 | 20 956,79 |
| 3 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 3431 | 18.11.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 658 606,30 | 625 675,99 | 26 344,25 | 6 586,06 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 491 725,40 | 467 139,13 | 19 669,02 | 4 917,25 |
| 5 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 | 3431 | 18.11.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 658 606,30 | 625 675,99 | 26 344,25 | 6 586,06 |
| 6 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 845 803,20 | 803 513,04 | 33 832,13 | 8 458,03 |
| 7 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59,00 | 29,60 | 29,40 | 612 613,69 | 581 983,00 | 24 504,55 | 6 126,14 |
| 8 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 | 1403 | 16.07.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 315 273,54 | 299 509,86 | 12 610,94 | 3 152,74 |
| 9 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 667 200,00 | 633 840,00 | 26 688,00 | 6 672,00 |
| 10 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 3 | 2 | 1 | 152,90 | 99,30 | 53,60 | 1 507 633,32 | 1 432 251,65 | 60 305,33 | 15 076,34 |
| 11 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58,80 | 33,60 | 25,20 | 589 013,33 | 559 562,66 | 23 560,53 | 5 890,14 |
| 12 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 321 | 12.09.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 326 161,87 | 309 853,78 | 13 046,47 | 3 261,62 |
| 13 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1712 | 23.04.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 3 | 2 | 1 | 137,30 | 94,70 | 42,60 | 1 472 666,27 | 1 399 032,96 | 58 906,65 | 14 726,66 |
| 14 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 215 | 05.02.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 568 750,00 | 540 312,50 | 22 750,00 | 5 687,50 |
| 15 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 2239 | 10.10.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 87 290,69 | 82 926,15 | 3 491,63 | 872,91 |
| 16 | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а | 1553 | 19.09.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 403 750,00 | 383 562,50 | 16 150,00 | 4 037,50 |
| 17 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 4 | 4 | 0 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | 1 665 475,65 | 1 582 201,88 | 66 619,02 | 16 654,75 |
| 18 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1403 | 16.07.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 7 | 4 | 3 | 294,50 | 165,40 | 129,10 | 3 189 557,13 | 3 030 079,27 | 127 582,29 | 31 895,57 |
| 19 | г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 | 1221 | 18.03.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 10 | 7 | 4 | 3 | 302,50 | 159,40 | 143,10 | 3 701 550,00 | 3 516 472,50 | 148 062,00 | 37 015,50 |
| 20 | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 1403 | 16.07.2012 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 74,40 | 37,70 | 36,70 | 911 150,00 | 865 592,50 | 36 446,00 | 9 111,50 |
| 21 | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 4 | 2 | 2 | 278,50 | 125,40 | 153,10 | 3 418 550,00 | 3 247 622,50 | 136 742,00 | 34 185,50 |
| 22 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 | 2860 | 02.09.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 15 | 13 | 8 | 5 | 542,50 | 319,30 | 223,20 | 6 621 600,00 | 6 290 520,00 | 264 864,00 | 66 216,00 |
| 23 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 | 2860 | 02.09.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 16 | 10 | 9 | 1 | 411,90 | 381,10 | 30,80 | 4 958 200,00 | 4 710 290,00 | 198 328,00 | 49 582,00 |
| 24 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 3431 | 18.11.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 114,40 | 64,60 | 49,80 | 988 313,33 | 938 897,66 | 39 532,53 | 9 883,14 |
|  | Муниципальный район Ижемский | X | X | X | X | 50 | 9 | 9 | 0 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 13 942 500,00 | 13 245 375,00 | 557 700,00 | 139 425,00 |
| 1 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | N 6-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 24 | 1 | 1 | 0 | 66,60 | 66,60 | 0,00 | 1 831 500,00 | 1 739 925,00 | 73 260,00 | 18 315,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | N 3-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 14 | 1 | 1 | 0 | 72,10 | 72,10 | 0,00 | 1 982 750,00 | 1 883 612,50 | 79 310,00 | 19 827,50 |
| 3 | с. Кипиево, ул. им. А.Е.Чупрова, д. 83 | N 23-р (о.д.) | 09.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 12 | 7 | 7 | 0 | 368,30 | 368,30 | 0,00 | 10 128 250,00 | 9 621 837,50 | 405 130,00 | 101 282,50 |
|  | Муниципальный район Койгородский | X | X | X | X | 3 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 |
| 1 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 96 | 37 | 6 | 31 | 1 419,30 | 192,00 | 1 227,30 | 68 700 500,00 | 65 265 475,00 | 2 748 020,00 | 687 005,00 |
| 1 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 396 | 14.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 1 519 023,31 | 1 443 072,13 | 60 760,93 | 15 190,25 |
| 2 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 1 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59,20 | 19,20 | 40,00 | 2 900 844,53 | 2 755 802,30 | 116 033,78 | 29 008,45 |
| 3 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 2 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 4 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 3 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 1 955 130,01 | 1 857 373,51 | 78 205,20 | 19 551,30 |
| 5 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 6 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 960 030,08 | 1 862 028,58 | 78 401,20 | 19 600,30 |
| 6 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 1 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 960 030,08 | 1 862 028,58 | 78 401,20 | 19 600,30 |
| 7 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 2 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 3 136 048,14 | 2 979 245,73 | 125 441,93 | 31 360,48 |
| 8 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 3 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 960 030,08 | 1 862 028,58 | 78 401,20 | 19 600,30 |
| 9 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 4 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 10 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 5 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 11 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 6 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 12 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 7 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58,80 | 39,40 | 19,40 | 2 881 244,23 | 2 737 182,02 | 115 249,77 | 28 812,44 |
| 13 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 9 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 2 | 1 | 1 | 79,60 | 39,60 | 40,00 | 3 900 459,88 | 3 705 436,88 | 156 018,40 | 39 004,60 |
| 14 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 10 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72,80 | 32,80 | 40,00 | 3 567 254,76 | 3 388 892,02 | 142 690,19 | 35 672,55 |
| 15 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Школьная, д. 4 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 70,00 | 30,00 | 40,00 | 2 583 785,09 | 2 454 595,84 | 103 351,40 | 25 837,85 |
| 16 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 3 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 6 860 105,30 | 6 517 100,04 | 274 404,21 | 68 601,05 |
| 17 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 9 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 960 030,08 | 1 862 028,58 | 78 401,20 | 19 600,30 |
| 18 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 16 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 4 | 0 | 4 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 6 076 093,27 | 5 772 288,61 | 243 043,73 | 60 760,93 |
| 19 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 17 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 20 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 18 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 920 060,18 | 3 724 057,17 | 156 802,41 | 39 200,60 |
| 21 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 47 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 1 960 030,08 | 1 862 028,58 | 78 401,20 | 19 600,30 |
|  | Муниципальный район Печора | X | X | X | X | 295 | 172 | 97 | 75 | 6 874,82 | 4 454,50 | 2 420,32 | 219 636 100,22 | 208 654 295,26 | 8 785 443,98 | 2 196 360,98 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 10.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 25 | 11 | 6 | 5 | 658,20 | 343,80 | 314,40 | 20 565 458,97 | 19 537 186,03 | 822 618,35 | 205 654,59 |
| 2 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 10.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 6 | 5 | 1 | 244,29 | 213,10 | 31,19 | 7 632 841,05 | 7 251 199,00 | 305 313,64 | 76 328,41 |
| 3 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 10.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 4 557 083,25 | 4 329 229,09 | 182 283,33 | 45 570,83 |
| 4 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул. Уральская, д. 1 | 3 | 18.02.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 1 334 161,51 | 1 267 453,43 | 53 366,46 | 13 341,62 |
| 5 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 28.11.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 4 | 3 | 1 | 206,27 | 144,90 | 61,37 | 6 444 906,15 | 6 122 660,84 | 257 796,25 | 64 449,06 |
| 6 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 22 | 26.07.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 818 619,00 | 777 688,05 | 32 744,76 | 8 186,19 |
| 7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 246-р | 18.03.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 85,00 | 42,90 | 42,10 | 2 655 825,00 | 2 523 033,75 | 106 233,00 | 26 558,25 |
| 8 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 06.04.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 21 | 6 | 2 | 4 | 246,20 | 76,90 | 169,30 | 7 692 519,00 | 7 307 893,05 | 307 700,76 | 76 925,19 |
| 9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 30.08.2012 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 8 | 6 | 2 | 485,00 | 364,10 | 120,90 | 15 153 825,00 | 14 396 133,75 | 606 153,00 | 151 538,25 |
| 10 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 17 | 4 | 08.04.2013 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 19 | 10 | 10 | 0 | 408,70 | 408,70 | 0,00 | 12 769 831,51 | 12 131 339,93 | 510 793,26 | 127 698,32 |
| 11 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 3 | 1 | 14.01.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 7 | 5 | 2 | 394,73 | 279,60 | 115,13 | 12 333 338,85 | 11 716 671,91 | 493 333,55 | 123 333,39 |
| 12 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 20.05.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 2 543 343,00 | 2 416 175,90 | 101 733,70 | 25 433,40 |
| 13 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 25.03.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 20 | 11 | 7 | 4 | 654,60 | 407,00 | 247,60 | 20 452 977,00 | 19 430 328,15 | 818 119,08 | 204 529,77 |
| 14 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 25.04.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 5 | 4 | 1 | 297,53 | 232,60 | 64,93 | 9 296 324,85 | 8 831 508,61 | 371 852,99 | 92 963,25 |
| 15 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1478-р | 30.12.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 8 | 8 | 0 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 15 028 845,00 | 14 277 402,75 | 601 153,80 | 150 288,45 |
| 16 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1145-р | 13.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 14 | 12 | 11 | 1 | 530,20 | 486,90 | 43,30 | 16 566 099,00 | 15 737 794,05 | 662 643,96 | 165 660,99 |
| 17 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 1162-р | 21.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 18 | 11 | 6 | 5 | 474,20 | 268,30 | 205,90 | 14 816 379,00 | 14 075 560,05 | 592 655,16 | 148 163,79 |
| 18 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1478-р | 30.12.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 11 | 8 | 5 | 3 | 493,80 | 301,20 | 192,60 | 15 428 781,00 | 14 657 341,95 | 617 151,24 | 154 287,81 |
| 19 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 15 | 1311-р | 02.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 86 | 57 | 14 | 43 | 976,30 | 233,60 | 742,70 | 33 544 942,08 | 31 867 694,97 | 1 341 797,69 | 335 449,42 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | X | X | X | X | 33 | 13 | 7 | 6 | 577,66 | 293,50 | 284,16 | 26 285 578,82 | 24 971 299,88 | 1 051 423,15 | 262 855,79 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 6 | 156-р | 29.06.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 19 | 6 | 2 | 4 | 255,90 | 76,70 | 179,20 | 11 644 356,58 | 11 062 138,75 | 465 774,27 | 116 443,56 |
| 2 | г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 26 | 189 | 05.11.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 9 | 4 | 4 | 0 | 176,20 | 176,20 | 0,00 | 8 017 725,51 | 7 616 839,23 | 320 709,02 | 80 177,26 |
| 3 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 17 | 81-р | 06.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81,30 | 40,60 | 40,70 | 3 699 438,61 | 3 514 466,68 | 147 977,54 | 36 994,39 |
| 4 | г. Сосногорск, пст. Малая Пера, ул. Советская, д. 30 | 1379 | 17.06.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64,26 | 0,00 | 64,26 | 2 924 058,12 | 2 777 855,22 | 116 962,32 | 29 240,58 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 348 | 130 | 112 | 18 | 4 936,10 | 4 092,80 | 843,30 | 229 384 938,15 | 217 915 691,25 | 9 175 397,53 | 2 293 849,37 |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 12/88 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 2 | 0 | 2 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 3 694 413,76 | 3 509 693,09 | 147 776,54 | 36 944,13 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 12/90 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 12 | 5 | 3 | 2 | 154,80 | 92,70 | 62,10 | 7 193 693,77 | 6 834 009,08 | 287 747,75 | 71 936,94 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 12/89 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 41,30 | 41,10 | 3 829 201,33 | 3 637 741,27 | 153 168,05 | 38 292,01 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 5 028 150,29 | 4 776 742,78 | 201 126,01 | 50 281,50 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 5 297 681,46 | 5 032 797,39 | 211 907,26 | 52 976,81 |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 10 | 3 | 0 | 3 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 8 834 116,19 | 8 392 410,38 | 353 364,65 | 88 341,16 |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 15 | 6 | 0 | 6 | 248,30 | 0,00 | 248,30 | 11 538 721,99 | 10 961 785,89 | 461 548,88 | 115 387,22 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 51,60 | 51,60 | 0,00 | 2 397 897,93 | 2 278 003,03 | 95 915,92 | 23 978,98 |
| 9 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 14 | 5 | 5 | 0 | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 6 989 221,85 | 6 639 760,76 | 279 568,87 | 69 892,22 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 3 | 3 | 0 | 124,90 | 124,90 | 0,00 | 5 804 214,16 | 5 514 003,45 | 232 168,57 | 58 042,14 |
| 11 | с. Пажга, д. 62 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30 | 8 | 8 | 0 | 330,30 | 330,30 | 0,00 | 15 349 334,97 | 14 581 868,22 | 613 973,40 | 153 493,35 |
| 12 | с. Пажга, д. 57 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 3 810 612,98 | 3 620 082,33 | 152 424,52 | 38 106,13 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 40 | 9 | 9 | 0 | 555,80 | 555,80 | 0,00 | 25 828 520,67 | 24 537 094,63 | 1 033 140,83 | 258 285,21 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 20 | 8 | 8 | 0 | 328,30 | 328,30 | 0,00 | 15 256 393,19 | 14 493 573,53 | 610 255,73 | 152 563,93 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 22 | 6 | 6 | 0 | 245,40 | 245,40 | 0,00 | 11 403 956,41 | 10 833 758,59 | 456 158,26 | 114 039,56 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 16 | 7 | 7 | 0 | 289,40 | 289,40 | 0,00 | 13 448 675,57 | 12 776 241,79 | 537 947,02 | 134 486,76 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 28 | 11 | 11 | 0 | 480,50 | 480,50 | 0,00 | 22 329 262,65 | 21 212 799,51 | 893 170,51 | 223 292,63 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30 | 17 | 17 | 0 | 276,10 | 276,10 | 0,00 | 12 830 612,73 | 12 189 082,09 | 513 224,51 | 128 306,13 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 19 | 11 | 11 | 0 | 175,80 | 175,80 | 0,00 | 8 169 582,46 | 7 761 103,34 | 326 783,30 | 81 695,82 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 18 | 5 | 5 | 0 | 275,10 | 275,10 | 0,00 | 12 784 141,84 | 12 144 934,75 | 511 365,67 | 127 841,42 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 10 | 3 | 3 | 0 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 5 688 036,94 | 5 403 635,09 | 227 521,48 | 56 880,37 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 11 | 6 | 6 | 0 | 252,80 | 252,80 | 0,00 | 11 747 840,99 | 11 160 448,94 | 469 913,64 | 117 478,41 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 10 | 5 | 5 | 0 | 203,20 | 203,20 | 0,00 | 9 442 884,85 | 8 970 740,61 | 377 715,39 | 94 428,85 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 687 769,17 | 653 380,71 | 27 510,77 | 6 877,69 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 37 | 19 | 0 | 19 | 793,50 | 0,00 | 793,50 | 44 416 890,00 | 42 196 045,50 | 1 776 675,60 | 444 168,90 |
| 1 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | 27 | 17.04.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 3 621 967,00 | 3 440 868,65 | 144 878,68 | 36 219,67 |
| 2 | п. Нижняя Омра, ул. Печорская, д. 7, кв. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 3 621 968,00 | 3 440 869,60 | 144 878,72 | 36 219,68 |
| 3 | п. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 5 | 27 | 17.04.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 2 502 360,00 | 2 377 242,00 | 100 094,40 | 25 023,60 |
| 4 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 12/74 | 30.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 4 | 0 | 4 | 183,50 | 0,00 | 183,50 | 11 227 689,00 | 10 666 304,55 | 449 107,56 | 112 276,89 |
| 5 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 8, кв. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 1 853 946,00 | 1 761 248,70 | 74 157,84 | 18 539,46 |
| 6 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7, кв. 6 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 2 502 521,00 | 2 377 394,95 | 100 100,84 | 25 025,21 |
| 7 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 3 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,30 | 0,00 | 53,30 | 3 138 859,00 | 2 981 916,05 | 125 554,36 | 31 388,59 |
| 8 | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | 12/75 | 30.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 4 542 975,00 | 4 315 826,25 | 181 719,00 | 45 429,75 |
| 9 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21, кв. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 1 484 535,00 | 1 410 308,25 | 59 381,40 | 14 845,35 |
| 10 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7, кв. 1 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 1 995 930,00 | 1 896 133,50 | 79 837,20 | 19 959,30 |
| 11 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | 15 | 08.02.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 489 500,00 | 1 415 025,00 | 59 580,00 | 14 895,00 |
| 12 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 2 025 720,00 | 1 924 434,00 | 81 028,80 | 20 257,20 |
| 13 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 2 472 570,00 | 2 348 941,50 | 98 902,80 | 24 725,70 |
| 14 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 1 936 350,00 | 1 839 532,50 | 77 454,00 | 19 363,50 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | X | X | X | X | 37 | 17 | 10 | 7 | 727,20 | 419,70 | 307,50 | 39 996 000,00 | 37 996 200,00 | 1 599 840,00 | 399 960,00 |
| 1 | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 9 | 18 | 23.04.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 11 | 5 | 0 | 5 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 11 825 000,00 | 11 233 750,00 | 473 000,00 | 118 250,00 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, д. 9в | 286 | 12.11.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 26 | 12 | 10 | 2 | 512,20 | 419,70 | 92,50 | 28 171 000,00 | 26 762 450,00 | 1 126 840,00 | 281 710,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 90 | 39 | 8 | 31 | 1 584,30 | 292,20 | 1 292,10 | 77 499 000,00 | 73 624 050,00 | 3 099 960,00 | 774 990,00 |
| 1 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 3 | 3 | 12.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 4 | 0 | 4 | 216,20 | 0,00 | 216,20 | 7 180 016,52 | 6 821 015,69 | 287 200,66 | 71 800,17 |
| 2 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 10 | 6 | 12.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 3 | 0 | 3 | 160,90 | 0,00 | 160,90 | 4 427 007,22 | 4 205 656,86 | 177 080,29 | 44 270,07 |
| 3 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 8 | 2 | 12.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 1 520 260,03 | 1 444 247,03 | 60 810,40 | 15 202,60 |
| 4 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 9 | 7 | 12.12.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171,10 | 0,00 | 171,10 | 5 421 448,05 | 5 150 375,64 | 216 857,93 | 54 214,48 |
| 5 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 51 | 24.12.2013 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 2 144 640,29 | 2 037 408,28 | 85 785,61 | 21 446,40 |
| 6 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 28 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 29 | 13 | 0 | 13 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 16 160 000,00 | 15 352 000,00 | 646 400,00 | 161 600,00 |
| 7 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 27а | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 5 | 4 | 2 | 2 | 113,10 | 56,20 | 56,90 | 5 655 000,00 | 5 372 250,00 | 226 200,00 | 56 550,00 |
| 8 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 53 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 10 234 000,00 | 9 722 300,00 | 409 360,00 | 102 340,00 |
| 9 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 6 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 8 | 2 | 1 | 1 | 79,70 | 39,90 | 39,80 | 7 534 100,29 | 7 157 395,28 | 301 364,01 | 75 341,00 |
| 10 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 3 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 83,30 | 41,00 | 42,30 | 7 734 800,30 | 7 348 060,29 | 309 392,01 | 77 348,00 |
| 11 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 11 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 79,60 | 40,30 | 39,30 | 7 528 525,31 | 7 152 099,05 | 301 141,01 | 75 285,25 |
| 12 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 2 | 24.02.2015 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 11 | 3 | 3 | 0 | 114,80 | 114,80 | 0,00 | 1 959 201,99 | 1 861 241,88 | 78 368,08 | 19 592,03 |
|  | Сыктывкар | X | X | X | X | 472 | 210 | 122 | 88 | 8 348,10 | 5 200,40 | 3 147,70 | 524 480 757,51 | 498 256 719,58 | 20 979 230,32 | 5 244 807,61 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 | 88-р | 26.02.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 32 | 12 | 7 | 5 | 543,20 | 303,70 | 239,50 | 34 127 300,37 | 32 420 935,28 | 1 365 092,06 | 341 273,03 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 | 284-р | 29.06.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 14 | 8 | 7 | 1 | 413,20 | 350,50 | 62,70 | 25 959 851,95 | 24 661 859,35 | 1 038 394,08 | 259 598,52 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 338-р | 16.08.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 14 | 10 | 6 | 4 | 423,20 | 257,40 | 165,80 | 26 588 115,55 | 25 258 709,77 | 1 063 524,62 | 265 881,16 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 | 276 | 25.08.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 26 | 13 | 8 | 5 | 404,60 | 252,90 | 151,70 | 25 419 545,25 | 24 148 567,99 | 1 016 781,81 | 254 195,45 |
| 5 | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 115 | 366-р | 07.09.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 26 | 8 | 6 | 2 | 419,40 | 322,70 | 96,70 | 26 349 375,38 | 25 031 906,61 | 1 053 975,02 | 263 493,75 |
| 6 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 | 309 | 16.09.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 25 | 9 | 4 | 5 | 140,30 | 52,50 | 87,80 | 8 814 538,30 | 8 373 811,39 | 352 581,53 | 88 145,38 |
| 7 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 | 308 | 16.09.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 29 | 16 | 9 | 7 | 299,80 | 128,00 | 171,80 | 18 835 342,73 | 17 893 575,59 | 753 413,71 | 188 353,43 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 | 9//2843 | 19.09.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 17 | 10 | 7 | 3 | 424,50 | 279,30 | 145,20 | 26 669 789,82 | 25 336 300,33 | 1 066 791,59 | 266 697,90 |
| 9 | г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 | 10//3392 | 24.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 50 | 22 | 4 | 18 | 345,40 | 53,40 | 292,00 | 21 700 224,75 | 20 615 213,51 | 868 008,99 | 217 002,25 |
| 10 | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78 | 10//3389 | 24.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30 | 12 | 4 | 8 | 397,70 | 137,40 | 260,30 | 24 986 043,36 | 23 736 741,20 | 999 441,73 | 249 860,43 |
| 11 | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 10//3390 | 24.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 11 | 10 | 1 | 479,30 | 428,30 | 51,00 | 30 112 674,34 | 28 607 040,63 | 1 204 506,97 | 301 126,74 |
| 12 | г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 | 10//3391 | 24.10.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 38 | 12 | 4 | 8 | 772,30 | 256,70 | 515,60 | 48 520 797,83 | 46 094 757,94 | 1 940 831,91 | 485 207,98 |
| 13 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 | 11//4022 | 25.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 25 | 12 | 11 | 1 | 736,10 | 681,20 | 54,90 | 46 246 483,60 | 43 934 159,42 | 1 849 859,34 | 462 464,84 |
| 14 | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 | 11///4023 | 25.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 26 | 12 | 11 | 1 | 736,10 | 687,60 | 48,50 | 46 246 483,60 | 43 934 159,42 | 1 849 859,34 | 462 464,84 |
| 15 | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 | 11//4024 | 25.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 4 | 1 | 3 | 97,30 | 23,50 | 73,80 | 6 113 004,83 | 5 807 354,59 | 244 520,19 | 61 130,05 |
| 16 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 | 11//4026 | 25.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 28 | 10 | 5 | 5 | 430,00 | 198,50 | 231,50 | 27 015 334,80 | 25 664 568,06 | 1 080 613,39 | 270 153,35 |
| 17 | г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | 11//4025 | 25.11.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 34 | 11 | 6 | 5 | 489,20 | 250,20 | 239,00 | 30 734 655,31 | 29 197 922,55 | 1 229 386,21 | 307 346,55 |
| 18 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 12//4288 | 08.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 7 | 6 | 1 | 273,60 | 220,80 | 52,80 | 17 189 292,09 | 16 329 827,49 | 687 571,68 | 171 892,92 |
| 19 | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 | 12//4386 | 13.12.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 25 | 11 | 6 | 5 | 522,90 | 315,80 | 207,10 | 32 851 903,65 | 31 209 308,46 | 1 314 076,15 | 328 519,04 |
|  | Усинск | X | X | X | X | 103 | 41 | 8 | 33 | 1 887,00 | 295,50 | 1 591,50 | 95 215 740,00 | 90 454 953,00 | 3 808 629,60 | 952 157,40 |
| 1 | пгт. Парма, ул. Дорожная, д. 18 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 2 | 2 | 0 | 2 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 5 781 660,00 | 5 492 577,00 | 231 266,40 | 57 816,60 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 19 | 7 | 3 | 4 | 283,10 | 129,80 | 153,30 | 14 692 890,00 | 13 958 245,50 | 587 715,60 | 146 928,90 |
| 3 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 8 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 11 | 5 | 0 | 5 | 187,10 | 0,00 | 187,10 | 9 710 490,00 | 9 224 965,50 | 388 419,60 | 97 104,90 |
| 4 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 3 | 1 | 2 | 133,70 | 31,00 | 102,70 | 6 939 030,00 | 6 592 078,50 | 277 561,20 | 69 390,30 |
| 5 | с. Усть-Уса, ул. Коммунистическая, д. 18 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 9 | 3 | 0 | 3 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 8 075 640,00 | 7 671 858,00 | 323 025,60 | 80 756,40 |
| 6 | с. Усть-Уса, ул. Колхозная, д. 61 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 3 | 0 | 3 | 129,40 | 0,00 | 129,40 | 3 996 300,00 | 3 796 485,00 | 159 852,00 | 39 963,00 |
| 7 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 14 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 24 | 9 | 2 | 7 | 417,00 | 61,20 | 355,80 | 21 642 300,00 | 20 560 185,00 | 865 692,00 | 216 423,00 |
| 8 | п. Усадор, ул. Полярная, д. 7 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 0 | 2 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 7 037 640,00 | 6 685 758,00 | 281 505,60 | 70 376,40 |
| 9 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 12 | 150-р | 28.09.2015 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 7 | 2 | 5 | 334,10 | 73,50 | 260,60 | 17 339 790,00 | 16 472 800,50 | 693 591,60 | 173 397,90 |
|  | Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 833 | 353 | 74 | 279 | 15 261,06 | 3 625,44 | 11 635,62 | 848 663 803,35 | 806 230 613,18 | 33 946 552,14 | 8 486 638,03 |
|  | Муниципальный район Койгородский | X | X | X | X | 43 | 16 | 0 | 16 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 38 420 000,00 | 36 499 000,00 | 1 536 800,00 | 384 200,00 |
| 1 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 2 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 588,78 | 1 952 809,34 | 82 223,58 | 20 555,86 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 3 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 3 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 6 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 6 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 3 083 388,84 | 2 929 219,40 | 123 335,55 | 30 833,89 |
| 7 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 08/07 | 28.07.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 2 | 0 | 2 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 7 047 745,92 | 6 695 358,62 | 281 909,84 | 70 477,46 |
| 8 | п. Койдин, ул. Набережная, д. 9 | 08/09 | 28.09.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 915 414,39 | 3 719 643,68 | 156 616,57 | 39 154,14 |
| 9 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 15 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 111 185,11 | 3 905 625,86 | 164 447,40 | 41 111,85 |
| 10 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 11 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 055 592,56 | 1 952 812,93 | 82 223,70 | 20 555,93 |
| 12 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 10 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 5 873 121,60 | 5 579 465,52 | 234 924,86 | 58 731,22 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 184 | 81 | 3 | 78 | 3 026,90 | 117,30 | 2 909,60 | 157 398 800,00 | 149 528 860,00 | 6 295 952,00 | 1 573 988,00 |
| 1 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 21 | 87 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 2 | 0 | 2 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 5 740 800,00 | 5 453 760,00 | 229 632,00 | 57 408,00 |
| 2 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 25 | 88 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 2 | 0 | 2 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 5 444 400,00 | 5 172 180,00 | 217 776,00 | 54 444,00 |
| 3 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 1 | 84 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 4 118 400,00 | 3 912 480,00 | 164 736,00 | 41 184,00 |
| 4 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 3 | 85 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 95,70 | 40,30 | 55,40 | 4 976 400,00 | 4 727 580,00 | 199 056,00 | 49 764,00 |
| 5 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 4 | 86 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 80,90 | 40,30 | 40,60 | 4 206 800,00 | 3 996 460,00 | 168 272,00 | 42 068,00 |
| 6 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Речная, д. 6 | 83 | 31.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 2 116 400,00 | 2 010 580,00 | 84 656,00 | 21 164,00 |
| 7 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 3 | 1 | 05.03.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 2 | 0 | 2 | 91,10 | 0,00 | 91,10 | 4 737 200,00 | 4 500 340,00 | 189 488,00 | 47 372,00 |
| 8 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 33 | 7ж | 05.03.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 2 366 000,00 | 2 247 700,00 | 94 640,00 | 23 660,00 |
| 9 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 6 | 13 | 05.03.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 3 | 0 | 3 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 7 659 600,00 | 7 276 620,00 | 306 384,00 | 76 596,00 |
| 10 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 2 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 3 900 000,00 | 3 705 000,00 | 156 000,00 | 39 000,00 |
| 11 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 3 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 120 000,00 | 2 964 000,00 | 124 800,00 | 31 200,00 |
| 12 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 1 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 15 | 6 | 1 | 5 | 247,40 | 36,70 | 210,70 | 12 864 800,00 | 12 221 560,00 | 514 592,00 | 128 648,00 |
| 13 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 5 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 1 144 000,00 | 1 086 800,00 | 45 760,00 | 11 440,00 |
| 14 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 21 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 560 000,00 | 1 482 000,00 | 62 400,00 | 15 600,00 |
| 15 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 23 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 120 000,00 | 2 964 000,00 | 124 800,00 | 31 200,00 |
| 16 | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 14 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 120 000,00 | 2 964 000,00 | 124 800,00 | 31 200,00 |
| 17 | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 15 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 3 | 0 | 3 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 4 680 000,00 | 4 446 000,00 | 187 200,00 | 46 800,00 |
| 18 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 1 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 560 000,00 | 1 482 000,00 | 62 400,00 | 15 600,00 |
| 19 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 1 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 11 | 7 | 0 | 7 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 15 225 600,00 | 14 464 320,00 | 609 024,00 | 152 256,00 |
| 20 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 3 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 4 | 0 | 4 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 8 060 000,00 | 7 657 000,00 | 322 400,00 | 80 600,00 |
| 21 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 5 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 4 | 0 | 4 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 8 554 000,00 | 8 126 300,00 | 342 160,00 | 85 540,00 |
| 22 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 13 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 612 000,00 | 1 531 400,00 | 64 480,00 | 16 120,00 |
| 23 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 29 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 560 000,00 | 1 482 000,00 | 62 400,00 | 15 600,00 |
| 24 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 4 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 3 | 0 | 3 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 4 472 000,00 | 4 248 400,00 | 178 880,00 | 44 720,00 |
| 25 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 14 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2 288 000,00 | 2 173 600,00 | 91 520,00 | 22 880,00 |
| 26 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 16 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 3 276 000,00 | 3 112 200,00 | 131 040,00 | 32 760,00 |
| 27 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 17 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 368 000,00 | 4 149 600,00 | 174 720,00 | 43 680,00 |
| 28 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 18 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 184 000,00 | 2 074 800,00 | 87 360,00 | 21 840,00 |
| 29 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 20 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 664 000,00 | 1 580 800,00 | 66 560,00 | 16 640,00 |
| 30 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 21 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 3 | 0 | 3 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 4 472 000,00 | 4 248 400,00 | 178 880,00 | 44 720,00 |
| 31 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 22 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 3 328 000,00 | 3 161 600,00 | 133 120,00 | 33 280,00 |
| 32 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 27 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 3 | 0 | 3 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 3 988 400,00 | 3 788 980,00 | 159 536,00 | 39 884,00 |
| 33 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 8 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 12 | 4 | 0 | 4 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 8 112 000,00 | 7 706 400,00 | 324 480,00 | 81 120,00 |
| 34 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 9 | 28 | 27.04.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 4 | 0 | 4 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 7 800 000,00 | 7 410 000,00 | 312 000,00 | 78 000,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 85 | 31 | 0 | 31 | 1 284,96 | 0,00 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 69 548 274,50 | 2 928 348,40 | 732 087,10 |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 278 944,10 | 2 164 996,89 | 91 157,77 | 22 789,44 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 12 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 836 823,60 | 6 494 982,42 | 273 472,94 | 68 368,24 |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 0 | 4 | 173,56 | 0,00 | 173,56 | 9 888 325,86 | 9 393 909,57 | 395 533,03 | 98 883,26 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 5 | 0 | 5 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 10 027 341,28 | 9 525 974,22 | 401 093,65 | 100 273,41 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 17 | 5 | 0 | 5 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | 12 277 795,72 | 11 663 905,93 | 491 111,83 | 122 777,96 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 15 | 6 | 0 | 6 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 14 613 710,44 | 13 883 024,92 | 584 548,42 | 146 137,10 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 16 | 7 | 0 | 7 | 303,40 | 0,00 | 303,40 | 17 285 769,00 | 16 421 480,55 | 691 430,76 | 172 857,69 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 106 | 52 | 0 | 52 | 2 362,10 | 0,00 | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 129 681 840,00 | 5 460 288,00 | 1 365 072,00 |
| 1 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 3 | 0 | 3 | 138,70 | 0,00 | 138,70 | 8 015 557,73 | 7 614 779,85 | 320 622,29 | 80 155,59 |
| 2 | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | 12/75 | 30.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 2 323 182,53 | 2 207 023,40 | 92 927,30 | 23 231,83 |
| 3 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 12/74 | 30.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 2 363 635,95 | 2 245 454,15 | 94 545,44 | 23 636,36 |
| 4 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | 27 | 17.04.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 3 120 692,94 | 2 964 658,29 | 124 827,72 | 31 206,93 |
| 5 | п. Нижняя Омра, пер. Почтовый, д. 4 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 5 | 0 | 5 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | 12 118 690,92 | 11 512 756,37 | 484 747,64 | 121 186,91 |
| 6 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 43 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 2 669 926,18 | 2 536 429,87 | 106 797,05 | 26 699,26 |
| 7 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 12 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 15 | 8 | 0 | 8 | 379,50 | 0,00 | 379,50 | 21 931 536,49 | 20 834 959,67 | 877 261,46 | 219 315,36 |
| 8 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 25 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 849 299,52 | 1 756 834,54 | 73 971,98 | 18 493,00 |
| 9 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 7 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 461 435,09 | 4 238 363,34 | 178 457,40 | 44 614,35 |
| 10 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 0 | 4 | 201,80 | 0,00 | 201,80 | 11 662 145,09 | 11 079 037,84 | 466 485,80 | 116 621,45 |
| 11 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 1 774 171,73 | 1 685 463,14 | 70 966,87 | 17 741,72 |
| 12 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 5 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 4 380 528,24 | 4 161 501,83 | 175 221,13 | 43 805,28 |
| 13 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 15 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 2 525 449,66 | 2 399 177,17 | 101 017,99 | 25 254,50 |
| 14 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 6 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 5 825 293,48 | 5 534 028,81 | 233 011,74 | 58 252,93 |
| 15 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 6 247 164,95 | 5 934 806,70 | 249 886,60 | 62 471,65 |
| 16 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 7 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 4 | 0 | 4 | 201,50 | 0,00 | 201,50 | 11 644 807,92 | 11 062 567,52 | 465 792,32 | 116 448,08 |
| 17 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 12/74 | 30.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 1 751 055,48 | 1 663 502,71 | 70 042,22 | 17 510,55 |
| 18 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 45 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 2 669 926,18 | 2 536 429,87 | 106 797,05 | 26 699,26 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 9 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 5 432 317,33 | 5 160 701,47 | 217 292,69 | 54 323,17 |
| 20 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 11 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 5 871 525,98 | 5 577 949,68 | 234 861,04 | 58 715,26 |
| 21 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 9 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 3 | 0 | 3 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 6 339 629,92 | 6 022 648,42 | 253 585,20 | 63 396,30 |
| 22 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 3 | 0 | 3 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | 8 564 568,40 | 8 136 339,98 | 342 582,74 | 85 645,68 |
| 23 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 12/74 | 30.12.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 2 964 658,29 | 2 816 425,38 | 118 586,33 | 29 646,58 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 271 | 110 | 41 | 69 | 5 300,20 | 2 063,34 | 3 236,86 | 301 771 743,35 | 286 683 156,18 | 12 070 869,74 | 3 017 717,43 |
| 1 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 9 | 5 | 14.05.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 167,45 | 0,00 | 167,45 | 9 533 899,94 | 9 057 204,94 | 381 356,00 | 95 339,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 39 | 16а | 12.10.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 4 | 0 | 4 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 6 302 806,34 | 5 987 666,03 | 252 112,25 | 63 028,06 |
| 3 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 30 | 18 | 04.12.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 1 895 966,14 | 1 801 167,83 | 75 838,65 | 18 959,66 |
| 4 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 6 | 19 | 04.12.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 3 421 848,79 | 3 250 756,35 | 136 873,95 | 34 218,49 |
| 5 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 6 | 12 | 01.10.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 4 | 0 | 4 | 107,65 | 0,00 | 107,65 | 6 129 151,79 | 5 822 694,20 | 245 166,07 | 61 291,52 |
| 6 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 8 | 17 | 04.10.2012 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 0 | 4 | 197,70 | 0,00 | 197,70 | 11 256 231,38 | 10 693 419,81 | 450 249,26 | 112 562,31 |
| 7 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 1а | 6а | 24.04.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 4 | 2 | 2 | 202,80 | 97,20 | 105,60 | 11 546 604,58 | 10 969 274,35 | 461 864,18 | 115 466,05 |
| 8 | г. Микунь, ул. им. Козлова, д. 26 | 10а | 19.07.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 3 391 103,40 | 3 221 548,23 | 135 644,14 | 33 911,03 |
| 9 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 17 | 18 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 3 | 1 | 2 | 140,40 | 42,00 | 98,40 | 7 993 803,17 | 7 594 113,01 | 319 752,13 | 79 938,03 |
| 10 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 45 | 23 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 5 773 302,28 | 5 484 637,17 | 230 932,09 | 57 733,02 |
| 11 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 7 | 24 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 12 | 2 | 2 | 0 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 5 010 360,96 | 4 759 842,91 | 200 414,44 | 50 103,61 |
| 12 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 9 | 25 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 2 248 968,84 | 2 136 520,40 | 89 958,75 | 22 489,69 |
| 13 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 9 | 26 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 1 793 481,48 | 1 703 807,41 | 71 739,26 | 17 934,81 |
| 14 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 11 | 27 | 11.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 1 782 094,29 | 1 692 989,58 | 71 283,77 | 17 820,94 |
| 15 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 7 | 31 | 15.11.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 2 | 0 | 2 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 7 037 279,72 | 6 685 415,73 | 281 491,19 | 70 372,80 |
| 16 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 9 | 35 | 05.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 782 617,28 | 4 543 486,42 | 191 304,69 | 47 826,17 |
| 17 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 11 | 38 | 05.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 2 459 631,75 | 2 336 650,16 | 98 385,27 | 24 596,32 |
| 18 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 22а | 46 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 11 | 4 | 3 | 1 | 200,70 | 158,00 | 42,70 | 11 427 039,15 | 10 855 687,19 | 457 081,57 | 114 270,39 |
| 19 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 23 | 47 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 4 | 3 | 1 | 214,10 | 168,10 | 46,00 | 12 189 980,47 | 11 580 481,45 | 487 599,22 | 121 899,80 |
| 20 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 42 | 48 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 7 | 2 | 0 | 2 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 3 757 770,72 | 3 569 882,18 | 150 310,83 | 37 577,71 |
| 21 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 53 | 49 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 11 | 4 | 1 | 3 | 213,60 | 44,80 | 168,80 | 12 161 512,52 | 11 553 436,89 | 486 460,50 | 121 615,13 |
| 22 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 51 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 3 | 0 | 3 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 8 517 613,64 | 8 091 732,95 | 340 704,55 | 85 176,14 |
| 23 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 37 | 50 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 106,84 | 28,94 | 77,90 | 6 083 033,70 | 5 778 882,01 | 243 321,35 | 60 830,34 |
| 24 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 50б | 45 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 2 630 439,51 | 2 498 917,53 | 105 217,58 | 26 304,40 |
| 25 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 22 | 44 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 17 | 4 | 1 | 3 | 212,00 | 44,60 | 167,40 | 12 070 415,04 | 11 466 894,29 | 482 816,60 | 120 704,15 |
| 26 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 27 | 43 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 3 888 723,33 | 3 694 287,17 | 155 548,93 | 38 887,23 |
| 27 | г. Микунь, ул. Мечникова, д. 4 | 41 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 16 | 7 | 2 | 5 | 426,20 | 119,00 | 307,20 | 24 266 089,10 | 23 052 784,65 | 970 643,56 | 242 660,89 |
| 28 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 19 | 42 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | 3 826 093,82 | 3 634 789,13 | 153 043,75 | 38 260,94 |
| 29 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 5а | 52 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 14 | 4 | 4 | 0 | 211,40 | 211,40 | 0,00 | 12 036 253,48 | 11 434 440,81 | 481 450,14 | 120 362,53 |
| 30 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 8 | 41 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 10 | 4 | 2 | 2 | 209,80 | 104,30 | 105,50 | 11 945 156,02 | 11 347 898,22 | 477 806,24 | 119 451,56 |
| 31 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 10 | 42 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 4 | 0 | 211,80 | 211,80 | 0,00 | 12 059 027,85 | 11 456 076,46 | 482 361,11 | 120 590,28 |
| 32 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 12 | 43 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 3 | 1 | 214,80 | 152,70 | 62,10 | 12 229 835,62 | 11 618 343,84 | 489 193,42 | 122 298,36 |
| 33 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 14 | 44 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 4 | 4 | 0 | 205,60 | 205,60 | 0,00 | 11 706 025,15 | 11 120 723,89 | 468 241,01 | 117 060,25 |
| 34 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 7а | 53 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 4 | 1 | 3 | 206,20 | 44,80 | 161,40 | 11 740 186,71 | 11 153 177,37 | 469 607,47 | 117 401,87 |
| 35 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 10 | 54 | 24.12.2013 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 3 | 1 | 2 | 155,30 | 42,40 | 112,90 | 8 842 148,38 | 8 400 040,96 | 353 685,94 | 88 421,48 |
| 36 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 4 | 25 | 06.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 4 | 3 | 1 | 212,30 | 152,30 | 60,00 | 12 087 495,82 | 11 483 121,03 | 483 499,83 | 120 874,96 |
| 37 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 2 | 24 | 06.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 11 | 4 | 3 | 1 | 207,10 | 147,40 | 59,70 | 11 791 429,03 | 11 201 857,58 | 471 657,16 | 117 914,29 |
| 38 | г. Микунь, ул. Малая лесная, д. 4 | 40 | 28.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 4 156 322,16 | 3 948 506,05 | 166 252,89 | 41 563,22 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | X | X | X | X | 144 | 63 | 30 | 33 | 2 501,90 | 1 444,80 | 1 057,10 | 141 357 350,00 | 134 289 482,50 | 5 654 294,00 | 1 413 573,50 |
| 1 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 8 | 94 | 14.05.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6 472 445,00 | 6 148 822,75 | 258 897,80 | 64 724,45 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 43 | 256 | 16.10.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 23 | 13 | 4 | 9 | 234,50 | 70,00 | 164,50 | 13 279 529,00 | 12 615 552,55 | 531 181,16 | 132 795,29 |
| 3 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9 | 226 | 10.09.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 25 | 11 | 10 | 1 | 468,40 | 417,60 | 50,80 | 26 525 081,00 | 25 198 826,95 | 1 061 003,24 | 265 250,81 |
| 4 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11в | 226 | 10.09.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 18 | 8 | 6 | 2 | 478,90 | 375,00 | 103,90 | 27 119 686,00 | 25 763 701,70 | 1 084 787,44 | 271 196,86 |
| 5 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 12 | 256 | 16.10.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 32 | 11 | 8 | 3 | 636,20 | 462,20 | 174,00 | 36 027 447,00 | 34 226 074,65 | 1 441 097,88 | 360 274,47 |
| 6 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 1 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 4 | 0 | 4 | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 7 039 000,00 | 6 687 050,00 | 281 560,00 | 70 390,00 |
| 7 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 2 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 13 | 5 | 0 | 5 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 8 817 154,00 | 8 376 296,30 | 352 686,16 | 88 171,54 |
| 8 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 10 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 4 434 060,00 | 4 212 357,00 | 177 362,40 | 44 340,60 |
| 9 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 12 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 2 253 840,00 | 2 141 148,00 | 90 153,60 | 22 538,40 |
| 10 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 15 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 2 355 771,00 | 2 237 982,45 | 94 230,84 | 23 557,71 |
| 11 | п. Кебанъель, ул. Социалистическая, д. 1 | 15 | 19.02.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 4 | 0 | 4 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 7 033 337,00 | 6 681 670,15 | 281 333,48 | 70 333,37 |
|  | Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 1 574 | 716 | 222 | 494 | 29 565,01 | 10 020,23 | 19 544,78 | 1 678 622 098,00 | 1 594 690 993,10 | 67 144 883,92 | 16 786 220,98 |
|  | Воркута | X | X | X | X | 37 | 17 | 0 | 17 | 847,40 | 0,00 | 847,40 | 49 081 408,00 | 46 627 337,60 | 1 963 256,32 | 490 814,08 |
| 1 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 320 | 03.04.2012 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 6 | 0 | 6 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 12 858 240,00 | 12 215 328,00 | 514 329,60 | 128 582,40 |
| 2 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 0 | 4 | 218,10 | 0,00 | 218,10 | 12 632 352,00 | 12 000 734,40 | 505 294,08 | 126 323,52 |
| 3 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 6 | 0 | 6 | 358,30 | 0,00 | 358,30 | 20 752 736,00 | 19 715 099,20 | 830 109,44 | 207 527,36 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 56 | 16.01.2013 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 2 838 080,00 | 2 696 176,00 | 113 523,20 | 28 380,80 |
|  | Муниципальный район Ижемский | X | X | X | X | 48 | 16 | 0 | 16 | 625,85 | 0,00 | 625,85 | 37 551 000,00 | 35 673 450,00 | 1 502 040,00 | 375 510,00 |
| 1 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | N 6-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 23 | 8 | 0 | 8 | 320,50 | 0,00 | 320,50 | 19 230 000,00 | 18 268 500,00 | 769 200,00 | 192 300,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | N 3-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 5 | 0 | 5 | 155,35 | 0,00 | 155,35 | 9 321 000,00 | 8 854 950,00 | 372 840,00 | 93 210,00 |
| 3 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 6 | N 5-р (о.д.) | 21.01.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 3 | 0 | 3 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 9 000 000,00 | 8 550 000,00 | 360 000,00 | 90 000,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | X | X | X | X | 85 | 42 | 1 | 41 | 1 830,80 | 65,50 | 1 765,30 | 104 288 800,00 | 99 074 360,00 | 4 171 552,00 | 1 042 888,00 |
|  | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 473,30 | 2 272 849,64 | 95 698,90 | 23 924,76 |
|  | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 0 | 4 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 10 196 468,29 | 9 686 644,88 | 407 858,73 | 101 964,68 |
|  | п. Зимовка, ул. Лесная, д. 4 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 835 621,20 | 6 493 840,14 | 273 424,85 | 68 356,21 |
|  | п. Зимовка, ул. Набережная, д. 5 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 835 621,20 | 6 493 840,14 | 273 424,85 | 68 356,21 |
|  | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 19 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 4 | 0 | 4 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 253 431,80 | 9 740 760,21 | 410 137,27 | 102 534,32 |
|  | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 417 810,60 | 3 246 920,07 | 136 712,42 | 34 178,11 |
|  | п. Вежъю, ул. Вежъинская, д. 8 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 303 883,58 | 3 138 689,40 | 132 155,34 | 33 038,84 |
|  | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 11 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 4 955 825,37 | 4 708 034,10 | 198 233,02 | 49 558,25 |
|  | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 5 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 1 | 1 | 87,00 | 65,50 | 21,50 | 4 955 825,37 | 4 708 034,10 | 198 233,02 | 49 558,25 |
|  | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 13 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 557 080,80 | 4 329 226,76 | 182 283,23 | 45 570,81 |
|  | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 14 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 557 080,80 | 4 329 226,76 | 182 283,23 | 45 570,81 |
|  | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 19 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 557 080,80 | 4 329 226,76 | 182 283,23 | 45 570,81 |
|  | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 8 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 278 540,40 | 2 164 613,38 | 91 141,62 | 22 785,40 |
|  | п. Седтыдор, ул. Лесная, д. 15 | 04/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 557 080,80 | 4 329 226,76 | 182 283,23 | 45 570,81 |
|  | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 17/10 | 16.10.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 04/12 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 5 001 396,18 | 4 751 326,37 | 200 055,85 | 50 013,96 |
|  | с. Койгородок, ул. Набережная, д. 57 | 33/12 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 2 905 139,01 | 2 759 882,06 | 116 205,56 | 29 051,39 |
|  | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 13 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 3 588 701,13 | 3 409 266,07 | 143 548,05 | 35 887,01 |
|  | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 6 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 784 934,85 | 4 545 688,10 | 191 397,40 | 47 849,35 |
|  | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | п. Иван-Чомъя, ул. Пушкина, д. 7 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | п. Иван-Чомъя, ул. Лесная д. 5 | 05/12 | 06.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 392 467,42 | 2 272 844,05 | 95 698,70 | 23 924,67 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 72 | 33 | 11 | 22 | 1 447,90 | 524,20 | 923,70 | 79 779 290,00 | 75 790 325,50 | 3 191 171,60 | 797 792,90 |
| 1 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 3 | 8ж | 27.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 2 507 050,00 | 2 381 697,50 | 100 282,00 | 25 070,50 |
| 2 | с. Сторожевск, ул. Молодежная, д. 3 | 65 | 27.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 129,40 | 64,40 | 65,00 | 7 129 940,00 | 6 773 443,00 | 285 197,60 | 71 299,40 |
| 3 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 9 | 65 | 27.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 4 242 700,00 | 4 030 565,00 | 169 708,00 | 42 427,00 |
| 4 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 12 | 65 | 27.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 3 162 740,00 | 3 004 603,00 | 126 509,60 | 31 627,40 |
| 5 | с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 29 | 65 | 27.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 6 540 370,00 | 6 213 351,50 | 261 614,80 | 65 403,70 |
| 6 | с. Сторожевск, ул. Советская, д. 12а | 65 | 27.08.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 2 931 320,00 | 2 784 754,00 | 117 252,80 | 29 313,20 |
| 7 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 4а | 296 | 17.12.2015 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 29 | 11 | 10 | 1 | 502,40 | 459,80 | 42,60 | 27 682 240,00 | 26 298 128,00 | 1 107 289,60 | 276 822,40 |
| 8 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 8 | 102 | 28.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 130,60 | 0,00 | 130,60 | 7 196 060,00 | 6 836 257,00 | 287 842,40 | 71 960,60 |
| 9 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 2 | 103 | 28.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 4 689 010,00 | 4 454 559,50 | 187 560,40 | 46 890,10 |
| 10 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомирская, д. 5 | 15-р | 30.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 2 231 550,00 | 2 119 972,50 | 89 262,00 | 22 315,50 |
| 11 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 9 | 15-р | 30.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 113,10 | 0,00 | 113,10 | 6 231 810,00 | 5 920 219,50 | 249 272,40 | 62 318,10 |
| 12 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 10 | 15-р | 30.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 2 275 630,00 | 2 161 848,50 | 91 025,20 | 22 756,30 |
| 13 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 15-р | 30.12.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | 2 958 870,00 | 2 810 926,50 | 118 354,80 | 29 588,70 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 549 | 207 | 132 | 75 | 8 825,30 | 5 760,53 | 3 064,77 | 495 036 800,00 | 470 284 960,00 | 19 801 472,00 | 4 950 368,00 |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 121,30 | 0,00 | 121,30 | 6 804 071,55 | 6 463 866,00 | 272 164,45 | 68 041,10 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 4 | 0 | 4 | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 9 580 708,82 | 9 101 675,37 | 383 226,76 | 95 806,69 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 6 | 0 | 6 | 266,20 | 0,00 | 266,20 | 14 931 932,65 | 14 185 336,01 | 597 277,31 | 149 319,33 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 5 | 0 | 5 | 207,80 | 0,00 | 207,80 | 11 656 106,70 | 11 073 301,36 | 466 244,27 | 116 561,07 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 355 902,22 | 2 238 107,11 | 94 236,09 | 23 559,02 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 5 | 0 | 5 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 4 246 233,28 | 4 033 921,62 | 169 849,33 | 42 462,33 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 9 | 0 | 9 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 9 406 781,01 | 8 936 441,96 | 376 271,24 | 94 067,81 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 145,30 | 0,00 | 145,30 | 8 150 299,82 | 7 742 784,83 | 326 011,99 | 81 503,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 96,10 | 0,00 | 96,10 | 5 390 528,66 | 5 121 002,22 | 215 621,15 | 53 905,29 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 4 | 4 | 341,50 | 156,60 | 184,90 | 19 155 728,77 | 18 197 942,33 | 766 229,15 | 191 557,29 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89,70 | 0,00 | 89,70 | 5 031 534,03 | 4 779 957,33 | 201 261,36 | 50 315,34 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 8 234 439,19 | 7 822 717,23 | 329 377,57 | 82 344,39 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 20 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 19 088 417,27 | 18 133 996,41 | 763 536,69 | 190 884,17 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 130,40 | 0,00 | 130,40 | 7 314 515,46 | 6 948 789,69 | 292 580,62 | 73 145,15 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 4 | 2 | 2 | 198,20 | 117,70 | 80,50 | 11 117 614,76 | 10 561 734,02 | 444 704,59 | 111 176,15 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 95,20 | 48,30 | 46,90 | 5 340 045,03 | 5 073 042,78 | 213 601,80 | 53 400,45 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 11 | 7 | 4 | 450,10 | 290,50 | 159,60 | 25 247 418,79 | 23 985 047,85 | 1 009 896,75 | 252 474,19 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 37 | 12 | 9 | 3 | 518,00 | 371,30 | 146,70 | 29 056 127,38 | 27 603 321,01 | 1 162 245,10 | 290 561,27 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 11 | 1 | 515,00 | 465,60 | 49,40 | 28 887 848,66 | 27 443 456,22 | 1 155 513,95 | 288 878,49 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 23 | 11 | 9 | 2 | 486,80 | 381,70 | 105,10 | 27 306 028,59 | 25 940 727,16 | 1 092 241,14 | 273 060,29 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 36 | 12 | 11 | 1 | 506,40 | 465,60 | 40,80 | 28 405 449,62 | 26 985 177,14 | 1 136 217,98 | 284 054,50 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 36 | 12 | 7 | 5 | 499,60 | 278,40 | 221,20 | 28 024 017,83 | 26 622 816,94 | 1 120 960,71 | 280 240,18 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 22 | 8 | 6 | 2 | 332,10 | 242,10 | 90,00 | 18 628 455,41 | 17 697 032,64 | 745 138,22 | 186 284,55 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 28 | 8 | 8 | 0 | 342,10 | 342,10 | 0,00 | 19 189 384,52 | 18 229 915,29 | 767 575,38 | 191 893,85 |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 9 | 7 | 2 | 465,40 | 370,13 | 95,27 | 26 105 640,31 | 24 800 358,30 | 1 044 225,61 | 261 056,40 |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 13 | 11 | 2 | 684,80 | 552,70 | 132,10 | 38 412 424,77 | 36 491 803,53 | 1 536 496,99 | 384 124,25 |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 11 | 1 | 534,10 | 481,60 | 52,50 | 29 959 223,23 | 28 461 262,07 | 1 198 368,93 | 299 592,23 |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 34 | 12 | 12 | 0 | 516,80 | 516,80 | 0,00 | 28 988 815,89 | 27 539 375,09 | 1 159 552,64 | 289 888,16 |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 21 | 8 | 8 | 0 | 339,10 | 339,10 | 0,00 | 19 021 105,78 | 18 070 050,49 | 760 844,23 | 190 211,06 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 181 | 100 | 1 | 99 | 4 157,20 | 35,40 | 4 121,80 | 249 432 000,00 | 236 960 400,00 | 9 977 280,00 | 2 494 320,00 |
| 1 | п. Бадьель, ул. Школьная, д. 4 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 5 540 152,00 | 5 263 144,40 | 221 606,08 | 55 401,52 |
| 2 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 4 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 156,50 | 0,00 | 156,50 | 8 294 500,00 | 7 879 775,00 | 331 780,00 | 82 945,00 |
| 3 | п. Бадьель, ул. Первомайская, д. 1 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 180 000,00 | 3 021 000,00 | 127 200,00 | 31 800,00 |
| 4 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 1 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 8 871 856,00 | 8 428 263,20 | 354 874,24 | 88 718,56 |
| 5 | п. Бадьель, ул. Северная, д. 2 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 7 133 376,00 | 6 776 707,20 | 285 335,04 | 71 333,76 |
| 6 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 8 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 3 566 688,00 | 3 388 353,60 | 142 667,52 | 35 666,88 |
| 7 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 6 | 48 | 05.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 7 133 376,00 | 6 776 707,20 | 285 335,04 | 71 333,76 |
| 8 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 9 | 12/79 | 30.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 5 | 0 | 5 | 213,80 | 0,00 | 213,80 | 11 331 400,00 | 10 764 830,00 | 453 256,00 | 113 314,00 |
| 9 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 5 | 12/77 | 30.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 216,10 | 0,00 | 216,10 | 11 453 300,00 | 10 880 635,00 | 458 132,00 | 114 533,00 |
| 10 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 7 | 12/78 | 30.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 6 | 0 | 6 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | 12 965 696,00 | 12 317 411,20 | 518 627,84 | 129 656,96 |
| 11 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 1 | 12/76 | 30.12.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 7 | 0 | 7 | 289,70 | 0,00 | 289,70 | 16 246 376,00 | 15 434 057,20 | 649 855,04 | 162 463,76 |
| 12 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 14 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 10 094 400,00 | 9 589 680,00 | 403 776,00 | 100 944,00 |
| 13 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 4 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 1 | 3 | 139,40 | 35,40 | 104,00 | 7 817 552,00 | 7 426 674,40 | 312 702,08 | 78 175,52 |
| 14 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 7 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 3 331 152,00 | 3 164 594,40 | 133 246,08 | 33 311,52 |
| 15 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 20 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2 467 520,00 | 2 344 144,00 | 98 700,80 | 24 675,20 |
| 16 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 5 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 3 039 536,00 | 2 887 559,20 | 121 581,44 | 30 395,36 |
| 17 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 13 | 4/2 | 17.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 1 317 880,00 | 1 251 986,00 | 52 715,20 | 13 178,80 |
| 18 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 2 | 3/22 | 31.03.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 2 691 840,00 | 2 557 248,00 | 107 673,60 | 26 918,40 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 10 | 42 | 26.09.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 0 | 6 | 243,10 | 0,00 | 243,10 | 16 380 968,00 | 15 561 919,60 | 655 238,72 | 163 809,68 |
| 20 | п. Палью, ул. Интернациональная, д. 9 | 14-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 355 360,00 | 2 237 592,00 | 94 214,40 | 23 553,60 |
| 21 | п. Мишкин-Ель, ул. Черемушки, д. 43 | 14-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 177 680,00 | 1 118 796,00 | 47 107,20 | 11 776,80 |
| 22 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 3 | 14-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 570 240,00 | 1 491 728,00 | 62 809,60 | 15 702,40 |
| 23 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 3 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 6 140 760,00 | 5 833 722,00 | 245 630,40 | 61 407,60 |
| 24 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 6 | 12/309 | 27.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 2 091 784,00 | 1 987 194,80 | 83 671,36 | 20 917,84 |
| 25 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Криволапа, д. 6 | 12/313 | 27.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 3 342 368,00 | 3 175 249,60 | 133 694,72 | 33 423,68 |
| 26 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 2 | 12/311 | 27.01.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 4 | 0 | 4 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | 11 036 544,00 | 10 484 716,80 | 441 461,76 | 110 365,44 |
| 27 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 5 | 12/310 | 27.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 4 318 160,00 | 4 102 252,00 | 172 726,40 | 43 181,60 |
| 28 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 4 | 08/186-1 | 09.08.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 2 035 704,00 | 1 933 918,80 | 81 428,16 | 20 357,04 |
| 29 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 2 | 08/186-1 | 09.08.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 4 419 104,00 | 4 198 148,80 | 176 764,16 | 44 191,04 |
| 30 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная, д. 16 | 08/186-1 | 09.08.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 6 869 800,00 | 6 526 310,00 | 274 792,00 | 68 698,00 |
| 31 | п. Знаменка, ул. Школьная, д. 2 | 09/33-1 | 27.11.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 1 127 208,00 | 1 070 847,60 | 45 088,32 | 11 272,08 |
| 32 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 18 | 06/452 | 18.06.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 8 | 0 | 8 | 341,20 | 0,00 | 341,20 | 19 134 496,00 | 18 177 771,20 | 765 379,84 | 191 344,96 |
| 33 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 17а | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 4 | 0 | 4 | 139,30 | 0,00 | 139,30 | 7 811 944,00 | 7 421 346,80 | 312 477,76 | 78 119,44 |
| 34 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 14а | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 3 039 536,00 | 2 887 559,20 | 121 581,44 | 30 395,36 |
| 35 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 2 114 216,00 | 2 008 505,20 | 84 568,64 | 21 142,16 |
| 36 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | 03/316-1 | 16.03.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 0 | 4 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 11 120 664,00 | 10 564 630,80 | 444 826,56 | 111 206,64 |
| 37 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 22 | 85-1 | 31.10.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 2 018 880,00 | 1 917 936,00 | 80 755,20 | 20 188,80 |
| 38 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 21 | 85-1 | 31.10.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 2 579 680,00 | 2 450 696,00 | 103 187,20 | 25 796,80 |
| 39 | п. Мишкин-Ель, ул. Лесная, д. 32 | 85-1 | 31.10.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 4 419 104,00 | 4 198 148,80 | 176 764,16 | 44 191,04 |
| 40 | п. Приуральский, ул. Лесная, д. 1 | 25/1 | 21.10.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 486 400,00 | 4 262 080,00 | 179 456,00 | 44 864,00 |
| 41 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | 15 | 08.02.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 3 364 800,00 | 3 196 560,00 | 134 592,00 | 33 648,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 602 | 301 | 77 | 224 | 11 830,56 | 3 634,60 | 8 195,96 | 663 452 800,00 | 630 280 160,00 | 26 538 112,00 | 6 634 528,00 |
| 1 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 10 | 15 | 27.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 5 486 754,57 | 5 212 416,84 | 219 470,18 | 54 867,55 |
| 2 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 13 | 17 | 27.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 4 688 575,00 | 4 454 146,25 | 187 543,00 | 46 885,75 |
| 3 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 14 | 18 | 27.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | 104,00 | 31,10 | 72,90 | 5 798 000,00 | 5 508 100,00 | 231 920,00 | 57 980,00 |
| 4 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 4 | 19 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 84,40 | 38,40 | 46,00 | 4 705 300,00 | 4 470 035,00 | 188 212,00 | 47 053,00 |
| 5 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 6 | 20 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 3 551 275,00 | 3 373 711,25 | 142 051,00 | 35 512,75 |
| 6 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 8 | 21 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 86,10 | 43,10 | 43,00 | 4 800 075,00 | 4 560 071,25 | 192 003,00 | 48 000,75 |
| 7 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 6 | 1 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 5 | 0 | 5 | 278,30 | 0,00 | 278,30 | 15 607 064,00 | 14 826 710,80 | 624 282,56 | 156 070,64 |
| 8 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 2 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 5 | 1 | 4 | 221,30 | 32,50 | 188,80 | 12 410 504,00 | 11 789 978,80 | 496 420,16 | 124 105,04 |
| 9 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 10 | 3 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 17 | 6 | 3 | 3 | 271,80 | 128,00 | 143,80 | 15 242 544,00 | 14 480 416,80 | 609 701,76 | 152 425,44 |
| 10 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 12 | 4 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 6 | 3 | 3 | 271,80 | 133,50 | 138,30 | 15 242 544,00 | 14 480 416,80 | 609 701,76 | 152 425,44 |
| 11 | п. Студенец, м. Чернам, д. 3 | 5 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 3 533 040,00 | 3 356 388,00 | 141 321,60 | 35 330,40 |
| 12 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 1 | 6 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 2 142 256,00 | 2 035 143,20 | 85 690,24 | 21 422,56 |
| 13 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 7 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 2 | 1 | 1 | 93,50 | 41,00 | 52,50 | 5 243 480,00 | 4 981 306,00 | 209 739,20 | 52 434,80 |
| 14 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 4 | 8 | 25.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 6 | 1 | 5 | 286,60 | 46,10 | 240,50 | 16 072 528,00 | 15 268 901,60 | 642 901,12 | 160 725,28 |
| 15 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 27 | 9 | 26.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 48,00 | 30,70 | 17,30 | 2 691 840,00 | 2 557 248,00 | 107 673,60 | 26 918,40 |
| 16 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 5 | 10 | 26.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74,70 | 38,70 | 36,00 | 4 189 176,00 | 3 979 717,20 | 167 567,04 | 41 891,76 |
| 17 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 6 | 11 | 26.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 1 | 1 | 81,80 | 42,20 | 39,60 | 4 587 344,00 | 4 357 976,80 | 183 493,76 | 45 873,44 |
| 18 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 7 | 12 | 26.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 78,40 | 26,00 | 52,40 | 4 396 672,00 | 4 176 838,40 | 175 866,88 | 43 966,72 |
| 19 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 8 | 13 | 27.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 1 | 2 | 77,00 | 41,00 | 36,00 | 4 318 160,00 | 4 102 252,00 | 172 726,40 | 43 181,60 |
| 20 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 10 | 22 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 82,90 | 30,20 | 52,70 | 4 649 032,00 | 4 416 580,40 | 185 961,28 | 46 490,32 |
| 21 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 11 | 23 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 5 277 128,00 | 5 013 271,60 | 211 085,12 | 52 771,28 |
| 22 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 12 | 24 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78,00 | 39,00 | 39,00 | 4 374 240,00 | 4 155 528,00 | 174 969,60 | 43 742,40 |
| 23 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 29 | 25 | 28.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82,60 | 55,90 | 26,70 | 4 632 208,00 | 4 400 597,60 | 185 288,32 | 46 322,08 |
| 24 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 3 | 5 | 10.02.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3 140 480,00 | 2 983 456,00 | 125 619,20 | 31 404,80 |
| 25 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 11 | 26.02.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 3 | 5 | 362,70 | 186,20 | 176,50 | 20 340 216,00 | 19 323 205,20 | 813 608,64 | 203 402,16 |
| 26 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 14 | 12 | 26.02.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 34 | 10 | 3 | 7 | 496,50 | 140,80 | 355,70 | 27 843 719,19 | 26 451 533,23 | 1 113 748,77 | 278 437,19 |
| 27 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 1 | 19 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 28 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 2 | 20 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 5 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 29 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 3 | 51 | 01.08.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 30 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 4 | 22 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 31 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 6 | 23 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 32 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 7 | 21 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 710 720,00 | 4 475 184,00 | 188 428,80 | 47 107,20 |
| 33 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 7 | 14 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 880 456,00 | 836 433,20 | 35 218,24 | 8 804,56 |
| 34 | г. Микунь, пер. Центральный, д. 1б | 17 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93,40 | 0,00 | 93,40 | 5 237 872,00 | 4 975 978,40 | 209 514,88 | 52 378,72 |
| 35 | г. Микунь, ул. Центральная, д. 1а | 16 | 26.02.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39,10 | 0,00 | 39,10 | 2 192 728,00 | 2 083 091,60 | 87 709,12 | 21 927,28 |
| 36 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 1 | 31 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 3 | 1 | 203,10 | 159,50 | 43,60 | 11 389 848,00 | 10 820 355,60 | 455 593,92 | 113 898,48 |
| 37 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 2 | 32 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 4 | 2 | 2 | 208,00 | 104,00 | 104,00 | 11 664 640,00 | 11 081 408,00 | 466 585,60 | 116 646,40 |
| 38 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 3 | 33 | 06.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 4 | 0 | 4 | 203,30 | 0,00 | 203,30 | 11 401 064,00 | 10 831 010,80 | 456 042,56 | 114 010,64 |
| 39 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 4 | 34 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 1 | 3 | 209,80 | 46,90 | 162,90 | 11 765 584,00 | 11 177 304,80 | 470 623,36 | 117 655,84 |
| 40 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 5 | 35 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 1 | 3 | 211,40 | 45,30 | 166,10 | 11 855 312,00 | 11 262 546,40 | 474 212,48 | 118 553,12 |
| 41 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 6 | 36 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 3 | 1 | 212,30 | 152,30 | 60,00 | 11 905 784,00 | 11 310 494,80 | 476 231,36 | 119 057,84 |
| 42 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 7 | 37 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 17 | 4 | 3 | 1 | 206,30 | 147,20 | 59,10 | 11 569 304,00 | 10 990 838,80 | 462 772,16 | 115 693,04 |
| 43 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 9 | 38 | 06.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 9 | 4 | 4 | 0 | 214,70 | 214,70 | 0,00 | 12 040 376,00 | 11 438 357,20 | 481 615,04 | 120 403,76 |
| 44 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 2 | 26 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 4 | 2 | 2 | 207,20 | 116,80 | 90,40 | 11 619 776,00 | 11 038 787,20 | 464 791,04 | 116 197,76 |
| 45 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 12 | 27 | 06.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 4 | 4 | 0 | 207,40 | 207,40 | 0,00 | 11 630 992,00 | 11 049 442,40 | 465 239,68 | 116 309,92 |
| 46 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 14 | 28 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | 213,20 | 151,20 | 62,00 | 11 956 256,00 | 11 358 443,20 | 478 250,24 | 119 562,56 |
| 47 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 16 | 29 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 4 | 3 | 1 | 213,40 | 167,50 | 45,90 | 11 967 472,00 | 11 369 098,40 | 478 698,88 | 119 674,72 |
| 48 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 18 | 30 | 06.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 4 | 0 | 4 | 217,20 | 0,00 | 217,20 | 12 180 576,00 | 11 571 547,20 | 487 223,04 | 121 805,76 |
| 49 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | б/н | 06.10.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 5 | 0 | 5 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 8 875 400,00 | 8 431 630,00 | 355 016,00 | 88 754,00 |
| 50 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 65 | б/н | 28.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52,00 | 26,00 | 26,00 | 2 899 000,00 | 2 754 050,00 | 115 960,00 | 28 990,00 |
| 51 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 46 | б/н | 05.10.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 5 101 125,00 | 4 846 068,75 | 204 045,00 | 51 011,25 |
| 52 | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная, д. 42 | б/н | 28.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 89,70 | 44,70 | 45,00 | 5 000 775,00 | 4 750 736,25 | 200 031,00 | 50 007,75 |
| 53 | пгт. Жешарт, ул. Железнодорожная, д. 7 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 1 131 725,00 | 1 075 138,75 | 45 269,00 | 11 317,25 |
| 54 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 15 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 303 900,00 | 4 088 705,00 | 172 156,00 | 43 039,00 |
| 55 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 4 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 4 331 775,00 | 4 115 186,25 | 173 271,00 | 43 317,75 |
| 56 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 27 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 18 | 0 | 18 | 339,10 | 0,00 | 339,10 | 18 904 825,00 | 17 959 583,75 | 756 193,00 | 189 048,25 |
| 57 | пгт. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 19 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 76,90 | 38,50 | 38,40 | 4 287 175,00 | 4 072 816,25 | 171 487,00 | 42 871,75 |
| 58 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 43 | б/н | 02.06.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 4 197 975,00 | 3 988 076,25 | 167 919,00 | 41 979,75 |
| 59 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 2 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 4 404 250,00 | 4 184 037,50 | 176 170,00 | 44 042,50 |
| 60 | пгт. Жешарт, ул. Школьная, д. 7 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 1 | 2 | 74,80 | 18,70 | 56,10 | 4 170 100,00 | 3 961 595,00 | 166 804,00 | 41 701,00 |
| 61 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 12 | б/н | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 4 270 450,00 | 4 056 927,50 | 170 818,00 | 42 704,50 |
| 62 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 4 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 16 | 0 | 16 | 220,90 | 0,00 | 220,90 | 12 315 175,00 | 11 699 416,25 | 492 607,00 | 123 151,75 |
| 63 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 1 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 20 | 0 | 20 | 369,76 | 0,00 | 369,76 | 21 578 595,00 | 20 499 665,25 | 863 143,80 | 215 785,95 |
| 64 | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 8 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 7 | 6 | 1 | 284,30 | 209,00 | 75,30 | 15 849 725,00 | 15 057 238,75 | 633 989,00 | 158 497,25 |
| 65 | с. Айкино, ул. Северная, д. 11 | 9 | 31.03.2014 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | 108,70 | 108,70 | 0,00 | 6 060 025,00 | 5 757 023,75 | 242 401,00 | 60 600,25 |
| 66 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 46 | 10 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 12 | 8 | 4 | 729,10 | 474,10 | 255,00 | 40 616 515,24 | 38 585 689,48 | 1 624 660,61 | 406 165,15 |
| 67 | д. Туискерес, ул. Школьная, д. 101 | 1 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 11 | 0 | 11 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 25 288 200,00 | 24 023 790,00 | 1 011 528,00 | 252 882,00 |
| 68 | с. Кожмудор, ул. Центральная, д. 62 | 2 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 8 | 0 | 8 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 18 063 000,00 | 17 159 850,00 | 722 520,00 | 180 630,00 |
| 69 | с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | 3 | 31.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 11 | 0 | 11 | 456,80 | 0,00 | 456,80 | 25 466 600,00 | 24 193 270,00 | 1 018 664,00 | 254 666,00 |
| 70 | п. Казлук, ул. Центральная, д. 5 | б/н | 12.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 2 | 0 | 2 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 7 961 100,00 | 7 563 045,00 | 318 444,00 | 79 611,00 |
| 71 | п. Казлук, ул. Восточная, д. 1 | б/н | 12.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 4 | 0 | 4 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 7 782 700,00 | 7 393 565,00 | 311 308,00 | 77 827,00 |
| 72 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 2 | б/н | 21.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 8 830 800,00 | 8 389 260,00 | 353 232,00 | 88 308,00 |
| 73 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 3 | б/н | 21.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 2 676 000,00 | 2 542 200,00 | 107 040,00 | 26 760,00 |
| 74 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 4 | б/н | 21.03.2014 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 4 599 375,00 | 4 369 406,25 | 183 975,00 | 45 993,75 |
|  | Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 1 795 | 698 | 262 | 436 | 29 079,20 | 10 988,95 | 18 090,25 | 1 737 751 715,55 | 1 650 864 129,87 | 69 510 068,53 | 17 377 517,15 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | X | X | X | X | 465 | 177 | 36 | 141 | 6 941,10 | 1 687,20 | 5 253,90 | 384 246 778,00 | 365 034 439,10 | 15 369 871,12 | 3 842 467,78 |
| 1 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 8 | 27 | 17.05.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 8 | 3 | 0 | 3 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 5 834 753,89 | 5 543 016,24 | 233 390,13 | 58 347,52 |
| 2 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 18 | 28 | 17.05.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 4 439 727,35 | 4 217 740,99 | 177 589,09 | 44 397,27 |
| 3 | п. Приозерный, ул. Центральная, д. 17 | 40 | 24.06.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 7 | 2 | 1 | 1 | 128,00 | 63,00 | 65,00 | 7 085 849,16 | 6 731 556,70 | 283 433,97 | 70 858,49 |
| 4 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 2 | 92 | 18.08.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 2 790 053,10 | 2 650 550,45 | 111 602,12 | 27 900,53 |
| 5 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 4 | 2ж | 19.09.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 2 518 797,95 | 2 392 858,05 | 100 751,92 | 25 187,98 |
| 6 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 13 | 3ж | 19.09.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 17 | 4 | 0 | 4 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 10 518 057,34 | 9 992 154,48 | 420 722,29 | 105 180,57 |
| 7 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 26 | 89 | 30.09.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 428 655,73 | 4 207 222,94 | 177 146,23 | 44 286,56 |
| 8 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 15 | 11ж | 22.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 11 | 2 | 0 | 2 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 8 414 445,87 | 7 993 723,58 | 336 577,83 | 84 144,46 |
| 9 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 14 | 99 | 07.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 428 655,73 | 4 207 222,94 | 177 146,23 | 44 286,56 |
| 10 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 9 | 396 | 14.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 47 | 12 | 10 | 2 | 517,50 | 424,00 | 93,50 | 28 647 866,71 | 27 215 473,37 | 1 145 914,67 | 286 478,67 |
| 11 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 13 | 397 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 12 | 11 | 1 | 760,60 | 689,90 | 70,70 | 42 105 444,28 | 40 000 172,07 | 1 684 217,77 | 421 054,44 |
| 12 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 16 | 398 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 3 | 0 | 151,30 | 151,30 | 0,00 | 8 375 695,14 | 7 956 910,38 | 335 027,81 | 83 756,95 |
| 13 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 20 | 398 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 4 | 0 | 4 | 151,10 | 0,00 | 151,10 | 8 364 623,49 | 7 946 392,32 | 334 584,94 | 83 646,23 |
| 14 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 22 | 398 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 149,10 | 72,00 | 77,10 | 8 253 907,10 | 7 841 211,75 | 330 156,28 | 82 539,07 |
| 15 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 8 | 397 | 15.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 41 | 19 | 0 | 19 | 378,80 | 0,00 | 378,80 | 20 969 684,85 | 19 921 200,61 | 838 787,39 | 209 696,85 |
| 16 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 11 | 118 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 3 188 632,11 | 3 029 200,51 | 127 545,28 | 31 886,32 |
| 17 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 1 | 119 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 17 | 6 | 1 | 5 | 216,70 | 46,70 | 170,00 | 11 996 121,19 | 11 396 315,13 | 479 844,85 | 119 961,21 |
| 18 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 18 | 120 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 80,40 | 0,00 | 80,40 | 4 450 799,00 | 4 228 259,05 | 178 031,96 | 44 507,99 |
| 19 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 22 | 121 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 5 | 1 | 4 | 187,10 | 30,70 | 156,40 | 10 357 518,57 | 9 839 642,64 | 414 300,74 | 103 575,19 |
| 20 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 24 | 122 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 5 | 0 | 5 | 195,20 | 0,00 | 195,20 | 10 805 919,97 | 10 265 623,97 | 432 236,80 | 108 059,20 |
| 21 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Гагарина, д. 4 | 123 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 0 | 3 | 119,70 | 0,00 | 119,70 | 6 626 376,13 | 6 295 057,32 | 265 055,05 | 66 263,76 |
| 22 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 6 | 124 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 13 | 3 | 0 | 3 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 8 137 654,90 | 7 730 772,15 | 325 506,20 | 81 376,55 |
| 23 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 8 | 125 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 3 410 064,91 | 3 239 561,66 | 136 402,60 | 34 100,65 |
| 24 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Школьная, д. 8 | 126 | 26.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 6 028 507,60 | 5 727 082,22 | 241 140,30 | 60 285,08 |
| 25 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 5 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 642 983,59 | 6 310 834,41 | 265 719,34 | 66 429,84 |
| 26 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 7 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 7 085 849,16 | 6 731 556,70 | 283 433,97 | 70 858,49 |
| 27 | п. Подтыбок, ул. Западная, д. 1 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1 328 596,72 | 1 262 166,88 | 53 143,87 | 13 285,97 |
| 28 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 8 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 0 | 4 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 9 521 609,80 | 9 045 529,31 | 380 864,39 | 95 216,10 |
| 29 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 12 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 6 200 118,01 | 5 890 112,11 | 248 004,72 | 62 001,18 |
| 30 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 17 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 5 646 536,04 | 5 364 209,24 | 225 861,44 | 56 465,36 |
| 31 | п. Подтыбок, ул. Молодежная, д. 2 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 321 491,79 | 3 155 417,20 | 132 859,67 | 33 214,92 |
| 32 | п. Подтыбок, ул. Молодежная, д. 13 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 7 528 714,73 | 7 152 278,99 | 301 148,59 | 75 287,15 |
| 33 | п. Подтыбок, ул. Школьная, д. 8 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2 435 760,66 | 2 313 972,62 | 97 430,43 | 24 357,61 |
| 34 | п. Подтыбок, ул. Школьная, д. 23 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2 435 760,66 | 2 313 972,62 | 97 430,43 | 24 357,61 |
| 35 | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 7 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 4 982 237,69 | 4 733 125,80 | 199 289,51 | 49 822,38 |
| 36 | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 18 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 660 745,90 | 1 577 708,60 | 66 429,84 | 16 607,46 |
| 37 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 2 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 0 | 3 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 4 982 237,69 | 4 733 125,80 | 199 289,51 | 49 822,38 |
| 38 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 4 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 9 964 475,38 | 9 466 251,61 | 398 579,02 | 99 644,75 |
| 39 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 6 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 4 | 0 | 4 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 7 860 863,91 | 7 467 820,71 | 314 434,56 | 78 608,64 |
| 40 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 10 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 5 | 0 | 5 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 8 857 311,44 | 8 414 445,87 | 354 292,46 | 88 573,11 |
| 41 | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 13 | 32 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 9 964 475,38 | 9 466 251,61 | 398 579,02 | 99 644,75 |
| 42 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 15 | 60 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 1 | 1 | 105,80 | 52,90 | 52,90 | 5 856 897,19 | 5 564 052,33 | 234 275,89 | 58 568,97 |
| 43 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 15 | 60 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 6 | 1 | 5 | 154,00 | 24,40 | 129,60 | 8 525 162,26 | 8 098 904,15 | 341 006,49 | 85 251,62 |
| 44 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 18 | 60 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 3 875 073,76 | 3 681 320,07 | 155 002,95 | 38 750,74 |
| 45 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 3 | 60 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 3 | 0 | 3 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 7 058 170,06 | 6 705 261,56 | 282 326,80 | 70 581,70 |
| 46 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 63 | 402 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 2 003 966,72 | 1 903 768,38 | 80 158,67 | 20 039,67 |
| 47 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 65 | 401 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 2 003 966,72 | 1 903 768,38 | 80 158,67 | 20 039,67 |
| 48 | п. Визябож, ул. Набережная, д. 11 | 403 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 15 | 5 | 10 | 403,30 | 132,30 | 271,00 | 22 325 960,67 | 21 209 662,63 | 893 038,43 | 223 259,61 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | X | X | X | X | 973 | 359 | 182 | 177 | 14 850,40 | 7 269,95 | 7 580,45 | 903 260 729,60 | 858 097 693,12 | 36 130 429,18 | 9 032 607,30 |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 5 | 0 | 5 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 9 059 171,60 | 8 606 213,02 | 362 366,87 | 90 591,71 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 4 737 204,00 | 4 500 343,80 | 189 488,16 | 47 372,04 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12/117 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 12 | 0 | 713,30 | 713,30 | 0,00 | 76 466 573,20 | 72 643 244,54 | 3 058 662,92 | 764 665,74 |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 5 | 0 | 5 | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 9 076 716,80 | 8 622 880,96 | 363 068,67 | 90 767,17 |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 5 | 2 | 3 | 155,90 | 61,20 | 94,70 | 9 117 655,60 | 8 661 772,82 | 364 706,22 | 91 176,56 |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 6 | 4 | 2 | 187,40 | 125,40 | 62,00 | 10 959 901,60 | 10 411 906,52 | 438 396,06 | 109 599,02 |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 6 | 6 | 0 | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 10 895 569,20 | 10 350 790,74 | 435 822,77 | 108 955,69 |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 6 | 6 | 0 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 10 842 933,60 | 10 300 786,92 | 433 717,34 | 108 429,34 |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 6 | 0 | 187,35 | 187,35 | 0,00 | 10 956 977,40 | 10 409 128,53 | 438 279,10 | 109 569,77 |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 5 | 1 | 187,00 | 155,70 | 31,30 | 10 936 508,00 | 10 389 682,60 | 437 460,32 | 109 365,08 |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 3 614 311,20 | 3 433 595,64 | 144 572,45 | 36 143,11 |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 12/116 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 11 | 8 | 3 | 658,20 | 469,80 | 188,40 | 38 494 168,80 | 36 569 460,36 | 1 539 766,75 | 384 941,69 |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 3 | 0 | 3 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 11 053 476,00 | 10 500 802,20 | 442 139,04 | 110 534,76 |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 8 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 4 210 848,00 | 4 000 305,60 | 168 433,92 | 42 108,48 |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 18 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 456 328,00 | 2 333 511,60 | 98 253,12 | 24 563,28 |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 813 004,00 | 1 722 353,80 | 72 520,16 | 18 130,04 |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 5 146 592,00 | 4 889 262,40 | 205 863,68 | 51 465,92 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 392 072,00 | 3 222 468,40 | 135 682,88 | 33 920,72 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 9 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 8 714 116,00 | 8 278 410,20 | 348 564,64 | 87 141,16 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 2 | 1 | 1 | 102,90 | 62,80 | 40,10 | 6 018 003,60 | 5 717 103,42 | 240 720,14 | 60 180,04 |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 527 120,00 | 10 000 764,00 | 421 084,80 | 105 271,20 |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 2 | 12/2035 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 8 | 6 | 2 | 326,50 | 232,90 | 93,60 | 19 095 026,00 | 18 140 274,70 | 763 801,04 | 190 950,26 |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 5 | 12/2035 | 29.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 50 | 12 | 10 | 2 | 531,30 | 446,20 | 85,10 | 31 072 549,20 | 29 518 921,74 | 1 242 901,97 | 310 725,49 |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 4 | 0 | 4 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 12 948 357,60 | 12 300 939,72 | 517 934,30 | 129 483,58 |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 678 720,00 | 4 444 784,00 | 187 148,80 | 46 787,20 |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 7 193 532,00 | 6 833 855,40 | 287 741,28 | 71 935,32 |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 4 | 0 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 7 702 342,80 | 7 317 225,66 | 308 093,71 | 77 023,43 |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 2 | 1 | 1 | 155,80 | 68,70 | 87,10 | 9 111 807,20 | 8 656 216,84 | 364 472,29 | 91 118,07 |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 2 731 202,80 | 2 594 642,66 | 109 248,11 | 27 312,03 |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 3 | 2 | 1 | 166,80 | 121,90 | 44,90 | 9 755 131,20 | 9 267 374,64 | 390 205,25 | 97 551,31 |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130,40 | 79,00 | 51,40 | 7 626 313,60 | 7 244 997,92 | 305 052,54 | 76 263,14 |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 0 | 3 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 6 690 569,60 | 6 356 041,12 | 267 622,78 | 66 905,70 |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 3 | 1 | 2 | 132,10 | 42,00 | 90,10 | 7 725 736,40 | 7 339 449,58 | 309 029,46 | 77 257,36 |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 3 052 864,80 | 2 900 221,56 | 122 114,59 | 30 528,65 |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 3 257 558,80 | 3 094 680,86 | 130 302,35 | 32 575,59 |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 4 754 749,20 | 4 517 011,74 | 190 189,97 | 47 547,49 |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 5 883 490,40 | 5 589 315,88 | 235 339,62 | 58 834,90 |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 4 509 116,40 | 4 283 660,58 | 180 364,66 | 45 091,16 |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 122,70 | 0,00 | 122,70 | 7 175 986,80 | 6 817 187,46 | 287 039,47 | 71 759,87 |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 3 310 194,40 | 3 144 684,68 | 132 407,78 | 33 101,94 |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83,70 | 27,10 | 56,60 | 4 895 110,80 | 4 650 355,26 | 195 804,43 | 48 951,11 |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 3 321 891,20 | 3 155 796,64 | 132 875,65 | 33 218,91 |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 7 532 739,20 | 7 156 102,24 | 301 309,57 | 75 327,39 |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 514 964,80 | 4 289 216,56 | 180 598,59 | 45 149,65 |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 3 | 0 | 3 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 10 591 452,40 | 10 061 879,78 | 423 658,10 | 105 914,52 |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1 836 397,60 | 1 744 577,72 | 73 455,90 | 18 363,98 |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 8 | 8 | 0 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 23 253 238,40 | 22 090 576,48 | 930 129,54 | 232 532,38 |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 4 | 4 | 0 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 14 328 580,00 | 13 612 151,00 | 573 143,20 | 143 285,80 |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 12 | 10 | 2 | 513,80 | 420,70 | 93,10 | 30 049 079,20 | 28 546 625,24 | 1 201 963,17 | 300 490,79 |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 7 | 5 | 506,00 | 271,80 | 234,20 | 29 592 904,00 | 28 113 258,80 | 1 183 716,16 | 295 929,04 |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 8 | 3 | 5 | 477,70 | 156,50 | 321,20 | 27 937 806,80 | 26 540 916,46 | 1 117 512,27 | 279 378,07 |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 38 | 12 | 7 | 5 | 512,80 | 287,50 | 225,30 | 29 990 595,20 | 28 491 065,44 | 1 199 623,81 | 299 905,95 |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 14 | 10 | 4 | 514,25 | 350,20 | 164,05 | 30 075 397,00 | 28 571 627,15 | 1 203 015,88 | 300 753,97 |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 7 | 5 | 506,70 | 281,60 | 225,10 | 29 633 842,80 | 28 152 150,66 | 1 185 353,71 | 296 338,43 |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 51 | 12 | 7 | 5 | 507,80 | 293,40 | 214,40 | 29 698 175,20 | 28 213 266,44 | 1 187 927,01 | 296 981,75 |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 8 | 4 | 496,50 | 317,30 | 179,20 | 29 037 306,00 | 27 585 440,70 | 1 161 492,24 | 290 373,06 |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 18 | 15 | 3 | 300,10 | 263,20 | 36,90 | 17 551 048,40 | 16 673 495,98 | 702 041,94 | 175 510,48 |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 05/658 | 16.05.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 8 | 3 | 1 | 2 | 109,10 | 27,10 | 82,00 | 6 380 604,40 | 6 061 574,18 | 255 224,18 | 63 806,04 |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 05/660 | 16.05.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 25 | 8 | 3 | 5 | 327,20 | 114,10 | 213,10 | 19 135 964,80 | 18 179 166,56 | 765 438,59 | 191 359,65 |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 6 269 484,80 | 5 956 010,56 | 250 779,39 | 62 694,85 |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 05/658 | 16.05.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 21 | 8 | 7 | 1 | 330,30 | 291,60 | 38,70 | 19 317 265,20 | 18 351 401,94 | 772 690,61 | 193 172,65 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | X | X | X | X | 181 | 92 | 11 | 81 | 3 803,20 | 503,20 | 3 300,00 | 231 995 200,00 | 220 395 440,00 | 9 279 808,00 | 2 319 952,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 1 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 2 244 800,00 | 2 132 560,00 | 89 792,00 | 22 448,00 |
| 2 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 4 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 18 | 7 | 0 | 7 | 274,60 | 0,00 | 274,60 | 16 750 600,00 | 15 913 070,00 | 670 024,00 | 167 506,00 |
| 3 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 12 | 7 | 3 | 4 | 291,70 | 131,50 | 160,20 | 17 793 700,00 | 16 904 015,00 | 711 748,00 | 177 937,00 |
| 4 | пгт. Троицко-Печорск, пер. Почтовый, д. 10 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 6 | 0 | 6 | 245,20 | 0,00 | 245,20 | 14 957 200,00 | 14 209 340,00 | 598 288,00 | 149 572,00 |
| 5 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 12 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 6 | 0 | 6 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 15 628 200,00 | 14 846 790,00 | 625 128,00 | 156 282,00 |
| 6 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 25 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 10 | 3 | 7 | 429,40 | 130,40 | 299,00 | 26 193 400,00 | 24 883 730,00 | 1 047 736,00 | 261 934,00 |
| 7 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 8 | 2 | 6 | 328,40 | 68,90 | 259,50 | 20 032 400,00 | 19 030 780,00 | 801 296,00 | 200 324,00 |
| 8 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Савина, д. 2 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 22 | 11 | 0 | 11 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 18 361 000,00 | 17 442 950,00 | 734 440,00 | 183 610,00 |
| 9 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 3 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 8 | 0 | 8 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 18 928 300,00 | 17 981 885,00 | 757 132,00 | 189 283,00 |
| 10 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 24 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 0 | 4 | 147,10 | 0,00 | 147,10 | 8 973 100,00 | 8 524 445,00 | 358 924,00 | 89 731,00 |
| 11 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 20 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 19 | 8 | 2 | 6 | 519,30 | 129,50 | 389,80 | 31 677 300,00 | 30 093 435,00 | 1 267 092,00 | 316 773,00 |
| 12 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 5 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 16 | 9 | 0 | 9 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | 23 167 800,00 | 22 009 410,00 | 926 712,00 | 231 678,00 |
| 13 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 3 | 0 | 3 | 127,90 | 0,00 | 127,90 | 7 801 900,00 | 7 411 805,00 | 312 076,00 | 78 019,00 |
| 14 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 8 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 86,30 | 42,90 | 43,40 | 5 264 300,00 | 5 001 085,00 | 210 572,00 | 52 643,00 |
| 15 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Кирова, д. 52 | 11/865-1 | 09.11.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | 4 221 200,00 | 4 010 140,00 | 168 848,00 | 42 212,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | X | X | X | X | 176 | 70 | 33 | 37 | 3 484,50 | 1 528,60 | 1 955,90 | 218 249 007,95 | 207 336 557,65 | 8 729 960,23 | 2 182 490,07 |
| 1 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 76а | 5 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 777 023,42 | 6 438 172,36 | 271 080,85 | 67 770,21 |
| 2 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78 | 6 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 7 | 2 | 0 | 2 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 7 440 947,72 | 7 068 900,33 | 297 637,91 | 74 409,48 |
| 3 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78а | 7 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 6 777 024,77 | 6 438 173,53 | 271 080,99 | 67 770,25 |
| 4 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80 | 8 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 1 | 1 | 118,80 | 59,40 | 59,40 | 7 440 947,72 | 7 068 900,33 | 297 637,91 | 74 409,48 |
| 5 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80а | 9 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 777 024,77 | 6 438 173,53 | 271 080,99 | 67 770,25 |
| 6 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 82а | 11 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 6 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 777 024,77 | 6 438 173,53 | 271 080,99 | 67 770,25 |
| 7 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 84а | 12 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 2 | 0 | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 6 777 024,77 | 6 438 173,53 | 271 080,99 | 67 770,25 |
| 8 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86 | 13 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 9 | 2 | 1 | 1 | 117,10 | 57,70 | 59,40 | 7 334 469,51 | 6 967 746,03 | 293 378,78 | 73 344,70 |
| 9 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86а | 14 | 16.07.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 6 777 024,77 | 6 438 173,53 | 271 080,99 | 67 770,25 |
| 10 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 4 | 26 | 26.02.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 010 739,20 | 4 760 202,24 | 200 429,57 | 50 107,39 |
| 11 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 4 | 19 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 6 | 4 | 2 | 311,90 | 110,30 | 201,60 | 19 535 619,45 | 18 558 838,48 | 781 424,78 | 195 356,19 |
| 12 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 8 | 20 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 16 | 4 | 4 | 0 | 212,60 | 212,60 | 0,00 | 13 316 039,42 | 12 650 237,45 | 532 641,58 | 133 160,39 |
| 13 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 16 | 18 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 36 | 12 | 2 | 10 | 607,80 | 65,30 | 542,50 | 38 069 091,07 | 36 165 636,52 | 1 522 763,64 | 380 690,91 |
| 14 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 20 | 21 | 16.07.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 26 | 13 | 10 | 3 | 562,40 | 416,00 | 146,40 | 35 225 496,58 | 33 464 221,75 | 1 409 019,86 | 352 254,97 |
| 15 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 2 | 24.02.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 9 | 4 | 5 | 514,70 | 228,60 | 286,10 | 32 237 843,32 | 30 625 951,16 | 1 289 513,73 | 322 378,43 |
| 16 | п. Черный Яр, д. 21 | б/н | 27.04.2015 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 5 104 690,56 | 4 849 456,03 | 204 187,62 | 51 046,91 |
| 17 | п. Черный Яр, д. 22 | б/н | 23.05.2015 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 9 | 3 | 0 | 3 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 6 870 976,13 | 6 527 427,32 | 274 839,05 | 68 709,76 |

## Приложение N 1.1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв.м | кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | x | x | 136 966,11 | 7 586 | x | 95 328,64 | 939 648,54 | x | x |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 133 963,35 | 7 439 | x | 85 399,68 | 908 725,54 | x | x |
| Итого по Воркута | x | x | 8 414,00 | 325 | x | 15 627,66 | 57 074,50 | x | x |
| 1 | Воргашор | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 | 1963 | 28.08.2013 | 508,30 | 13 | 31.12.2022 | 651,50 | 2 128,00 | 11:16:1201004:31 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Воргашор | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 | 1963 | 28.08.2013 | 206,50 | 5 | 31.12.2022 | 669,00 | 2 624,00 | 11:16:1201004:37 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленина, д. 20А | 1956 | 23.12.2011 | 46,30 | 1 | 31.12.2021 | 252,70 | 1 167,00 | 11:16:1704009:64 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 | 1951 | 11.07.2012 | 37,40 | 1 | 31.12.2021 | 234,70 | 1 892,00 | 11:16:1704008:24 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 | 1952 | 25.01.2012 | 55,80 | 1 | 31.12.2022 | 320,20 | 1 680,00 | 11:16:1704008:32 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 1952 | 25.01.2012 | 153,10 | 3 | 31.12.2022 | 415,40 | 1 328,00 | 11:16:1704006:89 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28А | 1962 | 25.01.2012 | 58,60 | 5 | 31.12.2022 | 344,90 | 1 260,00 | 11:16:1704007:26 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 1960 | 19.09.2016 | 72,50 | 5 | 31.12.2019 | 371,80 | 1 552,00 | 11:16:1704001:0031 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Воркута | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1964 | 18.04.2013 | 198,60 | 7 | 31.12.2021 | 736,90 | 3 130,00 | 11:16:1706004:48 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Воркута | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 1975 | 29.01.2014 | 503,20 | 20 | 31.12.2021 | 1 022,60 | 3 991,00 | 11:16:1706004:10 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Воркута | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 1961 | 05.10.2012 | 151,80 | 5 | 31.12.2020 | 732,40 | 1 329,00 | 11:16:1704008:43 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Воркута | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10А | 1959 | 19.09.2016 | 72,10 | 3 | 31.12.2022 | 224,00 | 1 575,00 | 11:16:1701006:0027 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Воркута | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 1960 | 25.11.2015 | 786,50 | 33 | 31.12.2020 | 719,60 | 729,00 | 11:16:1704011:1462 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Воркута | г. Воркута, б-р Пищевиков, д. 3А | 1962 | 13.03.2013 | 2 308,10 | 109 | 31.12.2021 | 878,60 | 4 371,00 | 11:16:1704005:13 | Сформирован под одним домом |
| 15 | Воркута | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1963 | 11.07.2012 | 494,40 | 12 | 31.12.2021 | 717,50 | 3 584,00 | 11:16:1706004:18 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Воркута | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1947 | 06.07.2016 | 512,60 | 14 | 31.12.2022 | 896,00 | 3 072,00 | 11:16:1704011:0052 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Воркута | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 1954 | 23.11.2015 | 70,20 | 6 | 31.12.2019 | 747,46 | 1 705,00 | 11:16:1701002:27 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Воркута | г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 | 1989 | 13.03.2013 | 271,40 | 9 | 31.12.2022 | 724,30 | 2 040,00 | 11:16:1704010:7 | Сформирован под одним домом |
| 19 | Воркута | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 1973 | 11.07.2012 | 74,40 | 4 | 31.12.2022 | 397,50 | 1 567,00 | 11:16:1704006:10 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 | 1992 | 26.12.2012 | 179,50 | 7 | 31.12.2022 | 427,00 | 428,00 | 11:16:1801001 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 | 1992 | 26.12.2012 | 252,00 | 11 | 31.12.2022 | 429,00 | 1 691,00 | 11:16:1801001 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 | 1994 | 26.12.2012 | 458,10 | 21 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 23 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 | 1995 | 26.12.2012 | 32,30 | 1 | 31.12.2020 | 453,00 | 3 342,00 | 11:16:1801001:64 | Сформирован под одним домом |
| 24 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 1995 | 26.12.2012 | 115,40 | 6 | 31.12.2022 | 547,00 | 1 925,00 | 11:16:1801001 | Сформирован под одним домом |
| 25 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1А | 1987 | 26.12.2012 | 50,60 | 1 | 31.12.2022 | 210,00 | 210,00 | 11:16:1801001:13 | Сформирован под одним домом |
| 26 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 1968 | 25.01.2012 | 331,50 | 17 | 31.12.2022 | 362,00 | 755,50 | 11:16:1801001:44 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Комсомольский | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 1953 | 26.12.2012 | 278,60 | 5 | 31.12.2022 | 570,20 | 1 573,00 | 11:16:1401003:21 | Сформирован под одним домом |
| 28 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 | 1978 | 08.11.2013 | 54,30 | 4 | 31.12.2022 | 249,00 | 249,00 | 11:16:1901001 | Сформирован под одним домом |
| 29 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 1947 | 08.11.2013 | 99,40 | 2 | 31.12.2021 | 307,70 | 1 707,00 | 11:16:1901001:434 | Сформирован под одним домом |
| 30 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 1947 | 08.11.2013 | 102,70 | 2 | 31.12.2022 | 707,70 | 2 188,00 | 11:16:1901001:295 | Сформирован под одним домом |
| 31 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 | 1948 | 08.11.2013 | 280,40 | 10 | 31.12.2022 | 308,00 | 2 282,00 | 11:16:1901001:295 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Ижемский | x | x | 1 826,55 | 118 | x | 2 830,30 | 7 750,00 | x | x |
| 32 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 414 | 1956 | 25.03.2015 | 80,80 | 5 | 31.12.2022 | 126,00 | 1 003,00 | 11:14:2601001:0 | Сформирован под одним домом |
| 33 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 416 | 1956 | 25.03.2015 | 40,80 | 1 | 31.12.2022 | 130,00 | 130,00 | 11:14:2601001:000 | Сформирован под одним домом |
| 34 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 417 | 1956 | 25.03.2015 | 40,90 | 1 | 31.12.2022 | 143,00 | 1 015,00 | 11:14:2601001:0 | Сформирован под одним домом |
| 35 | п. Том | п. Том, ул. Ручейная, д. 51 | 1964 | 25.02.2015 | 60,00 | 3 | 31.12.2022 | 180,90 | 200,00 | 11:14:2501001:431 | Сформирован под одним домом |
| 36 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | 1933 | 14.03.2014 | 371,15 | 12 | 31.12.2022 | 376,00 | 376,00 | 11:14:2001005:0250 | Сформирован под одним домом |
| 37 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 | 1993 | 14.03.2014 | 749,50 | 22 | 31.12.2024 | 680,00 | 890,00 | 11:14:2001008:200 | Сформирован под одним домом |
| 38 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 6 | 1959 | 04.03.2014 | 150,00 | 12 | 31.12.2022 | 306,00 | 891,00 | 11:14:2001006:178 | Сформирован под одним домом |
| 39 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | 1937 | 14.03.2014 | 387,10 | 24 | 31.12.2022 | 548,00 | 548,00 | 11:14:2001006:0176 | Сформирован под одним домом |
| 40 | с. Кипиево | с. Кипиево, ул. им А.Е.Чупрова, д. 83 | 1985 | 09.11.2015 | 326,30 | 12 | 31.12.2024 | 340,40 | 2 697,00 | 11:14:0501001:0022 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Княжпогостский | x | x | 742,00 | 42 | x | 1 033,05 | 5 867,00 | x | x |
| 41 | Емва | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 1963 | 28.02.2016 | 251,60 | 10 | 31.12.2020 | 215,25 | 1 954,00 | 11:10:4501021:27 | Сформирован под одним домом |
| 42 | Емва | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1939 | 25.04.2016 | 184,60 | 11 | 31.12.2020 | 310,00 | 2 477,00 | 11:10:4501012:960 | Сформирован под одним домом |
| 43 | Емва | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 1979 | 25.01.2016 | 305,80 | 21 | 31.12.2020 | 507,80 | 1 436,00 | 11:10:4502009:421 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | 3 782,10 | 169 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 44 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Вежъинская, д. 8 | 1956 | 26.03.2015 | 58,00 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 45 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 5 | 1954 | 26.03.2015 | 87,00 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 46 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 11 | 1954 | 26.03.2015 | 87,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 47 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Лесная, д. 4 | 1964 | 24.11.2014 | 120,00 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 48 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Набережная, д. 5 | 1958 | 24.11.2014 | 42,00 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 49 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 10 | 1964 | 24.11.2014 | 120,00 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 50 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 1964 | 24.11.2014 | 180,00 | 9 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 51 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 19 | 1964 | 24.11.2014 | 180,00 | 10 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 52 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 1964 | 24.11.2014 | 188,90 | 12 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 53 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Лесная, д. 5 | 1953 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 54 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 3 | 1953 | 16.07.2014 | 42,00 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 55 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 6 | 1956 | 26.03.2015 | 84,00 | 2 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 56 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 1956 | 26.03.2015 | 73,00 | 7 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 57 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 9 | 1953 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 58 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 1956 | 26.03.2015 | 84,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 59 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 13 | 1952 | 06.12.2016 | 63,00 | 3 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 60 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Пушкина, д. 7 | 1956 | 25.11.2014 | 42,00 | 1 | 01.01.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 61 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 2 | 1952 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 62 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 4 | 1952 | 26.03.2015 | 21,00 | 2 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 63 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 1953 | 26.03.2015 | 84,00 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 64 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Авиационная, д. 25 | 1975 | 24.09.2012 | 98,20 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 65 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Набережная, д. 9 | 1954 | 03.09.2012 | 80,00 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 66 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 18.06.2013 | 68,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 67 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 1963 | 26.06.2014 | 216,00 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 68 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1953 | 30.09.2015 | 80,00 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 69 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Лесная, д. 5 | 1966 | 26.06.2014 | 36,00 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 70 | п. Нючпас | п. Нючпас, ул. Лесная, д. 4 | 1958 | 26.03.2015 | 52,20 | 1 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 71 | п. Нючпас | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 1971 | 26.03.2015 | 146,10 | 7 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 72 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 1962 | 12.03.2012 | 124,40 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 73 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 1962 | 12.03.2012 | 263,00 | 8 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 74 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Лесная, д. 15 | 1954 | 26.03.2015 | 84,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 75 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Лесная, д. 31 | 1956 | 26.03.2015 | 39,30 | 1 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 76 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 26.03.2015 | 84,00 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 77 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 1957 | 26.03.2015 | 84,00 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 78 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 1958 | 26.03.2015 | 84,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 79 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 8 | 1954 | 26.03.2015 | 40,00 | 2 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 80 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 13 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 81 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 82 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 19 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 83 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Лесная, д. 15 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 84 | п. Усть-Воктым | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 1953 | 29.12.2016 | 84,00 | 2 | 01.09.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 85 | с. Койгородок | с. Койгородок, ул. Набережная, д. 57 | 1967 | 18.06.2013 | 51,00 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | 15 758,40 | 970 | x | 1 874,40 | 18 691,00 | x | x |
| 86 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Гагарина, д. 4 | 1963 | 26.12.2016 | 119,70 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 87 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 6 | 1963 | 26.12.2016 | 147,00 | 13 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 88 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 8 | 1963 | 26.12.2016 | 61,60 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 89 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Школьная, д. 8 | 1961 | 26.12.2016 | 108,90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 90 | п. Визябож | п. Визябож, ул. Набережная, д. 11 | 1984 | 30.12.2016 | 403,30 | 25 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 91 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомирская, д. 3 | 1954 | 04.07.2013 | 82,00 | 5 | 31.12.2020 | 83,00 | 2 180,00 | 11:06:5501002:42 | Сформирован под одним домом |
| 92 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомирская, д. 5 | 1954 | 30.12.2015 | 40,50 | 2 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 93 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 8 | 1967 | 04.07.2013 | 90,30 | 7 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 94 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 9 | 1963 | 04.07.2013 | 113,10 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 95 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 10 | 1954 | 30.12.2015 | 41,30 | 2 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 96 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 12 | 1954 | 04.07.2013 | 42,70 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 97 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 15 | 1962 | 04.07.2013 | 80,30 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 98 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1959 | 30.12.2015 | 53,70 | 4 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 99 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 12 | 1953 | 04.07.2013 | 39,80 | 1 | 31.12.2024 | 78,30 | 1 729,00 | 11:06:5501005:193 | Сформирован под одним домом |
| 100 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Лесная, д. 2 | 1954 | 04.07.2013 | 76,90 | 6 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 101 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 2а | 1954 | 04.07.2013 | 77,70 | 4 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 102 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 4а | 1954 | 04.07.2013 | 80,20 | 6 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 103 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 5 | 1954 | 04.07.2013 | 38,50 | 2 | 31.12.2021 | 77,80 | 1 100,00 | 11:06:5501003:148 | Сформирован под одним домом |
| 104 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 17 | 1954 | 04.07.2013 | 80,10 | 4 | 31.12.2021 | 81,10 | 1 120,00 | 11:06:5501003:147 | Сформирован под одним домом |
| 105 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 19 | 1959 | 04.07.2013 | 59,40 | 5 | 31.12.2021 | 115,80 | 1 110,00 | 11:06:5501004:19 | Сформирован под одним домом |
| 106 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 23 | 1954 | 04.07.2013 | 76,20 | 8 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 107 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 2 | 1964 | 20.04.2014 | 75,00 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 108 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | 20.10.2014 | 60,00 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 109 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 5 | 1947 | 13.07.2014 | 120,00 | 11 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 110 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 7 | 1980 | 27.12.2016 | 128,00 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 111 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 13 | 1957 | 27.12.2016 | 180,00 | 11 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 112 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 14 | 1960 | 20.10.2014 | 60,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 113 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Западная, д. 1 | 1987 | 27.12.2016 | 24,00 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 114 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 1 | 1965 | 20.10.2014 | 292,80 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 115 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 3 | 1965 | 20.10.2014 | 155,00 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 116 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 5 | 1965 | 20.10.2014 | 164,50 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 117 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Молодежная, д. 2 | 1953 | 27.12.2016 | 60,00 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 118 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Молодежная, д. 13 | 1986 | 27.12.2016 | 136,00 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 119 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 7 | 1971 | 27.12.2016 | 90,00 | 3 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 120 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 15 | 1996 | 20.10.2014 | 90,00 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 121 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 18 | 1962 | 27.12.2016 | 30,00 | 3 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 122 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 1 | 1952 | 20.10.2014 | 30,00 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 123 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 8 | 1962 | 27.12.2016 | 172,00 | 9 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 124 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 12 | 1952 | 27.12.2016 | 112,00 | 3 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 125 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 17 | 1985 | 27.12.2016 | 102,00 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 126 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 13 | 1952 | 20.10.2014 | 31,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 127 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 29 | 1951 | 20.10.2014 | 30,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 128 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 4 | 1974 | 20.10.2014 | 86,00 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 129 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 14 | 1953 | 20.10.2014 | 44,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 130 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 16 | 1953 | 20.10.2014 | 63,00 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 131 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 17 | 1953 | 20.10.2014 | 84,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 132 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 18 | 1964 | 20.10.2014 | 42,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 133 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 20 | 1964 | 20.10.2014 | 32,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 134 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 21 | 1953 | 20.10.2014 | 86,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 135 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 22 | 1953 | 20.10.2014 | 64,00 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 136 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 27 | 1958 | 20.10.2014 | 76,70 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 137 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 1 | 1965 | 20.10.2014 | 247,40 | 15 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 138 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 5 | 1965 | 20.10.2014 | 22,00 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 139 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 21 | 1960 | 20.10.2014 | 30,00 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 140 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 23 | 1960 | 10.04.2013 | 60,00 | 7 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 141 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 2 | 1964 | 27.12.2016 | 90,00 | 8 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 142 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 4 | 1962 | 27.12.2016 | 180,00 | 16 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 143 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 6 | 1962 | 27.12.2016 | 142,00 | 11 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 144 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 8 | 1964 | 20.10.2014 | 156,00 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 145 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 9 | 1960 | 20.10.2014 | 150,00 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 146 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 10 | 1962 | 27.12.2016 | 160,00 | 14 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 147 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Школьная, д. 8 | 1960 | 27.12.2016 | 44,00 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 148 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Школьная, д. 23 | 1973 | 13.03.2015 | 44,00 | 2 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 149 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 14 | 1953 | 07.12.2016 | 80,00 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 150 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 26 | 1953 | 30.09.2016 | 80,00 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 151 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Центральная, д. 17 | 1955 | 24.06.2016 | 128,00 | 7 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 152 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 1 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 8 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 153 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 2 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 6 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 154 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 3 | 1953 | 12.12.2014 | 63,00 | 3 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 155 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 6 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 156 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 3 | 1980 | 12.12.2014 | 84,00 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 157 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 9 | 1953 | 23.12.2014 | 32,00 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 158 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 15 | 1989 | 30.12.2016 | 105,80 | 6 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 159 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 16 | 1952 | 12.12.2014 | 88,00 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 160 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 17 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 4 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 161 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 18 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 6 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 162 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 163 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 1 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 4 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 164 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 2 | 1953 | 12.12.2014 | 53,20 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 165 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 3 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 1 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 166 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 4 | 1954 | 12.12.2014 | 64,10 | 7 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 167 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 5 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 8 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 168 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 6 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 8 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 169 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 7 | 1953 | 12.12.2014 | 19,40 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 170 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 9 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 171 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 10 | 1980 | 12.12.2014 | 64,00 | 3 | 31.12.2022 | 65,00 | 800,00 | 11:06:5301001:65 | Сформирован под одним домом |
| 172 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Школьная, д. 4 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 4 | 31.12.2022 | 65,00 | 600,00 | 11:06:5301001:114 | Сформирован под одним домом |
| 173 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 1963 | 14.10.2013 | 154,00 | 10 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 174 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 6 | 1963 | 23.12.2011 | 147,30 | 7 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 175 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 3 | 1957 | 27.07.2015 | 45,50 | 3 | 01.01.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 176 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 4 | 1957 | 19.09.2016 | 45,50 | 3 | 01.01.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 177 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Советская, д. 13 | 1964 | 19.09.2016 | 190,00 | 17 | 01.01.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 178 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Строительная, д. 5 | 1987 | 05.03.2015 | 64,00 | 2 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 179 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 15 | 1981 | 22.11.2016 | 152,00 | 11 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 180 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 20 | 1983 | 30.01.2014 | 76,00 | 3 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 181 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 2 | 1962 | 30.01.2014 | 131,50 | 4 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 182 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 3 | 1953 | 05.03.2015 | 91,10 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 183 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 4 | 1962 | 22.11.2016 | 61,50 | 1 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 184 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 7 | 1964 | 30.01.2014 | 184,50 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 185 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 33 | 1958 | 05.03.2015 | 45,50 | 2 | 01.01.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 186 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 6 | 1951 | 23.05.2013 | 40,60 | 1 | 31.12.2020 | 127,00 | 1 561,00 | 11:06:4301001:57 | Сформирован под одним домом |
| 187 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 8 | 1945 | 28.12.2015 | 130,60 | 5 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 188 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 2 | 1956 | 28.12.2015 | 85,10 | 3 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 189 | с. Додзь | с. Додзь, ул. Центральная, д. 63 | 1982 | 30.12.2016 | 36,20 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 190 | с. Додзь | с. Додзь, ул. Центральная, д. 65 | 1982 | 30.12.2016 | 36,20 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 191 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 7 | 1974 | 17.12.2015 | 515,80 | 25 | 31.12.2023 | 516,80 | 3 548,00 | 11:06:3901011:37 | Сформирован под одним домом |
| 192 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 9 | 1974 | 14.12.2016 | 517,50 | 47 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 193 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 13 | 1979 | 15.12.2016 | 760,60 | 33 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 194 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 1 | 1979 | 15.12.2016 | 199,60 | 17 | 31.12.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 195 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 1979 | 14.12.2016 | 518,80 | 31 | 31.12.2023 | 519,80 | 3 643,00 | 11:06:3901011:5 | Сформирован под одним домом |
| 196 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 4а | 1973 | 17.12.2015 | 502,40 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 197 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 8 | 1979 | 15.12.2016 | 378,80 | 41 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 198 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 16 | 1988 | 15.12.2016 | 151,30 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 199 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 18 | 1982 | 15.12.2016 | 143,80 | 4 | 31.12.2020 | 144,80 | 1 300,00 | 11:06:3901016:79 | Сформирован под одним домом |
| 200 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 20 | 1980 | 15.12.2016 | 151,10 | 14 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 201 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 22 | 1979 | 15.12.2016 | 149,10 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 202 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 8 | 1956 | 17.05.2016 | 105,40 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 203 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 21 | 1957 | 17.12.2014 | 110,40 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 204 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 22 | 1963 | 26.12.2016 | 187,10 | 10 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 205 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 24 | 1963 | 26.12.2016 | 195,20 | 13 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 206 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 11 | 1955 | 26.12.2016 | 57,60 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 207 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 18 | 1976 | 17.05.2016 | 80,20 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 208 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 1 | 1963 | 26.12.2016 | 216,70 | 17 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 209 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 18 | 1954 | 26.12.2016 | 80,40 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 210 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 25 | 1981 | 17.12.2014 | 104,70 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 211 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Речная, д. 6 | 1955 | 17.12.2014 | 40,70 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 212 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 1 | 1953 | 17.12.2014 | 79,20 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 213 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 2 | 1953 | 18.08.2016 | 50,40 | 1 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 214 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 3 | 1962 | 17.12.2014 | 95,70 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 215 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 4 | 1953 | 17.12.2014 | 80,90 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 216 | с. Позтыкерес | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 15 | 1960 | 22.12.2014 | 154,00 | 21 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 217 | с. Позтыкерес | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 18 | 1975 | 22.12.2014 | 70,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 218 | с. Позтыкерес | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 3 | 1980 | 30.12.2016 | 127,50 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 219 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Молодежная, д. 3 | 1986 | 27.08.2015 | 129,40 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 220 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 29 | 1984 | 27.08.2015 | 118,70 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 221 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 9 | 1955 | 27.08.2015 | 77,00 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 222 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 12 | 1955 | 27.08.2015 | 57,40 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 223 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Советская, д. 12а | 1990 | 27.08.2015 | 53,20 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Печора | x | x | 8 641,57 | 357 | x | 8 848,00 | 28 947,00 | x | x |
| 224 | Изъяю | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 1975 | 21.11.2013 | 100,40 | 3 | 30.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 225 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 1961 | 06.04.2014 | 246,20 | 21 | 30.04.2022 | 210,00 | 577,00 | 11:12:3101011:45 | Сформирован под одним домом |
| 226 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 1957 | 09.07.2013 | 69,00 | 5 | 30.04.2021 | 103,00 | 625,00 | 11:12:3101013:29 | Сформирован под одним домом |
| 227 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 1956 | 05.12.2013 | 25,10 | 5 | 30.04.2021 | 209,00 | 470,00 | 11:12:3101014:124 | Сформирован под одним домом |
| 228 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 52 | 1956 | 10.09.2012 | 62,30 | 3 | 31.12.2022 | 193,00 | 522,00 | 11:12:3101017:230 | Сформирован под одним домом |
| 229 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 1963 | 10.12.2014 | 658,20 | 25 | 30.04.2022 | 559,00 | 1 438,00 | 11:12:3101011:61 | Сформирован под одним домом |
| 230 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 1962 | 10.07.2013 | 49,85 | 3 | 30.04.2021 | 76,00 | 336,00 | 11:12:3101019:70 | Сформирован под одним домом |
| 231 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 1956 | 26.07.2013 | 26,20 | 1 | 30.04.2022 | 103,00 | 814,00 | 11:12:3101012:75 | Сформирован под одним домом |
| 232 | Печора | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 1975 | 10.07.2013 | 244,29 | 8 | 30.04.2022 | 316,00 | 1 206,00 | 11:12:1703003:843 | Сформирован под одним домом |
| 233 | Печора | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 1984 | 25.03.2015 | 654,60 | 20 | 30.04.2022 | 491,00 | 2 087,00 | 11:12:1704003:554 | Сформирован под одним домом |
| 234 | Печора | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1988 | 30.12.2015 | 493,80 | 11 | 30.04.2023 | 520,00 | 1 517,00 | 11:12:1704003:557 | Сформирован под одним домом |
| 235 | Печора | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42 Б | 1967 | 21.10.2016 | 474,20 | 18 | 30.04.2023 | 328,00 | 682,00 | 11:12:1701007:2263 | Сформирован под одним домом |
| 236 | Печора | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 1957 | 09.12.2013 | 41,70 | 4 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 237 | Печора | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 1946 | 10.07.2013 | 65,30 | 4 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 238 | Печора | г. Печора, ул. МК-53, д. 13 | 1977 | 11.11.2013 | 92,40 | 3 | 30.04.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 239 | Печора | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 1947 | 11.11.2013 | 144,40 | 3 | 30.04.2021 | 201,00 | 1 033,00 | 11:12:1702004:2026 | Сформирован под одним домом |
| 240 | Печора | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 3 | 1946 | 14.01.2015 | 394,73 | 16 | 31.12.2022 | 465,00 | 929,00 | 11:12:1702005:2772 | Сформирован под одним домом |
| 241 | Печора | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 1947 | 05.12.2012 | 113,90 | 2 | 30.04.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 242 | Печора | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 1947 | 18.03.2016 | 85,00 | 6 | 30.04.2022 | 151,00 | 756,00 | 11:12:1702004:2025 | Сформирован под одним домом |
| 243 | Печора | г. Печора, ул. Первомайская, д. 15 | 1970 | 02.12.2016 | 1 073,61 | 97 | 30.04.2023 | 1 349,00 | 3 090,00 | 11:12:1702005:93 | Сформирован под одним домом |
| 244 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 1947 | 25.06.2015 | 297,53 | 8 | 30.04.2023 | 400,00 | 1 348,00 | 11:12:1702004:1429 | Сформирован под одним домом |
| 245 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 1961 | 28.11.2014 | 206,27 | 6 | 30.04.2022 | 488,00 | 2 146,00 | 11:12:1702005:257 | Сформирован под одним домом |
| 246 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 1948 | 30.08.2012 | 485,00 | 16 | 30.04.2022 | 484,00 | 1 070,00 | 11:12:1702005:2950 | Сформирован под одним домом |
| 247 | Печора | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 1951 | 10.07.2013 | 145,85 | 4 | 30.04.2021 | 206,00 | 1 311,00 | 11:12:1702004:2027 | Сформирован под одним домом |
| 248 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 1947 | 04.12.2013 | 475,20 | 11 | 30.04.2020 | 308,00 | 1 172,00 | 11:12:1702005:2949 | Сформирован под одним домом |
| 249 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 1947 | 13.09.2012 | 356,80 | 8 | 31.12.2022 | 350,00 | 1 181,00 | 11:12:1702005:2951 | Сформирован под одним домом |
| 250 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1952 | 30.12.2015 | 481,00 | 9 | 30.04.2023 | 346,00 | 1 273,00 | 11:12:1702005:2455 | Сформирован под одним домом |
| 251 | Печора | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 1956 | 30.08.2012 | 152,00 | 10 | 30.04.2019 | 333,00 | 867,00 | 11:12:1701011:2017 | Сформирован под одним домом |
| 252 | Печора | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 1949 | 13.12.2013 | 42,60 | 1 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 253 | п. Зеленоборск <*> | г. Печора, п. Зеленоборск, ул. Уральская, д. 1 | 1958 | 18.02.2015 | 42,70 | 4 | 30.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 254 | п. Каджером | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д. 17 | 1969 | 12.04.2013 | 62,50 | 2 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 255 | п. Кедровый Шор <*> | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 17 | 1968 | 08.04.2013 | 408,70 | 17 | 30.04.2022 | 333,00 | 1 327,00 | 11:12:2201001:354 | Сформирован под одним домом |
| 256 | п. Трубоседъель | г. Печора, п. Трубоседъель, ул. Аэропортовская, д. 16а | 1957 | 21.11.2013 | 34,00 | 2 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 257 | Путеец | г. Печора, пгт. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1969 | 13.10.2016 | 530,20 | 14 | 30.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 258 | п. Чикшино | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 1984 | 20.05.2014 | 64,90 | 2 | 30.04.2022 | 326,00 | 1 170,00 | 11:12:3301001:575 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Сосногорск | x | x | 858,46 | 45 | x | 1 122,90 | 3 916,60 | x | x |
| 259 | Войвож | г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 26 | 1961 | 05.11.2015 | 239,60 | 8 | 31.12.2024 | 445,30 | 695,90 | 11:19:0901003:1029 | Сформирован под одним домом |
| 260 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 1951 | 31.12.2015 | 212,80 | 7 | 31.12.2024 | 253,00 | 2 493,00 | 11:19:0801006:1629 | Сформирован под одним домом |
| 261 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 1947 | 26.12.2016 | 68,00 | 5 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 262 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 6 | 1961 | 29.06.2016 | 255,90 | 19 | 31.12.2022 | 211,30 | 361,70 | 11:19:0801019:932 | Сформирован под одним домом |
| 263 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 17 | 1963 | 06.04.2016 | 131,30 | 5 | 31.12.2024 | 213,30 | 366,00 | 11:19:0801019:66 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | 32 032,66 | 2 130 | x | 22 846,47 | 95 236,44 | x | x |
| 264 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 43 | 1962 | 28.04.2016 | 96,30 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 265 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 57 | 1968 | 28.04.2016 | 82,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 266 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 62 | 1964 | 28.04.2016 | 330,30 | 30 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 267 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 1958 | 28.04.2016 | 40,00 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 268 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 1958 | 28.04.2016 | 108,20 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 269 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 1957 | 28.04.2016 | 114,00 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 270 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 1964 | 28.04.2016 | 240,00 | 19 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 271 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 1968 | 28.04.2016 | 348,16 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 272 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 1964 | 28.04.2016 | 176,00 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 273 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 1980 | 28.04.2016 | 180,50 | 18 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 274 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 1964 | 28.04.2016 | 215,50 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 275 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 1962 | 28.04.2016 | 308,10 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 276 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 1963 | 28.04.2016 | 478,30 | 28 | 31.12.2021 | 539,57 | 1 235,00 | 11:04:1301001:136 | Сформирован под одним домом |
| 277 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 1964 | 30.12.2016 | 180,00 | 14 | 31.12.2023 | 181,00 | 2 397,70 | 11:04:2801001:44 | Сформирован под одним домом |
| 278 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 1964 | 06.09.2013 | 89,20 | 3 | 31.12.2020 | 182,80 | 1 890,70 | 11:04:2801001:17 | Сформирован под одним домом |
| 279 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 1959 | 30.12.2016 | 51,80 | 2 | 31.12.2023 | 105,10 | 2 087,80 | 11:04:2801001:35 | Сформирован под одним домом |
| 280 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 1959 | 30.12.2016 | 102,90 | 12 | 31.12.2023 | 205,90 | 1 197,40 | 11:04:2801001:30 | Сформирован под одним домом |
| 281 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1989 | 30.12.2016 | 45,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 282 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 21,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 283 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 1964 | 30.12.2016 | 21,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 284 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 1964 | 30.12.2016 | 189,00 | 14 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 285 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 1964 | 30.12.2016 | 45,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 286 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 287 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 1968 | 30.12.2016 | 120,00 | 8 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 288 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 1960 | 30.12.2016 | 60,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 289 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 60,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 290 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 1960 | 30.12.2016 | 72,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 291 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1954 | 30.12.2016 | 45,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 292 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 293 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 45,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 294 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 295 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 1953 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 296 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 18 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 297 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 298 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 30.12.2016 | 42,00 | 2 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 299 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 300 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 1961 | 30.12.2016 | 31,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 301 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 1961 | 30.12.2016 | 60,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 302 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 303 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 304 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 1978 | 30.12.2016 | 88,00 | 4 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 305 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 58,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 306 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 1962 | 30.12.2016 | 90,00 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 307 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 1962 | 30.12.2016 | 149,00 | 9 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 308 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 1962 | 30.12.2016 | 120,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 309 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 1961 | 30.12.2016 | 120,00 | 3 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 310 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 311 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 45,00 | 7 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 312 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 1967 | 27.12.2016 | 154,90 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 313 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 1986 | 14.11.2014 | 79,50 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 314 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 1984 | 27.12.2016 | 81,00 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 315 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 1980 | 27.12.2016 | 658,20 | 29 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 316 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 1965 | 27.12.2016 | 155,20 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 317 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 | 27.12.2016 | 155,90 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 318 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 1964 | 14.11.2014 | 154,80 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 319 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 1964 | 27.12.2016 | 187,40 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 320 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 1965 | 27.12.2016 | 186,30 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 321 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 1966 | 27.12.2016 | 185,40 | 12 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 322 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 1963 | 27.12.2016 | 187,35 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 323 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 1966 | 27.12.2016 | 187,00 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 324 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 1966 | 27.12.2016 | 61,80 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 325 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 1983 | 14.11.2014 | 82,40 | 7 | 31.12.2022 | 83,40 | 319,00 | 11:04:3201003:299 | Сформирован под одним домом |
| 326 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 1988 | 27.12.2016 | 713,30 | 31 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 327 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 128,80 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 328 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 1947 | 01.07.2016 | 77,20 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 329 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 1948 | 01.07.2016 | 181,10 | 11 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 330 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 1980 | 01.07.2016 | 55,20 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 331 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 1953 | 01.07.2016 | 31,40 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 332 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 1992 | 01.07.2016 | 221,40 | 15 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 333 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 1955 | 01.07.2016 | 80,00 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 334 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 1976 | 01.07.2016 | 123,00 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 335 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 1950 | 01.07.2016 | 131,70 | 9 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 336 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 1989 | 01.07.2016 | 155,80 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 337 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 46,70 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 338 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 1992 | 01.07.2016 | 166,80 | 14 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 339 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 1957 | 01.07.2016 | 130,40 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 340 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 1951 | 01.07.2016 | 114,40 | 8 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 341 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 1954 | 01.07.2016 | 132,10 | 10 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 342 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 01.07.2016 | 52,20 | 4 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 343 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 1951 | 01.07.2016 | 55,70 | 1 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 344 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 1951 | 01.07.2016 | 81,30 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 345 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 1954 | 01.07.2016 | 100,60 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 346 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 1973 | 01.07.2016 | 77,10 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 347 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 1992 | 01.07.2016 | 122,70 | 7 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 348 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 1954 | 01.07.2016 | 56,60 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 349 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 1951 | 01.07.2016 | 55,20 | 2 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 350 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 1951 | 01.07.2016 | 83,70 | 5 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 351 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 1956 | 01.07.2016 | 56,80 | 3 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 352 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 1963 | 16.05.2016 | 512,80 | 38 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 353 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 1966 | 16.05.2016 | 450,10 | 28 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 354 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 1960 | 16.05.2016 | 514,25 | 32 | 31.12.2021 | 516,30 | 2 573,00 | 11:04:1001003:55 | Сформирован под одним домом |
| 355 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 1962 | 16.05.2016 | 506,70 | 29 | 31.12.2021 | 510,00 | 905,00 | 11:04:1001003:348 | Сформирован под одним домом |
| 356 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 1964 | 16.05.2016 | 527,10 | 46 | 31.12.2021 | 535,10 | 1 580,00 | 11:04:1001003:54 | Сформирован под одним домом |
| 357 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 1968 | 16.05.2016 | 507,80 | 51 | 31.12.2021 | 527,80 | 1 696,00 | 11:04:1001010:347 | Сформирован под одним домом |
| 358 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 1967 | 16.05.2016 | 496,50 | 40 | 31.12.2021 | 500,00 | 1 302,00 | 11:04:1001010:348 | Сформирован под одним домом |
| 359 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 1962 | 16.05.2016 | 332,10 | 22 | 31.12.2021 | 337,30 | 1 071,00 | 11:04:1001010:39 | Сформирован под одним домом |
| 360 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 1961 | 16.05.2016 | 300,10 | 33 | 31.12.2021 | 419,10 | 1 353,00 | 11:04:1001003:57 | Сформирован под одним домом |
| 361 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 1959 | 16.05.2016 | 397,60 | 25 | 31.12.2021 | 400,00 | 839,00 | 11:04:1001022:77 | Сформирован под одним домом |
| 362 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 1957 | 16.05.2016 | 245,00 | 12 | 31.12.2021 | 250,00 | 754,00 | 11:04:1001009:153 | Сформирован под одним домом |
| 363 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 1962 | 16.05.2016 | 327,20 | 25 | 31.12.2021 | 334,20 | 1 016,00 | 11:04:1001009:102 | Сформирован под одним домом |
| 364 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 1962 | 16.05.2016 | 513,80 | 33 | 31.12.2021 | 520,00 | 2 210,00 | 11:04:1001015:368 | Сформирован под одним домом |
| 365 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 1968 | 16.05.2016 | 506,40 | 36 | 31.12.2021 | 510,00 | 2 449,00 | 11:04:1001018:10 | Сформирован под одним домом |
| 366 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 1955 | 16.05.2016 | 60,10 | 6 | 31.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 367 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 1969 | 16.05.2016 | 506,00 | 40 | 31.12.2021 | 510,00 | 1 957,00 | 11:04:1001018:286 | Сформирован под одним домом |
| 368 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 1984 | 16.05.2016 | 477,70 | 32 | 31.12.2021 | 480,00 | 4 075,00 | 11:04:1001015:77 | Сформирован под одним домом |
| 369 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 1952 | 10.05.2016 | 145,20 | 10 | 31.12.2020 | 1 811,00 | 160,10 | 11:04:1003:001:103 | Сформирован под одним домом |
| 370 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 1960 | 10.05.2016 | 198,20 | 21 | 31.12.2021 | 246,40 | 848,00 | 11:04:1003001:530 | Сформирован под одним домом |
| 371 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 5 | 1968 | 29.12.2016 | 531,30 | 50 | 31.12.2021 | 532,50 | 666,74 | 11:04:1003001:36 | Сформирован под одним домом |
| 372 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 1972 | 29.04.2016 | 95,20 | 5 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 373 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 1976 | 10.05.2016 | 420,40 | 27 | 31.12.2021 | 563,40 | 347,00 | 11:04:1003001:41 | Сформирован под одним домом |
| 374 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 1950 | 10.05.2016 | 218,50 | 17 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 375 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 1966 | 29.04.2016 | 351,80 | 40 | 31.12.2020 | 436,20 | 914,00 | 11:04:1001007:221 | Сформирован под одним домом |
| 376 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 1967 | 29.04.2016 | 343,50 | 35 | 31.12.2020 | 442,20 | 926,00 | 11:04:1001007:222 | Сформирован под одним домом |
| 377 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 1970 | 29.04.2016 | 522,50 | 32 | 31.12.2021 | 540,00 | 965,00 | 11:04:1001007:220 | Сформирован под одним домом |
| 378 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 1963 | 16.05.2016 | 342,10 | 28 | 31.12.2021 | 345,00 | 8 541,00 | 11:04:1001010:40 | Сформирован под одним домом |
| 379 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 1963 | 16.05.2016 | 486,80 | 23 | 31.12.2021 | 530,00 | 893,00 | 11:04:1001010:258 | Сформирован под одним домом |
| 380 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 1965 | 16.05.2016 | 516,80 | 34 | 31.12.2021 | 536,80 | 709,00 | 11:04:1001010:47 | Сформирован под одним домом |
| 381 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 1965 | 16.05.2016 | 518,00 | 37 | 31.12.2021 | 577,70 | 830,00 | 11:04:1001010:377 | Сформирован под одним домом |
| 382 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 1965 | 06.12.2016 | 515,00 | 31 | 31.12.2021 | 525,00 | 13 858,00 | 11:04:1001010:79 | Сформирован под одним домом |
| 383 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 1970 | 29.04.2016 | 499,10 | 31 | 31.12.2021 | 505,00 | 961,00 | 11:04:1001001:399 | Сформирован под одним домом |
| 384 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 1967 | 29.04.2016 | 497,20 | 32 | 31.12.2021 | 500,00 | 6 699,00 | 11:04:1001001:13 | Сформирован под одним домом |
| 385 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 1973 | 29.04.2016 | 518,10 | 42 | 31.12.2021 | 520,00 | 1 062,00 | 11:04:1001001:395 | Сформирован под одним домом |
| 386 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 1973 | 29.04.2016 | 511,60 | 42 | 31.12.2021 | 515,00 | 905,00 | 11:04:1001001:297 | Сформирован под одним домом |
| 387 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 1984 | 29.04.2016 | 677,10 | 45 | 31.12.2021 | 750,00 | 1 419,00 | 11:04:1001001:396 | Сформирован под одним домом |
| 388 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 1977 | 29.04.2016 | 60,20 | 7 | 31.12.2020 | 234,90 | 2 584,00 | 11:04:1001001:7 | Сформирован под одним домом |
| 389 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 2 | 1964 | 29.12.2016 | 326,50 | 14 | 31.12.2021 | 350,70 | 798,00 | 11:04:1001016:547 | Сформирован под одним домом |
| 390 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 1963 | 10.05.2016 | 341,50 | 20 | 31.12.2021 | 353,50 | 892,00 | 11:04:1001016:549 | Сформирован под одним домом |
| 391 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 1961 | 10.05.2016 | 342,50 | 15 | 31.12.2021 | 350,00 | 920,00 | 11:04:1001016:548 | Сформирован под одним домом |
| 392 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 1962 | 10.05.2016 | 340,30 | 20 | 31.12.2021 | 341,20 | 802,00 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 393 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 1967 | 10.05.2016 | 350,00 | 17 | 31.12.2021 | 350,60 | 607,00 | 11:04:1001016:550 | Сформирован под одним домом |
| 394 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 1966 | 10.05.2016 | 339,10 | 21 | 31.12.2021 | 350,00 | 620,00 | 11:04:1001016:551 | Сформирован под одним домом |
| 395 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 1973 | 16.05.2016 | 107,20 | 8 | 31.12.2021 | 108,20 | 895,00 | 11:04:1001003:67 | Сформирован под одним домом |
| 396 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 16.05.2016 | 109,10 | 8 | 31.12.2021 | 110,10 | 1 301,00 | 11:04:1001003:70 | Сформирован под одним домом |
| 397 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 1963 | 16.05.2016 | 330,30 | 21 | 31.12.2021 | 340,30 | 1 349,00 | 11:04:1001003:53 | Сформирован под одним домом |
| 398 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 1960 | 16.05.2016 | 465,40 | 11 | 31.12.2021 | 470,00 | 720,00 | 11:04:1001002:94 | Сформирован под одним домом |
| 399 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 1979 | 16.05.2016 | 684,80 | 31 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 400 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 1963 | 16.05.2016 | 534,10 | 29 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 401 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 1965 | 16.05.2016 | 499,60 | 36 | 31.12.2024 | 510,00 | 5 847,00 | 11:04:1001002:68 | Сформирован под одним домом |
| 402 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 1968 | 05.05.2016 | 148,60 | 17 | 31.12.2020 | 587,70 | 871,00 | 11:04:1001009:853 | Сформирован под одним домом |
| 403 | с. Зеленец | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 1959 | 16.06.2016 | 229,80 | 18 | 31.12.2019 | 255,90 | 1 691,00 | 11:04:1701005:316 | Сформирован под одним домом |
| 404 | с. Пажга | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 1968 | 28.04.2016 | 190,10 | 10 | 31.12.2021 | 259,90 | 963,00 | 11:04:3401002:105 | Сформирован под одним домом |
| 405 | с. Пажга | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 1968 | 28.04.2016 | 286,10 | 16 | 31.12.2021 | 349,70 | 765,00 | 11:04:3401008:41 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | 11 785,20 | 539 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 406 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Первомайская, д. 1 | 1954 | 06.11.2014 | 60,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 407 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 1 | 1986 | 06.11.2014 | 158,20 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 408 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 4 | 1986 | 06.11.2014 | 156,50 | 6 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 409 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Северная, д. 2 | 1986 | 06.11.2014 | 127,20 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 410 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 6 | 1984 | 21.09.2014 | 127,20 | 5 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 411 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 8 | 1984 | 21.03.2013 | 63,60 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 412 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Школьная, д. 4 | 1986 | 06.11.2014 | 63,60 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 413 | п. Знаменка | п. Знаменка, ул. Школьная, д. 2 | 1954 | 27.09.2015 | 20,10 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 414 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 2 | 1959 | 01.08.2014 | 78,80 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 415 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 4 | 1959 | 01.08.2014 | 36,30 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 416 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Криволапа, д. 6 | 1957 | 01.08.2014 | 59,60 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 417 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная, д. 16 | 1962 | 09.08.2016 | 85,20 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 418 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 2 | 1962 | 27.11.2015 | 159,90 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 419 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 5 | 1953 | 01.08.2014 | 77,00 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 420 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 6 | 1969 | 01.08.2014 | 37,30 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 421 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Печорская, д. 1 | 1957 | 08.02.2016 | 24,00 | 1 | 11.09.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 422 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Печорская, д. 3 | 1954 | 08.02.2016 | 24,00 | 1 | 11.09.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 423 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Сосновая, д. 1 | 1967 | 08.02.2016 | 48,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 424 | п. Митрофан-Дикост | п. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 5 | 1971 | 13.03.2013 | 50,40 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 425 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Лесная, д. 32 | 1967 | 31.10.2016 | 78,80 | 8 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 426 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 3 | 1964 | 14.05.2012 | 28,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 427 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 21 | 1967 | 31.10.2016 | 46,00 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 428 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 22 | 1968 | 31.10.2016 | 36,00 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 429 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 25 | 1954 | 12.03.2015 | 31,50 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 430 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Черемушки, д. 43 | 1962 | 14.05.2012 | 21,00 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 431 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Боровая, д. 2 | 1979 | 31.03.2016 | 48,00 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 432 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Боровая, д. 5 | 1977 | 14.10.2014 | 54,20 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 433 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 4 | 1956 | 14.10.2014 | 139,40 | 5 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 434 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 13 | 1960 | 14.10.2014 | 23,50 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 435 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 7 | 1957 | 14.10.2014 | 59,40 | 6 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 436 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 14 | 1956 | 14.10.2014 | 90,00 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 437 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 20 | 1959 | 14.10.2014 | 44,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 438 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 8 | 1957 | 06.11.2014 | 34,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 439 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 12 | 1951 | 06.11.2014 | 379,50 | 15 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 440 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 15 | 1954 | 06.11.2014 | 43,70 | 5 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 441 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 2 | 1955 | 06.11.2014 | 108,10 | 4 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 442 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 11 | 1954 | 18.08.2014 | 101,60 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 443 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21 | 1954 | 18.08.2014 | 61,40 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 444 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 5 | 1968 | 06.11.2014 | 75,80 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 445 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 9 | 1969 | 06.11.2014 | 94,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 446 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5 | 1955 | 06.11.2014 | 201,50 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 447 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 06.11.2014 | 100,80 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 448 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 7 | 1955 | 06.11.2014 | 201,50 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 449 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 06.11.2014 | 275,20 | 18 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 450 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 9 | 1982 | 06.11.2014 | 109,70 | 8 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 451 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, пер. Почтовый, д. 4 | 1971 | 06.11.2014 | 209,70 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 452 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 7 | 1969 | 09.07.2013 | 77,20 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 453 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 10 | 1965 | 26.09.2016 | 243,10 | 11 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 454 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 25 | 1959 | 21.02.2013 | 32,00 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 455 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 2 | 1955 | 18.08.2014 | 201,80 | 13 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 456 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 43 | 1965 | 06.11.2014 | 46,20 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 457 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 45 | 1964 | 06.11.2014 | 46,20 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 458 | п. Палью | п. Палью, ул. Интернациональная, д. 9 | 1957 | 14.05.2012 | 42,00 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 459 | п. Приуральский | п. Приуральский, ул. Лесная, д. 1 | 1960 | 21.10.2016 | 80,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 460 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 3 | 1960 | 13.03.2013 | 48,00 | 3 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 461 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | 1960 | 13.03.2013 | 108,00 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 462 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | 1961 | 08.02.2016 | 60,00 | 6 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 463 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 1 | 1962 | 11.12.2014 | 289,70 | 12 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 464 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 5 | 1963 | 11.12.2014 | 216,10 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 465 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 7 | 1963 | 11.12.2014 | 231,20 | 7 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 466 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 9 | 1964 | 11.12.2014 | 213,80 | 12 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 467 | п. Якша | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 1969 | 11.12.2014 | 306,00 | 10 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 468 | п. Якша | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | 1969 | 11.12.2014 | 161,60 | 8 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 469 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 3 | 1953 | 03.02.2014 | 109,50 | 7 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 470 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 8 | 1951 | 09.11.2016 | 86,30 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 471 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | 1969 | 09.11.2016 | 378,20 | 16 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 472 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 20 | 1986 | 09.11.2016 | 519,30 | 19 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 473 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 25 | 1966 | 09.11.2016 | 429,40 | 20 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 474 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Кирова, д. 52 | 1967 | 09.11.2016 | 69,20 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 475 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1952 | 09.11.2016 | 36,80 | 2 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 476 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 4 | 1964 | 09.11.2016 | 322,80 | 20 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 477 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | 1986 | 09.11.2016 | 332,50 | 13 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 478 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 15 | 1971 | 22.10.2014 | 279,20 | 13 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 479 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 09.11.2016 | 256,20 | 15 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 480 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 18 | 1967 | 24.10.2013 | 341,20 | 15 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 481 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д. 11 | 1987 | 09.11.2016 | 122,40 | 7 | 25.09.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 482 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 3 | 1963 | 09.11.2016 | 310,30 | 12 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 483 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 5 | 1967 | 09.11.2016 | 379,80 | 16 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 484 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 14 | 1973 | 27.05.2014 | 54,20 | 4 | 11.09.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 485 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 14а | 1971 | 19.05.2013 | 54,20 | 4 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 486 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 17а | 1972 | 15.04.2013 | 139,30 | 7 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 487 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 | 1972 | 18.09.2012 | 37,70 | 1 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 488 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, пер. Почтовый, д. 10 | 1965 | 09.11.2016 | 245,20 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 489 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | 1969 | 18.01.2013 | 189,60 | 10 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 490 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Савина, д. 2 | 1977 | 09.11.2016 | 301,00 | 22 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 491 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 24 | 1961 | 09.11.2016 | 147,10 | 9 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 492 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | 1964 | 09.11.2016 | 165,80 | 7 | 30.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Удорский | x | x | 516,60 | 30 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 493 | с. Кослан | с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 21 | 1976 | 08.09.2015 | 445,40 | 25 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 494 | с. Кослан | с. Кослан, ул. Советская, д. 43 | 1978 | 24.12.2013 | 71,20 | 5 | 31.12.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | 25 997,46 | 1 351 | x | 11 907,20 | 56 948,20 | x | x |
| 495 | д. Туискерес | д. Туискерес, ул. Школьная, д. 101 | 1969 | 31.03.2014 | 453,60 | 13 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 496 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 3 | 1954 | 26.08.2015 | 83,30 | 6 | 01.04.2022 | 162,10 | 1 150,00 | 11:08:0601013:34 | Сформирован под одним домом |
| 497 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 6 | 1992 | 26.08.2015 | 79,70 | 8 | 01.04.2022 | 118,20 | 860,00 | 11:08:0601013:33 | Сформирован под одним домом |
| 498 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 43 | 1959 | 26.08.2015 | 75,30 | 5 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 499 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 53 | 1960 | 31.03.2014 | 204,68 | 7 | 01.04.2022 | 345,50 | 1 728,00 | 11:08:0601009:22; 11:08:0601009:21 | Сформирован под одним домом |
| 500 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 11 | 1960 | 31.03.2014 | 79,60 | 6 | 01.09.2023 | 147,10 | 1 256,00 | 11:08:0601003:138 | Сформирован под одним домом |
| 501 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 12 | 1958 | 31.03.2014 | 76,60 | 5 | 01.09.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 502 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1954 | 26.08.2015 | 20,30 | 1 | 01.04.2022 | 135,20 | 750,00 | 11:08:0601013:21 | Сформирован под одним домом |
| 503 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 2 | 1961 | 31.03.2014 | 79,00 | 3 | 01.09.2023 | 133,30 | 978,20 | 11:08:0601003:249 | Сформирован под одним домом |
| 504 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 4 | 1961 | 26.08.2015 | 77,70 | 3 | 01.09.2023 | 135,30 | 1 185,00 | 11:08:06010036248 | Сформирован под одним домом |
| 505 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 27 | 1978 | 27.08.2015 | 339,10 | 29 | 01.09.2023 | 322,40 | 620,00 | 11:08:0601013:160 | Сформирован под одним домом |
| 506 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 28 | 1972 | 27.08.2015 | 323,20 | 29 | 01.09.2023 | 314,40 | 640,00 | 11:08:0601013:143 | Сформирован под одним домом |
| 507 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 19 | 1962 | 01.10.2015 | 76,90 | 5 | 01.09.2023 | 132,40 | 308,00 | 11:08:0601003:134 | Сформирован под одним домом |
| 508 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 15 | 1960 | 01.10.2015 | 77,20 | 5 | 01.09.2023 | 145,40 | 1 080,00 | 11:08:0601013:38 | Сформирован под одним домом |
| 509 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 27а | 1959 | 26.08.2015 | 113,10 | 5 | 01.09.2023 | 195,00 | 300,00 | 11:08:0601013:12 | Сформирован под одним домом |
| 510 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Школьная, д. 7 | 1961 | 27.08.2015 | 74,80 | 7 | 01.09.2023 | 145,10 | 792,00 | 11:08:0601003:154 | Сформирован под одним домом |
| 511 | Микунь | г. Микунь, пер. 2-й, д. 3 | 1950 | 11.11.2013 | 167,50 | 13 | 01.09.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 512 | Микунь | г. Микунь, ул. Водоснабжения, д. 1 | 1946 | 26.02.2014 | 42,10 | 1 | 01.04.2020 | 107,00 | 1 024,00 | 11:08:0201029:74 | Сформирован под одним домом |
| 513 | Микунь | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 16 | 1982 | 14.05.2012 | 149,30 | 9 | 10.01.2020 | 311,00 | 1 396,00 | 11:08:0201013:35 | Сформирован под одним домом |
| 514 | Микунь | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 19 | 1977 | 24.12.2013 | 67,20 | 2 | 01.03.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 515 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 2 | 1960 | 06.03.2014 | 207,20 | 11 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 516 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 4 | 1994 | 09.10.2015 | 311,90 | 14 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 517 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 8 | 1956 | 09.10.2015 | 212,60 | 16 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 518 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 12 | 1948 | 06.03.2014 | 207,40 | 8 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 519 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 14 | 1948 | 06.03.2014 | 213,20 | 8 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 520 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 16 | 1948 | 06.03.2014 | 213,40 | 12 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 521 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 18 | 1950 | 06.03.2014 | 217,20 | 13 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 522 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1946 | 15.11.2013 | 123,60 | 6 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 523 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1950 | 10.01.2013 | 98,20 | 3 | 01.04.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 524 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1950 | 11.11.2013 | 140,40 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 525 | Микунь | г. Микунь, ул. им. Козлова, д. 26 | 1961 | 19.07.2013 | 59,56 | 4 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 526 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 6 | 1951 | 24.12.2013 | 149,80 | 5 | 01.09.2021 | 299,00 | 1 155,00 | 11:08:0201010:18 | Сформирован под одним домом |
| 527 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 8 | 1951 | 24.12.2013 | 209,80 | 10 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 528 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 10 | 1951 | 24.12.2013 | 211,80 | 13 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 529 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 12 | 1948 | 24.12.2013 | 214,80 | 13 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 530 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 14 | 1948 | 24.12.2013 | 205,60 | 9 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 531 | Микунь | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 2 | 1947 | 06.03.2014 | 207,10 | 11 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 532 | Микунь | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 4 | 1947 | 06.03.2014 | 212,30 | 8 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 533 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 1а | 1948 | 24.04.2013 | 202,80 | 4 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 534 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 1949 | 24.12.2013 | 211,40 | 6 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 535 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 5а | 1947 | 24.12.2013 | 211,40 | 14 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 536 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 6 | 1950 | 04.12.2012 | 60,10 | 4 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 537 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 7а | 1948 | 24.12.2013 | 206,20 | 6 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 538 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 8 | 1950 | 04.10.2012 | 197,70 | 13 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 539 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 9 | 1949 | 14.05.2012 | 167,45 | 6 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 540 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 10 | 1950 | 24.12.2013 | 155,30 | 9 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 541 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 24.12.2013 | 197,50 | 6 | 01.01.2020 | 268,00 | 1 527,00 | 11:08:0201011:53 | Сформирован под одним домом |
| 542 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 37 | 1954 | 24.12.2013 | 106,84 | 5 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 543 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 39 | 1963 | 12.10.2012 | 110,70 | 7 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 544 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 50б | 1952 | 24.12.2013 | 46,20 | 4 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 545 | Микунь | г. Микунь, ул. Леонова, д. 9 | 1962 | 11.11.2013 | 31,50 | 3 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 546 | Микунь | г. Микунь, ул. Леонова, д. 11 | 1962 | 11.11.2013 | 31,30 | 1 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 547 | Микунь | г. Микунь, ул. Лесная, д. 3 | 1972 | 10.02.2014 | 56,00 | 1 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 548 | Микунь | г. Микунь, ул. Лесная, д. 6 | 1948 | 01.10.2012 | 107,65 | 4 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 549 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 1 | 1950 | 06.03.2014 | 203,10 | 5 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 550 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 2 | 1948 | 06.03.2014 | 208,00 | 13 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 551 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 3 | 1949 | 06.03.2014 | 203,30 | 8 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 552 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 06.03.2014 | 209,80 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 553 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 5 | 1948 | 06.03.2014 | 211,40 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 554 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 6 | 1948 | 06.03.2014 | 212,30 | 8 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 555 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 7 | 1948 | 06.03.2014 | 206,30 | 17 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 556 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 9 | 1950 | 06.03.2014 | 214,70 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 557 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 11 | 1950 | 05.12.2013 | 43,20 | 1 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 558 | Микунь | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 4 | 1965 | 28.03.2014 | 73,00 | 2 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 559 | Микунь | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 6 | 1965 | 09.10.2015 | 124,00 | 15 | 01.09.2021 | 218,00 | 1 231,00 | 11:08:0201008:41 | Сформирован под одним домом |
| 560 | Микунь | г. Микунь, ул. Мечникова, д. 4 | 1946 | 24.12.2013 | 426,20 | 16 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 561 | Микунь | г. Микунь, ул. Новосельская, д. 1 | 1976 | 28.03.2014 | 39,00 | 1 | 01.04.2020 | 663,00 | 799,00 | 11:08:0201029:38 | Сформирован под одним домом |
| 562 | Микунь | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 22 | 1976 | 24.12.2013 | 212,00 | 17 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 563 | Микунь | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 27 | 1974 | 24.12.2013 | 68,30 | 3 | 01.03.2025 |  |  |  | Не сформирован |
| 564 | Микунь | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 7 | 1947 | 11.11.2013 | 88,00 | 12 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 565 | Микунь | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 9 | 1947 | 11.11.2013 | 39,50 | 4 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 566 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 14 | 1961 | 26.02.2014 | 496,50 | 34 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 567 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 16 | 1961 | 16.07.2015 | 607,80 | 36 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 568 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 1962 | 26.02.2014 | 546,40 | 31 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 569 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 20 | 1963 | 16.07.2015 | 562,40 | 24 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 570 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 1964 | 24.02.2014 | 629,50 | 31 | 01.09.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 571 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 22А | 1952 | 24.12.2013 | 200,70 | 11 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 572 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 23 | 1952 | 24.12.2013 | 214,10 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 573 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 30 | 1948 | 04.12.2012 | 33,30 | 3 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 574 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 35 | 1949 | 11.11.2013 | 33,90 | 2 | 01.04.2020 | 110,00 | 5 884,00 | 11:08:0201009:565 | Сформирован под одним домом |
| 575 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 37 | 1948 | 11.11.2013 | 69,90 | 6 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 576 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 42 | 1948 | 24.12.2013 | 66,00 | 7 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 577 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 45 | 1948 | 11.11.2013 | 101,40 | 5 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 578 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 47 | 1948 | 14.05.2012 | 78,80 | 7 | 01.04.2020 | 104,00 | 1 081,00 | 11:08:0201009:26 | Сформирован под одним домом |
| 579 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 53 | 1949 | 24.12.2013 | 213,60 | 11 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 580 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 1 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 5 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 581 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 2 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 5 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 582 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 3 | 1961 | 01.08.2014 | 84,00 | 3 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 583 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 4 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 2 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 584 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 5 | 1950 | 14.08.2013 | 41,80 | 6 | 01.04.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 585 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 6 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 2 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 586 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 7 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 4 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 587 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 9 | 1953 | 05.12.2013 | 84,00 | 2 | 01.04.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 588 | Микунь | г. Микунь, ул. Станционная, д. 4 | 1957 | 26.02.2015 | 80,00 | 2 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 589 | Микунь | г. Микунь, ул. Станционная, д. 7 | 1974 | 26.02.2014 | 15,70 | 1 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 590 | Микунь | г. Микунь, ул. Строительная, д. 33 | 1957 | 28.03.2014 | 104,40 | 3 | 01.04.2020 | 379,10 | 2 102,00 | 11:08:0201029:14 | Сформирован под одним домом |
| 591 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 76А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 592 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 78 | 1974 | 09.10.2015 | 118,80 | 7 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 593 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 78А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 594 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 80 | 1974 | 09.10.2015 | 118,80 | 6 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 595 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 80А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 3 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 596 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 82А | 1982 | 09.10.2015 | 108,20 | 6 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 597 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 84А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 5 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 598 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 86 | 1974 | 09.10.2015 | 117,10 | 9 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 599 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 86А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 600 | Микунь | г. Микунь, ул. Центральная, д. 1а | 1960 | 26.02.2014 | 39,10 | 1 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 601 | Микунь | г. Микунь, пер. Центральный, д. 1б | 1960 | 26.02.2014 | 93,40 | 4 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 602 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Лесная, д. 13 | 1987 | 26.12.2016 | 117,80 | 2 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 603 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 3 | 1994 | 26.12.2016 | 216,20 | 4 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 604 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 8 | 1991 | 26.12.2016 | 289,80 | 6 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 605 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Станционная, д. 4 | 1994 | 26.12.2016 | 300,80 | 5 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 606 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 8 | 1980 | 26.12.2016 | 168,50 | 3 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 607 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 9 | 1985 | 26.12.2016 | 300,70 | 6 | 01.04.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 608 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 10 | 1988 | 26.12.2016 | 223,60 | 4 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 609 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 2 | 1941 | 21.03.2014 | 158,40 | 5 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 610 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 3 | 1941 | 21.03.2014 | 48,00 | 5 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 611 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 4 | 1954 | 21.03.2014 | 82,50 | 3 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 612 | п. Казлук | п. Казлук, ул. Восточная, д. 1 | 1973 | 12.03.2014 | 139,60 | 11 | 01.04.2023 | 139,20 | 270,00 | 11:08:4401001:27 | Сформирован под одним домом |
| 613 | п. Казлук | п. Казлук, ул. Центральная, д. 5 | 1976 | 12.03.2014 | 142,80 | 9 | 01.04.2023 | 142,80 | 1 600,00 | 11:08:4401001:47 | Сформирован под одним домом |
| 614 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 5 | 1956 | 26.03.2014 | 74,70 | 3 | 01.04.2023 | 99,60 | 150,00 | 11:08:4501001:254 | Сформирован под одним домом |
| 615 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 6 | 1956 | 26.03.2014 | 81,80 | 6 | 01.04.2023 | 81,80 | 170,00 | 11:08:4501001:262 | Сформирован под одним домом |
| 616 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 7 | 1956 | 26.03.2014 | 78,40 | 5 | 01.04.2023 | 78,40 | 150,00 | 11:08:4501001:255 | Сформирован под одним домом |
| 617 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 8 | 1956 | 27.03.2014 | 77,00 | 7 | 01.04.2023 | 77,70 | 880,00 | 11:08:4501001:263 | Сформирован под одним домом |
| 618 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 10 | 1957 | 27.03.2014 | 83,80 | 6 | 01.04.2022 | 83,80 | 1 648,00 | 11:08:4501001:414 | Сформирован под одним домом |
| 619 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 13 | 1957 | 27.03.2014 | 84,10 | 6 | 01.04.2022 | 84,10 | 150,00 | 11:08:4501001:258 | Сформирован под одним домом |
| 620 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 14 | 1970 | 27.03.2014 | 104,00 | 8 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 621 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 4 | 1955 | 28.03.2014 | 84,40 | 3 | 01.04.2022 | 84,40 | 160,00 | 11:08:4501001:88 | Сформирован под одним домом |
| 622 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 6 | 1956 | 28.03.2014 | 63,70 | 3 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 623 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 8 | 1953 | 28.03.2014 | 86,10 | 5 | 01.04.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 624 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 10 | 1956 | 28.03.2014 | 82,90 | 5 | 01.04.2024 | 83,10 | 160,00 | 11:08:4501001:92 | Сформирован под одним домом |
| 625 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 11 | 1954 | 28.03.2014 | 94,10 | 2 | 01.04.2024 | 96,00 | 308,00 | 11:08:4501001:288 | Сформирован под одним домом |
| 626 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 12 | 1954 | 28.03.2014 | 78,00 | 4 | 01.04.2024 | 78,00 | 160,00 | 11:08:4501001:94 | Сформирован под одним домом |
| 627 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 6 | 1963 | 25.03.2014 | 278,30 | 11 | 01.04.2023 | 283,60 | 350,00 | 11:08:4501001:225 | Сформирован под одним домом |
| 628 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 11 | 01.04.2023 | 281,60 | 350,00 | 11:08:4501001:226 | Сформирован под одним домом |
| 629 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 10 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 17 | 01.04.2023 | 279,70 | 350,00 | 11:08:4501001:218 | Сформирован под одним домом |
| 630 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 12 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 6 | 01.04.2023 | 276,60 | 350,00 | 11:08:4501001:228 | Сформирован под одним домом |
| 631 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 1 | 1956 | 25.03.2014 | 38,20 | 5 | 01.04.2023 | 82,00 | 160,00 | 11:08:4501001:173 | Сформирован под одним домом |
| 632 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 1961 | 25.03.2014 | 184,40 | 12 | 01.04.2023 | 268,50 | 320,00 | 11:08:4501001:85 | Сформирован под одним домом |
| 633 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 4 | 1963 | 25.03.2014 | 286,60 | 7 | 01.04.2023 | 282,90 | 320,00 | 11:08:4501001:86 | Сформирован под одним домом |
| 634 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 27 | 1954 | 26.03.2014 | 48,00 | 3 | 01.04.2023 | 48,00 | 85,00 | 11:08:4501001:155 | Сформирован под одним домом |
| 635 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 29 | 1954 | 28.03.2014 | 82,60 | 4 | 01.04.2024 | 82,60 | 250,00 | 11:08:4501001:153 | Сформирован под одним домом |
| 636 | п. Студенец | п. Студенец, м. Чернам, д. 3 | 1980 | 25.03.2014 | 63,00 | 4 | 01.04.2023 | 126,60 | 185,00 | 11:08:4501001:247 | Сформирован под одним домом |
| 637 | п. Черный Яр | п. Черный Яр, д. 21 | 1955 | 23.05.2015 | 81,50 | 5 | 01.04.2023 | 187,90 | 1 800,00 | 11:08:5201001:33 | Сформирован под одним домом |
| 638 | п. Черный Яр | п. Черный Яр, д. 22 | 1955 | 05.10.2015 | 109,70 | 9 | 01.04.2023 | 184,40 | 1 400,00 | 11:08:5201001:35 | Сформирован под одним домом |
| 639 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Исакова, д. 32А | 1964 | 31.03.2014 | 231,00 | 14 | 01.04.2021 | 260,80 | 2 688,00 | 11:08:0801003:103 | Сформирован под одним домом |
| 640 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Лесная, д. 16 | 1953 | 31.03.2014 | 131,90 | 6 | 01.09.2020 | 154,00 | 700,00 | 11:08:0801004:103 | Сформирован под одним домом |
| 641 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 1962 | 31.03.2014 | 245,60 | 17 | 01.04.2020 | 298,60 | 2 264,00 | 11:08:0801003:58 | Сформирован под одним домом |
| 642 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14А | 1985 | 31.03.2014 | 372,36 | 37 | 01.04.2021 | 317,60 | 1 118,00 | 11:08:0801003:61 | Сформирован под одним домом |
| 643 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 16 | 1960 | 31.03.2014 | 277,60 | 16 | 01.04.2021 | 517,60 | 3 175,00 | 11:08:0801003:62 | Сформирован под одним домом |
| 644 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 1970 | 31.03.2014 | 387,06 | 34 | 01.04.2022 | 334,90 | 1 530,00 | 11:08:0801003:66 | Сформирован под одним домом |
| 645 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 46 | 1988 | 31.03.2014 | 729,10 | 33 | 01.09.2023 | 501,80 | 2 002,00 | 11:08:0801003:72 | Сформирован под одним домом |
| 646 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Северная, д. 11 | 1956 | 31.03.2014 | 108,70 | 6 | 01.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 647 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 1961 | 31.03.2014 | 320,60 | 19 | 01.09.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 648 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Школьная, д. 9 | 1962 | 31.03.2014 | 196,94 | 12 | 01.04.2020 | 284,80 | 1 539,00 | 11:08:0801003:115 | Сформирован под одним домом |
| 649 | с. Гам | с. Гам, ул. Центральная, д. 14 | 1970 | 25.09.2014 | 94,50 | 8 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 650 | с. Кожмудор | с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | 1971 | 31.03.2014 | 456,80 | 16 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 651 | с. Кожмудор | с. Кожмудор, ул. Центральная, д. 62 | 1969 | 31.03.2014 | 324,00 | 8 | 01.04.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 652 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная, д. 42 | 1950 | 05.10.2015 | 89,70 | 3 | 01.04.2023 | 143,00 | 810,00 | 11:08:4801001:123 | Сформирован под одним домом |
| 653 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | 1969 | 06.10.2014 | 262,10 | 14 | 01.04.2023 | 433,10 | 600,00 | 11:08:4801001:47 | Сформирован под одним домом |
| 654 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 46 | 1960 | 05.10.2015 | 91,50 | 5 | 01.04.2023 | 130,20 | 300,00 | 11:08:4801001:150 | Сформирован под одним домом |
| 655 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 65 | 1929 | 05.10.2015 | 52,00 | 3 | 01.04.2023 | 127,00 | 650,00 | кв. 1 - 11:08:4801001:128; кв. 2 - 11 11:08:4801001:94 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | 3 475,00 | 202 | x | 1 920,00 | 10 030,50 | x | x |
| 656 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 1 | 1963 | 27.01.2015 | 124,30 | 13 | 25.12.2024 | 247,00 | 1 004,00 | 11:07:4501004:142 | Сформирован под одним домом |
| 657 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 2 | 1964 | 27.01.2015 | 155,70 | 13 | 25.12.2024 | 264,00 | 1 092,00 | 11:07:4501004:122 | Сформирован под одним домом |
| 658 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 10 | 1976 | 27.01.2015 | 78,30 | 2 | 25.12.2024 | 140,00 | 2 024,00 | 11:07:4501004:121 | Сформирован под одним домом |
| 659 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 12 | 1976 | 27.01.2015 | 39,80 | 3 | 25.12.2024 | 139,00 | 1 000,00 | 11:07:4501004:125 | Сформирован под одним домом |
| 660 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 15 | 1965 | 27.01.2015 | 41,60 | 4 | 25.12.2024 | 167,00 | 1 521,50 | 11:07:4501004:149 | Сформирован под одним домом |
| 661 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Социалистическая, д. 1 | 1964 | 27.01.2015 | 124,20 | 6 | 25.12.2024 | 314,00 | 2 300,00 | 11:07:4501003:118 | Сформирован под одним домом |
| 662 | п. Лопъювад | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 5 | 1963 | 15.12.2014 | 30,00 | 1 | 25.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 663 | п. Лопъювад | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 10 | 1976 | 01.10.2013 | 90,00 | 7 | 25.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 664 | п. Тимшер | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 1963 | 15.12.2014 | 120,00 | 9 | 25.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 665 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, д. 9в | 1968 | 12.11.2014 | 512,20 | 26 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 666 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9 | 1964 | 10.09.2014 | 468,40 | 25 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 667 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11в | 1984 | 10.09.2014 | 478,90 | 18 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 668 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 8 | 1960 | 10.05.2014 | 120,00 | 5 | 25.12.2022 | 300,00 | 740,00 | 11:07:4201009:118 | Сформирован под одним домом |
| 669 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 43 | 1962 | 16.10.2014 | 234,50 | 23 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 670 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 12 | 1960 | 16.10.2014 | 636,20 | 32 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 671 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 135 | 1948 | 10.09.2014 | 50,90 | 5 | 25.12.2022 |  |  |  | Не сформирован |
| 672 | с. Усть-Нем | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 9 | 1967 | 28.02.2013 | 215,00 | 11 | 25.12.2022 | 349,00 | 349,00 | 11:07:3001003:17 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Сыктывкар | x | x | 13 971,85 | 759 | x | 11 679,50 | 44 153,50 | x | x |
| 673 | Краснозатонский | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78 | 1933 | 24.10.2016 | 430,30 | 33 | 31.12.2023 | 1 320,00 | 1 320,00 | 11:05:0401008:65 | Сформирован под одним домом |
| 674 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 | 1959 | 29.06.2016 | 413,20 | 14 | 31.12.2022 | 255,00 | 1 146,00 | 11:05:0105001:1377 | Сформирован под одним домом |
| 675 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 | 1960 | 21.06.2016 | 715,90 | 30 | 31.12.2020 | 456,00 | 1 324,00 | 11:05:0105006:58 | Сформирован под одним домом |
| 676 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 | 1962 | 19.09.2016 | 424,50 | 17 | 31.12.2023 | 333,00 | 1 351,00 | 11:05:0107017:69 | Сформирован под одним домом |
| 677 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 1962 | 16.08.2016 | 423,20 | 14 | 31.12.2023 | 435,00 | 1 125,00 | 11:05:0107017:71 | Сформирован под одним домом |
| 678 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 | 1966 | 25.11.2016 | 472,00 | 29 | 31.12.2023 | 411,00 | 1 346,00 | 11:05:0107017:72 | Сформирован под одним домом |
| 679 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 | 1956 | 10.12.2013 | 205,20 | 11 | 31.12.2020 | 253,00 | 453,00 | 11:05:0105019:65 | Сформирован под одним домом |
| 680 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 | 1940 | 05.03.2013 | 529,40 | 26 | 31.12.2020 | 367,20 | 1 137,00 | 11:05:0105002:32 | Сформирован под одним домом |
| 681 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 1966 | 08.12.2016 | 523,00 | 22 | 31.12.2024 | 335,00 | 2 018,00 | 11:05:0105005:16 | Сформирован под одним домом |
| 682 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 | 1984 | 25.11.2016 | 736,10 | 25 | 31.12.2023 | 541,00 | 2 023,00 | 11:05:0105005:39 | Сформирован под одним домом |
| 683 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 1986 | 05.03.2013 | 655,90 | 29 | 31.12.2020 | 511,00 | 3 244,00 | 11:05:0105005:42 | Сформирован под одним домом |
| 684 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 | 1963 | 17.07.2013 | 136,90 | 6 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 685 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1964 | 25.11.2016 | 489,20 | 34 | 31.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| 686 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 1968 | 24.10.2016 | 521,10 | 17 | 31.12.2023 | 425,00 | 1 701,00 | 11:05:0107020:128 | Сформирован под одним домом |
| 687 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 1939 | 14.06.2013 | 813,55 | 36 | 31.12.2020 | 972,50 | 2 444,00 | 11:05:0106056:25 | Сформирован под одним домом |
| 688 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 | 1951 | 28.10.2015 | 485,00 | 23 | 31.12.2020 | 417,00 | 1 070,00 | 11:05:0107009:62 | Сформирован под одним домом |
| 689 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 1953 | 08.10.2014 | 329,40 | 13 | 31.12.2020 | 392,00 | 15,00 | 11:05:0107009:103 | Сформирован под одним домом |
| 690 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 | 1933 | 13.12.2016 | 522,90 | 25 | 31.12.2024 | 417,00 | 1 124,00 | 11:05:0106050:2 | Сформирован под одним домом |
| 691 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 | 1957 | 21.06.2016 | 279,90 | 51 | 31.12.2020 | 281,00 | 1 284,00 | 11:05:0105006:64 | Сформирован под одним домом |
| 692 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 | 1962 | 14.06.2013 | 27,90 | 2 | 31.12.2019 | 287,00 | 1 342,00 | 11:05:0105025:58 | Сформирован под одним домом |
| 693 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 | 1968 | 16.09.2016 | 299,80 | 29 | 30.11.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 694 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 | 1968 | 16.09.2016 | 140,30 | 25 | 01.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 695 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 71 | 1960 | 13.05.2016 | 699,10 | 27 | 31.12.2020 | 463,00 | 1 910,00 | 11:05:0105011:34 | Сформирован под одним домом |
| 696 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 115 | 1958 | 07.09.2016 | 419,40 | 26 | 31.12.2023 | 256,00 | 1 199,00 | 11:05:0105001:134 | Сформирован под одним домом |
| 697 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 59 | 1958 | 19.11.2015 | 586,40 | 22 | 31.12.2021 | 371,00 | 1 490,00 | 11:05:0106026:15 | Сформирован под одним домом |
| 698 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 | 1965 | 25.11.2016 | 97,30 | 8 | 31.12.2023 | 174,00 | 211,00 | 11:05:0106052:27 | Сформирован под одним домом |
| 699 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 | 1959 | 25.11.2016 | 736,10 | 26 | 31.12.2024 | 540,80 | 738,50 | 11:05:0107013:31 | Сформирован под одним домом |
| 700 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 1934 | 14.02.2013 | 207,10 | 13 | 31.12.2020 | 382,00 | 2 151,00 | 11:05:0105020:11 | Сформирован под одним домом |
| 701 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 | 1967 | 26.02.2016 | 543,20 | 32 | 31.12.2022 | 338,00 | 7 770,00 | 11:05:0107018:60 | Сформирован под одним домом |
| 702 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 | 1959 | 06.07.2015 | 119,00 | 4 | 31.12.2020 | 222,00 | 511,00 | 11:05:0105001:140 | Сформирован под одним домом |
| 703 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 | 1917 | 09.08.2013 | 128,30 | 4 | 31.12.2019 |  |  |  | Не сформирован |
| 704 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 | 1934 | 24.10.2016 | 772,30 | 38 | 31.12.2023 | 524,00 | 2 706,00 | 11:05:0105025:38 | Сформирован под одним домом |
| 705 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 | 1964 | 25.08.2016 | 404,60 | 26 | 30.11.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| 706 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 | 1977 | 24.10.2016 | 345,40 | 50 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Усинск | x | x | 5 538,70 | 356 | x | 4 367,40 | 9 984,80 | x | x |
| 707 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | 1978 | 24.12.2012 | 283,10 | 19 | 31.12.2023 | 284,10 | 387,80 | 11:15:1701001:18 | Сформирован под одним домом |
| 708 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Дорожная, д. 18 | 1983 | 24.12.2012 | 111,40 | 2 | 31.12.2023 | 111,40 | 108,00 | 11:15:1701001:53 | Сформирован под одним домом |
| 709 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 8 | 1978 | 24.12.2012 | 187,10 | 11 | 31.12.2023 | 312,60 | 315,00 | 11:15:1701003:57 | Сформирован под одним домом |
| 710 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 10 | 1979 | 24.12.2012 | 297,00 | 22 | 31.12.2020 | 442,00 | 408,00 | 11:15:1701003:58 | Сформирован под одним домом |
| 711 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 12 | 1978 | 24.12.2012 | 334,10 | 16 | 31.12.2023 | 453,10 | 408,00 | 11:15:1701003:59 | Сформирован под одним домом |
| 712 | п. Усадор | г. Усинск, п. Усадор, ул. Полярная, д. 7 | 1990 | 24.12.2012 | 135,60 | 6 | 31.12.2023 | 135,60 | 159,00 | 11:15:2201001:60 | Сформирован под одним домом |
| 713 | с. Усть-Уса | г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Колхозная, д. 61 | 1934 | 24.12.2012 | 77,00 | 10 | 31.12.2023 | 431,60 | 799,00 | 11:15:1601001:51 | Сформирован под одним домом |
| 714 | с. Усть-Уса | г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Коммунистическая, д. 18 | 1938 | 24.12.2012 | 155,60 | 9 | 31.12.2023 | 252,10 | 280,00 | 11:15:1601001:52 | Сформирован под одним домом |
| 715 | Усинск | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1974 | 24.12.2012 | 331,50 | 20 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 716 | Усинск | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1983 | 24.12.2012 | 309,30 | 16 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 717 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 14 | 1978 | 24.12.2012 | 417,00 | 24 | 31.12.2021 | 317,70 | 1 121,00 | 11:15:0102010:69 | Сформирован под одним домом |
| 718 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 18 | 1974 | 24.12.2012 | 463,00 | 35 | 31.12.2021 | 321,30 | 1 341,00 | 11:15:0102010:71 | Сформирован под одним домом |
| 719 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 20 | 1974 | 24.12.2012 | 372,70 | 25 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 720 | Усинск | г. Усинск, ул. Лесная, д. 3 | 1979 | 24.12.2012 | 326,10 | 30 | 31.12.2021 | 325,80 | 1 124,00 | 11:15:0102010:76 | Сформирован под одним домом |
| 721 | Усинск | г. Усинск, ул. Лесная, д. 7 | 1978 | 24.12.2012 | 415,30 | 28 | 31.12.2021 | 325,60 | 1 042,00 | 11:15:0102010:78 | Сформирован под одним домом |
| 722 | Усинск | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | 1974 | 24.12.2012 | 393,30 | 20 | 31.12.2021 | 331,90 | 1 350,00 | 11:15:0102010:83 | Сформирован под одним домом |
| 723 | Усинск | г. Усинск, ул. Чернова, д. 2 | 1976 | 24.12.2012 | 457,10 | 40 | 31.12.2021 | 322,60 | 1 142,00 | 11:15:0102010:88 | Сформирован под одним домом |
| 724 | Усинск | г. Усинск, ул. Чернова, д. 12 | 1981 | 24.12.2012 | 420,10 | 23 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Ухта | x | x | 622,80 | 46 | x | 1 342,80 | 570 126,00 | x | x |
| 725 | п. Тобысь | г. Ухта, п. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5 | 1964 | 28.11.2016 | 116,20 | 4 | 31.12.2021 | 317,80 | 488 177,00 | 11:20:1501001:1 | Сформирован под одним домом |
| 726 | Ухта | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 1953 | 08.08.2016 | 113,80 | 7 | 31.12.2021 | 168,80 | 80 960,00 | 11:20:0608005:61 | Сформирован под одним домом |
| 727 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 1941 | 06.05.2016 | 121,60 | 15 | 31.12.2021 | 144,40 | 103,00 | 11:20:0608006:103 | Сформирован под одним домом |
| 728 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 1943 | 04.05.2016 | 141,70 | 8 | 31.12.2020 | 141,70 | 230,00 | 11:20:0608006:104 | Сформирован под одним домом |
| 729 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 1942 | 06.05.2016 | 120,90 | 10 | 31.12.2020 | 159,50 | 245,00 | 11:20:0608006:105 | Сформирован под одним домом |
| 730 | Ярега | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 1956 | 06.09.2016 | 124,80 | 6 | 31.12.2021 | 410,60 | 411,00 | 11:20:1001002:951 | Сформирован под одним домом |
| По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 3 002,76 | 147 | x | 9 928,96 | 30 923,00 | x | x |
| Итого по Воркута | x | x | 2 430,98 | 112 | x | 7 047,76 | 23 242,00 | x | x |
| 1 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 1960 | 19.09.2016 | 72,50 | 4 | 31.12.2019 | 371,80 | 1 552,00 | 11:16:1704001:0031 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Воркута | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 1975 | 29.01.2014 | 262,20 | 13 | 31.12.2021 | 1 022,60 | 3 991,00 | 11:16:1706004:10 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Воркута | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 1961 | 05.10.2012 | 42,80 | 3 | 31.12.2020 | 732,40 | 1 329,00 | 11:16:1704008:43 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Воркута | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 1960 | 25.11.2015 | 257,60 | 11 | 31.12.2020 | 719,60 | 729,00 | 11:16:1704011:1462 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Воркута | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1963 | 11.07.2012 | 455,70 | 15 | 31.12.2021 | 717,50 | 3 584,00 | 11:16:1706004:18 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Воркута | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1947 | 06.07.2016 | 232,00 | 9 | 31.12.2022 | 896,00 | 3 072,00 | 11:16:1704011:0052 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Воркута | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 1954 | 23.11.2015 | 105,40 | 2 | 31.12.2019 | 747,46 | 1 705,00 | 11:16:1701002:27 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Воркута | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 1973 | 11.07.2012 | 36,40 | 1 | 31.12.2022 | 397,50 | 1 567,00 | 11:16:1704006:10 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2А | 1990 | 26.12.2012 | 31,50 | 2 | 31.12.2020 | 165,00 | 1 952,00 | 11:16:1801001 | Сформирован под одним домом |
| 10 | Комсомольский | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 1953 | 26.12.2012 | 72,90 | 3 | 31.12.2022 | 570,20 | 1 573,00 | 11:16:1401003:21 | Сформирован под одним домом |
| 11 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 1947 | 08.11.2013 | 67,70 | 4 | 31.12.2022 | 707,70 | 2 188,00 | 11:16:1901001:295 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | 105,00 | 3 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 12 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 1, к. а | 1953 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2020 |  |  |  | Не сформирован |
| 13 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Молодежная, д. 2 | 1954 | 27.06.2012 | 63,00 | 2 | 31.12.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Печора | x | x | 193,50 | 13 | x | 350,00 | 1 181,00 | x | x |
| 14 | Печора | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 1946 | 10.07.2013 | 36,50 | 5 | 30.04.2021 |  |  |  | Не сформирован |
| 15 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 1947 | 13.09.2012 | 52,10 | 2 | 31.12.2022 | 350,00 | 1 181,00 | 11:12:1702005:2951 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Печора | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 1950 | 13.12.2013 | 104,90 | 6 | 31.12.2023 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | 37,40 | 2 | x | 349,70 | 765,00 | x | x |
| 17 | с. Пажга | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 1968 | 28.04.2016 | 37,40 | 2 | 31.12.2021 | 349,70 | 765,00 | 11:04:3401008:41 | Сформирован под одним домом |
| Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | 60,00 | 3 | x | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 18 | п. Тимшер | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 1963 | 15.12.2014 | 60,00 | 3 | 25.12.2024 |  |  |  | Не сформирован |
| Итого по Сыктывкар | x | x | 175,88 | 14 | x | 2 181,50 | 5 735,00 | x | x |
| 19 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 1962 | 16.08.2016 | 52,00 | 4 | 31.12.2023 | 435,00 | 1 125,00 | 11:05:0107017:71 | Сформирован под одним домом |
| 20 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 1939 | 14.06.2013 | 20,88 | 3 | 31.12.2020 | 972,50 | 2 444,00 | 11:05:0106056:25 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 1953 | 08.10.2014 | 50,00 | 3 | 31.12.2020 | 392,00 | 15,00 | 11:05:0107009:103 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 1934 | 14.02.2013 | 53,00 | 4 | 31.12.2020 | 382,00 | 2 151,00 | 11:05:0105020:11 | Сформирован под одним домом |

## Приложение N 2

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд |  | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 133 963,35 | 6 807 933 594,33 | 40 481,11 | 40 481,11 | 1 773 039 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 482,24 | 93 597,04 | 5 034 894 123,77 | 0,00 | 0,00 | 66 250,29 | 3 884 033 951,59 | 3 338,32 | 193 840 485,98 | 24 008,43 | 957 019 686,20 | 91 440,36 | 0,00 | 0,00 | 2 084,16 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 14 209,50 | 586 505 931,05 | 5 228,00 | 5 228,00 | 224 522 980,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 981,50 | 8 981,50 | 361 982 950,08 | 0,00 | 0,00 | 575,10 | 33 317 722,55 | 124,70 | 9 916 118,23 | 8 281,70 | 318 749 109,30 | 7 193,14 | 0,00 | 0,00 | 1 788,36 |
| 1 | Итого по Воркута | 1 015,30 | 9 831 135,18 | 750,80 | 750,80 | 7 165 775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | 264,50 | 2 665 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | 2 665 360,00 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 742,00 | 24 012 558,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 742,00 | 24 012 558,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 24 012 558,33 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 252,00 | 9 066 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 9 066 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 9 066 666,68 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 509,50 | 16 246 997,76 | 30,60 | 30,60 | 976 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,90 | 478,90 | 15 270 230,76 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 6 039 600,00 | 0,00 | 0,00 | 335,10 | 9 230 630,76 | 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 1 138,70 | 32 568 781,42 | 883,10 | 883,10 | 26 590 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 255,60 | 5 977 981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 5 977 981,42 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 2 831 869,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 2 831 869,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 2 831 869,36 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 1 463,80 | 69 925 025,55 | 735,80 | 735,80 | 32 513 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 37 411 755,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 37 411 755,55 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 224,60 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 224,60 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 6 850 000,00 | 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 516,60 | 9 455 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 516,60 | 9 455 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 9 455 813,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 1 950,60 | 60 792 383,35 | 45,00 | 45,00 | 1 045 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 1 905,60 | 59 747 139,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905,60 | 59 747 139,35 | 1 560,94 | 0,00 | 0,00 | 344,66 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 3 372,70 | 197 670 556,03 | 2 782,70 | 2 782,70 | 156 231 124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 41 439 431,24 | 0,00 | 0,00 | 431,30 | 27 278 122,55 | 124,70 | 9 916 118,23 | 34,00 | 4 245 190,46 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 2 571,50 | 128 116 349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571,50 | 2 571,50 | 128 116 349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571,50 | 128 116 349,36 | 1 143,80 | 0,00 | 0,00 | 1 427,70 |
| 13 | Итого по Ухта | 384,20 | 19 137 795,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,20 | 384,20 | 19 137 795,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,20 | 19 137 795,03 | 384,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 14 912,90 | 576 969 372,78 | 5 772,73 | 5 772,73 | 149 715 981,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140,17 | 9 140,17 | 427 253 391,62 | 0,00 | 0,00 | 3 366,70 | 190 823 151,09 | 425,32 | 29 442 164,97 | 5 348,15 | 206 988 075,56 | 8 894,67 | 0,00 | 0,00 | 239,60 |
| 1 | Итого по Воркута | 3 330,60 | 35 493 789,89 | 2 847,30 | 2 847,30 | 29 705 809,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,30 | 483,30 | 5 787 980,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,30 | 5 787 980,45 | 483,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 693,70 | 22 695 616,40 | 497,70 | 497,70 | 11 861 154,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 10 834 461,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 10 834 461,61 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 854,30 | 40 765 000,00 | 412,10 | 412,10 | 13 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,20 | 442,20 | 27 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 11 647 000,00 | 328,00 | 15 416 000,00 | 442,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 2 413,70 | 98 208 000,00 | 424,80 | 424,80 | 11 569 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988,90 | 1 988,90 | 86 638 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,60 | 74 699 681,21 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 11 938 678,79 | 1 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 628,05 | 15 628 800,77 | 187,10 | 187,10 | 5 718 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,95 | 440,95 | 9 910 200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,95 | 9 910 200,77 | 440,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 212,80 | 8 937 600,00 | 60,90 | 60,90 | 2 557 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,90 | 151,90 | 6 379 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,90 | 6 379 800,00 | 151,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 672,10 | 35 025 117,10 | 39,50 | 39,50 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,60 | 632,60 | 33 050 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,60 | 33 050 117,10 | 632,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 444,60 | 14 165 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,60 | 444,60 | 14 165 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,60 | 14 165 550,00 | 444,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 1 847,30 | 93 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,30 | 1 847,30 | 93 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138,90 | 71 132 426,13 | 0,00 | 0,00 | 708,40 | 22 667 573,87 | 1 732,50 | 0,00 | 0,00 | 114,80 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 245,90 | 11 317 517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,90 | 245,90 | 11 317 517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,90 | 11 317 517,76 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 2 251,05 | 134 559 185,65 | 1 271,73 | 1 271,73 | 71 772 976,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,32 | 979,32 | 62 786 208,72 | 0,00 | 0,00 | 668,20 | 44 991 043,75 | 311,12 | 17 795 164,97 | 0,00 | 0,00 | 979,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 1 080,20 | 55 958 689,90 | 31,60 | 31,60 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,60 | 1 048,60 | 55 105 689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,60 | 55 105 689,90 | 1 048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Ухта | 238,60 | 10 414 505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,60 | 238,60 | 10 414 505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,60 | 10 414 505,31 | 113,80 | 0,00 | 0,00 | 124,80 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 30 935,68 | 1 379 420 673,60 | 16 386,90 | 16 386,90 | 648 615 103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 548,78 | 14 663,58 | 730 805 569,73 | 0,00 | 0,00 | 4 547,30 | 304 661 665,61 | 214,50 | 13 773 402,78 | 9 901,78 | 412 370 501,34 | 14 589,56 | 0,00 | 0,00 | 56,20 |
| 1 | Итого по Воркута | 3 220,70 | 37 282 668,90 | 1 811,20 | 1 811,20 | 19 574 748,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,50 | 1 409,50 | 17 707 920,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,50 | 17 707 920,08 | 1 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 507,00 | 13 942 500,00 | 507,00 | 507,00 | 13 942 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 60,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2 580 000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 1 419,30 | 68 700 500,00 | 30,00 | 30,00 | 554 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,30 | 1 389,30 | 68 146 408,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,30 | 68 146 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 6 874,82 | 219 636 100,22 | 4 454,50 | 4 454,50 | 139 190 537,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,32 | 2 420,32 | 80 445 562,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,32 | 80 445 562,29 | 2 436,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 577,66 | 26 285 578,82 | 176,20 | 176,20 | 7 389 149,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,46 | 401,46 | 18 896 429,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,46 | 18 896 429,19 | 401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 4 936,10 | 229 384 938,15 | 4 092,80 | 4 092,80 | 190 192 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,30 | 843,30 | 39 192 522,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,30 | 39 192 522,15 | 843,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 793,50 | 44 416 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,50 | 793,50 | 44 416 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,50 | 44 416 890,00 | 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 1 584,30 | 77 499 000,00 | 114,80 | 114,80 | 1 959 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,50 | 1 584,30 | 75 539 798,02 | 0,00 | 0,00 | 857,50 | 52 887 223,94 | 0,00 | 0,00 | 726,80 | 22 652 574,08 | 1 493,78 | 0,00 | 0,00 | 56,20 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 727,20 | 39 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | 727,20 | 39 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | 39 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 8 348,10 | 524 480 757,51 | 5 200,40 | 5 200,40 | 275 812 457,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147,70 | 3 147,70 | 248 668 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,30 | 143 632 033,67 | 214,50 | 13 773 402,78 | 1 359,90 | 91 262 863,55 | 3 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 1 887,00 | 95 215 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,00 | 1 887,00 | 95 215 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,00 | 95 215 740,00 | 1 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 15 261,06 | 848 663 803,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 261,06 | 15 261,06 | 848 663 803,35 | 0,00 | 0,00 | 14 428,06 | 808 803 803,35 | 743,00 | 36 420 000,00 | 90,00 | 3 440 000,00 | 15 213,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 785,00 | 38 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 38 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 | 36 420 000,00 | 42,00 | 2 000 000,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 3 026,90 | 157 398 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026,90 | 3 026,90 | 157 398 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978,90 | 155 958 800,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 440 000,00 | 2 978,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,96 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362,10 | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 5 300,20 | 301 771 743,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,20 | 5 300,20 | 301 771 743,35 | 0,00 | 0,00 | 5 300,20 | 301 771 743,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 2 501,90 | 141 357 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,90 | 2 501,90 | 141 357 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,90 | 141 357 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 29 565,01 | 1 678 622 098,00 | 5 760,53 | 5 760,53 | 323 119 648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 804,48 | 23 804,48 | 1 355 502 449,24 | 0,00 | 0,00 | 21 586,88 | 1 235 741 649,24 | 1 830,80 | 104 288 800,00 | 386,80 | 15 472 000,00 | 23 803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 847,40 | 49 081 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 847,40 | 49 081 408,00 | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 49 081 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 625,85 | 37 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,85 | 625,85 | 37 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625,85 | 37 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 1 830,80 | 104 288 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,80 | 1 830,80 | 104 288 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,80 | 104 288 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 1 447,90 | 79 779 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447,90 | 1 447,90 | 79 779 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447,90 | 79 779 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 8 825,30 | 495 036 800,00 | 5 760,53 | 5 760,53 | 323 119 648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,77 | 3 064,77 | 171 917 151,24 | 0,00 | 0,00 | 3 064,77 | 171 917 151,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 4 157,20 | 249 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157,20 | 4 157,20 | 249 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157,20 | 249 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 11 830,56 | 663 452 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 830,56 | 11 830,56 | 663 452 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 443,76 | 647 980 800,00 | 0,00 | 0,00 | 386,80 | 15 472 000,00 | 11 830,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 29 079,20 | 1 737 751 715,55 | 7 332,95 | 7 332,95 | 427 065 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 746,25 | 21 746,25 | 1 310 685 959,75 | 0,00 | 0,00 | 21 746,25 | 1 310 685 959,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 746,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 6 941,10 | 384 246 778,00 | 63,00 | 63,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878,10 | 6 878,10 | 382 356 778,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878,10 | 382 356 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 14 850,40 | 903 260 729,60 | 7 269,95 | 7 269,95 | 425 175 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580,45 | 7 580,45 | 478 084 973,80 | 0,00 | 0,00 | 7 580,45 | 478 084 973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 3 803,20 | 231 995 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803,20 | 3 803,20 | 231 995 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803,20 | 231 995 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 3 484,50 | 218 249 007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484,50 | 3 484,50 | 218 249 007,95 | 0,00 | 0,00 | 3 484,50 | 218 249 007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение N 2.1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Исключен. - Постановление Правительства РК от 08.04.2021 N 183.

## Приложение N 3

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ) И ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМ

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 11.06.2020 N 295) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 883/пр; - СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. N 798/пр; - СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденным приказом Минстроя России от 23 ноября 2015 г. N 844/пр; - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 970/пр; - СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. N 693; - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288; - СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. N 590/пр. Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным Приказом Росстандарта от 11 июня 2013 г. N 156-ст. Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с изменениями и дополнениями). В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие: - несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей. - подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; - внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину. - внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; - принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. - внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; - освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; |
|  |  | - при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; - отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; - организованный водосток; - благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и: - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); - имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); - мойку со смесителем и сифоном; - умывальник со смесителем и сифоном; - унитаз с сиденьем и сливным бачком; - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; - одно-, двухклавишные электровыключатели; - электророзетки; - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); - радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Материалы и оборудование | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5. | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше; - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр |
| 6. | Эксплуатационная документация дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

## Приложение N 4

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Объем средств на реализацию мероприятий Программы, руб. | в том числе: | Объем долевого финансирования за счет республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. | средства консолидированного бюджета Республики Коми, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Республике Коми: | 133 963,35 | 6 807 933 594,33 | 6 467 536 914,72 | 340 396 679,61 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 14 209,50 | 586 505 931,05 | 557 180 634,54 | 29 325 296,51 | 5,00 |
| 1 | Воркута | 1 015,30 | 9 831 135,18 | 9 339 578,42 | 491 556,76 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Княжпогостский | 742,00 | 24 012 558,33 | 22 811 930,41 | 1 200 627,92 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Койгородский | 252,00 | 9 066 666,68 | 8 613 333,36 | 453 333,32 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Корткеросский | 509,50 | 16 246 997,76 | 15 434 647,87 | 812 349,89 | 5,00 |
| 5 | Муниципальный район Печора | 1 138,70 | 32 568 781,42 | 30 940 342,35 | 1 628 439,07 | 5,00 |
| 6 | Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 2 831 869,36 | 2 690 275,89 | 141 593,47 | 5,00 |
| 7 | Муниципальный район Сыктывдинский | 1 463,80 | 69 925 025,55 | 66 428 774,26 | 3 496 251,29 | 5,00 |
| 8 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 224,60 | 6 850 000,00 | 6 507 500,00 | 342 500,00 | 5,00 |
| 9 | Муниципальный район Удорский | 516,60 | 9 455 813,00 | 8 983 022,35 | 472 790,65 | 5,00 |
| 10 | Муниципальный район Усть-Вымский | 1 950,60 | 60 792 383,35 | 57 752 764,19 | 3 039 619,16 | 5,00 |
| 11 | Сыктывкар | 3 372,70 | 197 670 556,03 | 187 787 028,26 | 9 883 527,77 | 5,00 |
| 12 | Усинск | 2 571,50 | 128 116 349,36 | 121 710 531,90 | 6 405 817,46 | 5,00 |
| 13 | Ухта | 384,20 | 19 137 795,03 | 18 180 905,28 | 956 889,75 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 14 912,90 | 576 969 372,78 | 548 120 904,11 | 28 848 468,67 | 5,00 |
| 1 | Воркута | 3 330,60 | 35 493 789,89 | 33 719 100,39 | 1 774 689,50 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Ижемский | 693,70 | 22 695 616,40 | 21 560 835,58 | 1 134 780,82 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Койгородский | 854,30 | 40 765 000,00 | 38 726 750,00 | 2 038 250,00 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Корткеросский | 2 413,70 | 98 208 000,00 | 93 297 600,00 | 4 910 400,00 | 5,00 |
| 5 | Муниципальный район Печора | 628,05 | 15 628 800,77 | 14 847 360,73 | 781 440,04 | 5,00 |
| 6 | Муниципальный район Сосногорск | 212,80 | 8 937 600,00 | 8 490 720,00 | 446 880,00 | 5,00 |
| 7 | Муниципальный район Сыктывдинский | 672,10 | 35 025 117,10 | 33 273 861,24 | 1 751 255,86 | 5,00 |
| 8 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 444,60 | 14 165 550,00 | 13 457 272,50 | 708 277,50 | 5,00 |
| 9 | Муниципальный район Усть-Вымский | 1 847,30 | 93 800 000,00 | 89 110 000,00 | 4 690 000,00 | 5,00 |
| 10 | Муниципальный район Усть-Куломский | 245,90 | 11 317 517,76 | 10 751 641,86 | 565 875,90 | 5,00 |
| 11 | Сыктывкар | 2 251,05 | 134 559 185,65 | 127 831 226,38 | 6 727 959,27 | 5,00 |
| 12 | Усинск | 1 080,20 | 55 958 689,90 | 53 160 755,39 | 2 797 934,51 | 5,00 |
| 13 | Ухта | 238,60 | 10 414 505,31 | 9 893 780,04 | 520 725,27 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 30 935,68 | 1 379 420 673,60 | 1 310 449 639,92 | 68 971 033,68 | 5,00 |
| 1 | Воркута | 3 220,70 | 37 282 668,90 | 35 418 535,45 | 1 864 133,45 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Ижемский | 507,00 | 13 942 500,00 | 13 245 375,00 | 697 125,00 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Койгородский | 60,00 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 129 000,00 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Корткеросский | 1 419,30 | 68 700 500,00 | 65 265 475,00 | 3 435 025,00 | 5,00 |
| 5 | Муниципальный район Печора | 6 874,82 | 219 636 100,22 | 208 654 295,26 | 10 981 804,96 | 5,00 |
| 6 | Муниципальный район Сосногорск | 577,66 | 26 285 578,82 | 24 971 299,88 | 1 314 278,94 | 5,00 |
| 7 | Муниципальный район Сыктывдинский | 4 936,10 | 229 384 938,15 | 217 915 691,25 | 11 469 246,90 | 5,00 |
| 8 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 793,50 | 44 416 890,00 | 42 196 045,50 | 2 220 844,50 | 5,00 |
| 9 | Муниципальный район Усть-Куломский | 727,20 | 39 996 000,00 | 37 996 200,00 | 1 999 800,00 | 5,00 |
| 10 | Муниципальный район Усть-Вымский | 1 584,30 | 77 499 000,00 | 73 624 050,00 | 3 874 950,00 | 5,00 |
| 11 | Сыктывкар | 8 348,10 | 524 480 757,51 | 498 256 719,58 | 26 224 037,93 | 5,00 |
| 12 | Усинск | 1 887,00 | 95 215 740,00 | 90 454 953,00 | 4 760 787,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 15 261,06 | 848 663 803,35 | 806 230 613,18 | 42 433 190,17 | 5,00 |
| 1 | Муниципальный район Койгородский | 785,00 | 38 420 000,00 | 36 499 000,00 | 1 921 000,00 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Корткеросский | 3 026,90 | 157 398 800,00 | 149 528 860,00 | 7 869 940,00 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Сыктывдинский | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 69 548 274,50 | 3 660 435,50 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 129 681 840,00 | 6 825 360,00 | 5,00 |
| 5 | Муниципальный район Усть-Вымский | 5 300,20 | 301 771 743,35 | 286 683 156,18 | 15 088 587,17 | 5,00 |
| 6 | Муниципальный район Усть-Куломский | 2 501,90 | 141 357 350,00 | 134 289 482,50 | 7 067 867,50 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 29 565,01 | 1 678 622 098,00 | 1 594 690 993,10 | 83 931 104,90 | 5,00 |
| 1 | Воркута | 847,40 | 49 081 408,00 | 46 627 337,60 | 2 454 070,40 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Ижемский | 625,85 | 37 551 000,00 | 35 673 450,00 | 1 877 550,00 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Койгородский | 1 830,80 | 104 288 800,00 | 99 074 360,00 | 5 214 440,00 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Корткеросский | 1 447,90 | 79 779 290,00 | 75 790 325,50 | 3 988 964,50 | 5,00 |
| 5 | Муниципальный район Сыктывдинский | 8 825,30 | 495 036 800,00 | 470 284 960,00 | 24 751 840,00 | 5,00 |
| 6 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 4 157,20 | 249 432 000,00 | 236 960 400,00 | 12 471 600,00 | 5,00 |
| 7 | Муниципальный район Усть-Вымский | 11 830,56 | 663 452 800,00 | 630 280 160,00 | 33 172 640,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 29 079,20 | 1 737 751 715,55 | 1 650 864 129,87 | 86 887 585,68 | 5,00 |
| 1 | Муниципальный район Корткеросский | 6 941,10 | 384 246 778,00 | 365 034 439,10 | 19 212 338,90 | 5,00 |
| 2 | Муниципальный район Сыктывдинский | 14 850,40 | 903 260 729,60 | 858 097 693,12 | 45 163 036,48 | 5,00 |
| 3 | Муниципальный район Троицко-Печорский | 3 803,20 | 231 995 200,00 | 220 395 440,00 | 11 599 760,00 | 5,00 |
| 4 | Муниципальный район Усть-Вымский | 3 484,50 | 218 249 007,95 | 207 336 557,65 | 10 912 450,30 | 5,00 |

## Приложение N 5

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 3 306,08 | 15 253,65 | 30 566,05 | 13 935,06 | 18 688,06 | 48 914,61 | 6 302,60 | 136 966,11 | 208 | 795 | 1 579 | 802 | 1 023 | 2 809 | 370 | 7 586 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2 162,90 | 14 297,65 | 29 771,77 | 13 825,76 | 18 688,06 | 48 914,61 | 6 302,60 | 133 963,35 | 146 | 759 | 1 534 | 798 | 1 023 | 2 809 | 370 | 7 439 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 2 162,90 | 12 046,60 | x | x | x | x | x | 14 209,50 | 160 | 654 | x | x | x | x | x | 814 |
| 1 | Итого по Воркута | 142,70 | 871,50 | x | x | x | x | x | 1 014,20 | 11 | 35 | x | x | x | x | x | 46 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 184,60 | 557,40 | x | x | x | x | x | 742,00 | 11 | 31 | x | x | x | x | x | 42 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 0,00 | 252,00 | x | x | x | x | x | 252,00 | 0 | 7 | x | x | x | x | x | 7 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 343,40 | 166,10 | x | x | x | x | x | 509,50 | 21 | 4 | x | x | x | x | x | 25 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 214,30 | 924,40 | x | x | x | x | x | 1 138,70 | 13 | 22 | x | x | x | x | x | 35 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 68,00 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 5 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 60,20 | 1 423,60 | x | x | x | x | x | 1 483,80 | 7 | 123 | x | x | x | x | x | 130 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 54,20 | 170,40 | x | x | x | x | x | 224,60 | 4 | 9 | x | x | x | x | x | 13 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 71,20 | 445,40 | x | x | x | x | x | 516,60 | 5 | 25 | x | x | x | x | x | 30 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 149,30 | 1 801,30 | x | x | x | x | x | 1 950,60 | 9 | 105 | x | x | x | x | x | 114 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 279,90 | 3 092,80 | x | x | x | x | x | 3 372,70 | 51 | 132 | x | x | x | x | x | 183 |
| 12 | Итого по Усинск | 420,10 | 2 151,40 | x | x | x | x | x | 2 571,50 | 23 | 138 | x | x | x | x | x | 161 |
| 13 | Итого по Ухта | 0,00 | 384,20 | x | x | x | x | x | 384,20 | 0 | 33 | x | x | x | x | x | 33 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 2 251,05 | 12 661,85 | x | x | x | x | 14 912,90 | x | 105 | 650 | x | x | x | x | 755 |
| 1 | Итого по Воркута | x | 0,00 | 3 786,50 | x | x | x | x | 3 786,50 | x | 0 | 156 | x | x | x | x | 156 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | x | 0,00 | 749,50 | x | x | x | x | 749,50 | x | 0 | 22 | x | x | x | x | 22 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | 0,00 | 851,30 | x | x | x | x | 851,30 | x | 0 | 35 | x | x | x | x | 35 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | 0,00 | 2 405,70 | x | x | x | x | 2 405,70 | x | 0 | 133 | x | x | x | x | 133 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | x | 0,00 | 648,35 | x | x | x | x | 648,35 | x | 0 | 31 | x | x | x | x | 31 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | x | 0,00 | 212,80 | x | x | x | x | 212,80 | x | 0 | 7 | x | x | x | x | 7 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | 0,00 | 672,10 | x | x | x | x | 672,10 | x | 0 | 46 | x | x | x | x | 46 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | 85,90 | 358,70 | x | x | x | x | 444,60 | x | 5 | 16 | x | x | x | x | 21 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | 0,00 | 1 847,30 | x | x | x | x | 1 847,30 | x | 0 | 94 | x | x | x | x | 94 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | 0,00 | 240,00 | x | x | x | x | 240,00 | x | 0 | 17 | x | x | x | x | 17 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | x | 2 001,65 | 0,00 | x | x | x | x | 2 001,65 | x | 93 | 0 | x | x | x | x | 93 |
| 12 | Итого по Усинск | x | 0,00 | 1 080,20 | x | x | x | x | 1 080,20 | x | 0 | 92 | x | x | x | x | 92 |
| 13 | Итого по Ухта | x | 238,60 | 0,00 | x | x | x | x | 238,60 | x | 13 | 0 | x | x | x | x | 13 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 17 109,92 | 13 825,76 | x | x | x | 30 935,68 | x | x | 870 | 798 | x | x | x | 1 668 |
| 1 | Итого по Воркута | x | x | 262,30 | 3 753,60 | x | x | x | 4 015,90 | x | x | 6 | 135 | x | x | x | 141 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | x | x | 1 457,05 | 0,00 | x | x | x | 1 457,05 | x | x | 70 | 0 | x | x | x | 70 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | 270,00 | 1 213,00 | x | x | x | 1 483,00 | x | x | 15 | 66 | x | x | x | 81 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | 0,00 | 1 249,10 | x | x | x | 1 249,10 | x | x | 0 | 107 | x | x | x | 107 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | x | x | 4 140,62 | 2 972,76 | x | x | x | 7 113,38 | x | x | 209 | 97 | x | x | x | 306 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | x | x | 239,60 | 387,20 | x | x | x | 626,80 | x | x | 8 | 24 | x | x | x | 32 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | 1 015,10 | 0,00 | x | x | x | 1 015,10 | x | x | 65 | 0 | x | x | x | 65 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | 503,40 | 300,40 | x | x | x | 803,80 | x | x | 17 | 13 | x | x | x | 30 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | 0,00 | 1 549,98 | x | x | x | 1 549,98 | x | x | 0 | 58 | x | x | x | 58 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | 512,20 | 215,00 | x | x | x | 727,20 | x | x | 26 | 11 | x | x | x | 37 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | x | x | 4 218,20 | 5 040,30 | x | x | x | 9 258,50 | x | x | 240 | 271 | x | x | x | 511 |
| 12 | Итого по Усинск | x | x | 1 834,60 | 0,00 | x | x | x | 1 834,60 | x | x | 103 | 0 | x | x | x | 103 |
| 13 | Итого по Ухта | x | x | 116,20 | 0,00 | x | x | x | 116,20 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | 4 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 0,00 | 15 261,06 | x | x | 15 261,06 | x | x | x | 0 | 833 | x | x | 833 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | 0,00 | 2 916,50 | x | x | 2 916,50 | x | x | x | 0 | 125 | x | x | 125 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | 0,00 | 1 611,86 | x | x | 1 611,86 | x | x | x | 0 | 109 | x | x | 109 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | 0,00 | 2 124,70 | x | x | 2 124,70 | x | x | x | 0 | 96 | x | x | 96 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | 0,00 | 5 362,00 | x | x | 5 362,00 | x | x | x | 0 | 274 | x | x | 274 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | x | 0,00 | 1 988,90 | x | x | 1 988,90 | x | x | x | 0 | 108 | x | x | 108 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 3 427,00 | 26 138,01 | x | 29 565,01 | x | x | x | x | 190 | 1 384 | x | 1 574 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 0,00 | 1 447,90 | x | 1 447,90 | x | x | x | x | 0 | 72 | x | 72 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 1 006,00 | 11 038,90 | x | 12 044,90 | x | x | x | x | 72 | 704 | x | 776 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 1 469,60 | 2 717,60 | x | 4 187,20 | x | x | x | x | 71 | 112 | x | 183 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 1 874,20 | 9 216,26 | x | 11 090,46 | x | x | x | x | 131 | 497 | x | 628 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 22 776,60 | 6 302,60 | 29 079,20 | x | x | x | x | x | 1 425 | 370 | 1 795 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | x | 1 129,80 | 0,00 | 1 129,80 | x | x | x | x | x | 52 | 0 | 52 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | x | 6 941,10 | 0,00 | 6 941,10 | x | x | x | x | x | 465 | 0 | 465 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | x | 12 032,40 | 2 818,00 | 14 850,40 | x | x | x | x | x | 791 | 182 | 973 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | x | 3 803,20 | 0,00 | 3 803,20 | x | x | x | x | x | 181 | 0 | 181 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | x | 927,20 | 2 672,10 | 3 599,30 | x | x | x | x | x | 52 | 123 | 175 |
|  | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 1 143,18 | 956,00 | 794,28 | 109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002,76 | 62 | 36 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 1 | Итого по Воркута (Воркута) | 661,80 | 865,60 | 794,28 | 109,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,98 | 33 | 30 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Печора | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Итого по Сыктывкар | 122,88 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,88 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

## Приложение N 6

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО

ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 14.09.2021 N 436) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 7 439 | 3 223 | 1 304 | 1 919 | 133 963,35 | 56 698,65 | 77 264,70 | 6 807 933 594,33 | 6 467 536 914,72 | 272 317 343,76 | 68 079 335,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 814 | 340 | 176 | 164 | 14 209,50 | 7 712,50 | 6 497,00 | 586 505 931,05 | 557 180 634,54 | 23 460 237,30 | 5 865 059,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 40 | 23 | 20 | 3 | 1 015,30 | 890,60 | 124,70 | 9 831 135,18 | 9 339 578,42 | 393 245,41 | 98 311,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 42 | 16 | 10 | 6 | 742,00 | 494,40 | 247,60 | 24 012 558,33 | 22 811 930,41 | 960 502,33 | 240 125,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 7 | 6 | 0 | 6 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 9 066 666,68 | 8 613 333,36 | 362 666,68 | 90 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 25 | 11 | 3 | 8 | 509,50 | 133,10 | 376,40 | 16 246 997,76 | 15 434 647,87 | 649 879,91 | 162 469,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 35 | 21 | 15 | 6 | 1 138,70 | 883,10 | 255,60 | 32 568 781,42 | 30 940 342,35 | 1 302 751,26 | 325 687,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 5 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2 831 869,36 | 2 690 275,89 | 113 274,77 | 28 318,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 129 | 37 | 19 | 18 | 1 463,80 | 735,80 | 728,00 | 69 925 025,55 | 66 428 774,26 | 2 797 001,03 | 699 250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 13 | 5 | 0 | 5 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 6 850 000,00 | 6 507 500,00 | 274 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 30 | 16 | 0 | 16 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 9 455 813,00 | 8 983 022,35 | 378 232,52 | 94 558,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 112 | 42 | 8 | 34 | 1 950,60 | 349,10 | 1 601,50 | 60 792 383,35 | 57 752 764,19 | 2 431 695,33 | 607 923,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 182 | 91 | 68 | 23 | 3 372,70 | 2 798,70 | 574,00 | 197 670 556,03 | 187 787 028,26 | 7 906 822,25 | 1 976 705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 161 | 60 | 33 | 27 | 2 571,50 | 1 427,70 | 1 143,80 | 128 116 349,36 | 121 710 531,90 | 5 124 654,01 | 1 281 163,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Ухта | 33 | 10 | 0 | 10 | 384,20 | 0,00 | 384,20 | 19 137 795,03 | 18 180 905,28 | 765 511,80 | 191 377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 755 | 354 | 148 | 206 | 14 912,90 | 6 792,73 | 8 120,17 | 576 969 372,78 | 548 120 904,11 | 23 078 774,94 | 5 769 693,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 144 | 77 | 67 | 10 | 3 330,60 | 2 936,00 | 394,60 | 35 493 789,89 | 33 719 100,39 | 1 419 751,59 | 354 937,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 20 | 11 | 8 | 3 | 693,70 | 497,70 | 196,00 | 22 695 616,40 | 21 560 835,58 | 907 824,66 | 226 956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 31 | 21 | 9 | 12 | 854,30 | 412,10 | 442,20 | 40 765 000,00 | 38 726 750,00 | 1 630 600,00 | 407 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 128 | 56 | 15 | 41 | 2 413,70 | 649,60 | 1 764,10 | 98 208 000,00 | 93 297 600,00 | 3 928 320,00 | 982 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 27 | 17 | 4 | 13 | 628,05 | 187,10 | 440,95 | 15 628 800,77 | 14 847 360,73 | 625 152,04 | 156 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 7 | 4 | 2 | 2 | 212,80 | 106,80 | 106,00 | 8 937 600,00 | 8 490 720,00 | 357 504,00 | 89 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 46 | 17 | 1 | 16 | 672,10 | 39,50 | 632,60 | 35 025 117,10 | 33 273 861,24 | 1 401 004,69 | 350 251,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 21 | 13 | 0 | 13 | 444,60 | 0,00 | 444,60 | 14 165 550,00 | 13 457 272,50 | 566 622,00 | 141 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 100 | 54 | 1 | 53 | 1 847,30 | 65,40 | 1 781,90 | 93 800 000,00 | 89 110 000,00 | 3 752 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 21 | 6 | 0 | 6 | 245,90 | 0,00 | 245,90 | 11 317 517,76 | 10 751 641,86 | 452 700,72 | 113 175,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 105 | 45 | 26 | 19 | 2 251,05 | 1 271,73 | 979,32 | 134 559 185,65 | 127 831 226,38 | 5 382 367,43 | 1 345 591,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 92 | 27 | 13 | 14 | 1 080,20 | 502,00 | 578,20 | 55 958 689,90 | 53 160 755,39 | 2 238 347,60 | 559 586,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Ухта | 13 | 6 | 2 | 4 | 238,60 | 124,80 | 113,80 | 10 414 505,31 | 9 893 780,04 | 416 580,21 | 104 145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 1 668 | 762 | 422 | 340 | 30 935,68 | 17 558,80 | 13 376,88 | 1 379 420 673,60 | 1 310 449 639,92 | 55 176 826,93 | 13 794 206,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 104 | 73 | 43 | 30 | 3 220,70 | 1 811,20 | 1 409,50 | 37 282 668,90 | 35 418 535,45 | 1 491 306,75 | 372 826,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 50 | 9 | 9 | 0 | 507,00 | 507,00 | 0,00 | 13 942 500,00 | 13 245 375,00 | 557 700,00 | 139 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 3 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 96 | 37 | 6 | 31 | 1 419,30 | 192,00 | 1 227,30 | 68 700 500,00 | 65 265 475,00 | 2 748 020,00 | 687 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 295 | 172 | 97 | 75 | 6 874,82 | 4 454,50 | 2 420,32 | 219 636 100,22 | 208 654 295,26 | 8 785 443,98 | 2 196 360,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 33 | 13 | 7 | 6 | 577,66 | 293,50 | 284,16 | 26 285 578,82 | 24 971 299,88 | 1 051 423,15 | 262 855,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 348 | 130 | 112 | 18 | 4 936,10 | 4 092,80 | 843,30 | 229 384 938,15 | 217 915 691,25 | 9 175 397,53 | 2 293 849,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 37 | 19 | 0 | 19 | 793,50 | 0,00 | 793,50 | 44 416 890,00 | 42 196 045,50 | 1 776 675,60 | 444 168,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 90 | 39 | 8 | 31 | 1 584,30 | 292,20 | 1 292,10 | 77 499 000,00 | 73 624 050,00 | 3 099 960,00 | 774 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 37 | 17 | 10 | 7 | 727,20 | 419,70 | 307,50 | 39 996 000,00 | 37 996 200,00 | 1 599 840,00 | 399 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 472 | 210 | 122 | 88 | 8 348,10 | 5 200,40 | 3 147,70 | 524 480 757,51 | 498 256 719,58 | 20 979 230,32 | 5 244 807,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 103 | 41 | 8 | 33 | 1 887,00 | 295,50 | 1 591,50 | 95 215 740,00 | 90 454 953,00 | 3 808 629,60 | 952 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 833 | 353 | 74 | 279 | 15 261,06 | 3 625,44 | 11 635,62 | 848 663 803,35 | 806 230 613,18 | 33 946 552,14 | 8 486 638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 43 | 16 | 0 | 16 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 38 420 000,00 | 36 499 000,00 | 1 536 800,00 | 384 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 184 | 81 | 3 | 78 | 3 026,90 | 117,30 | 2 909,60 | 157 398 800,00 | 149 528 860,00 | 6 295 952,00 | 1 573 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 85 | 31 | 0 | 31 | 1 284,96 | 0,00 | 1 284,96 | 73 208 710,00 | 69 548 274,50 | 2 928 348,40 | 732 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 106 | 52 | 0 | 52 | 2 362,10 | 0,00 | 2 362,10 | 136 507 200,00 | 129 681 840,00 | 5 460 288,00 | 1 365 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 271 | 110 | 41 | 69 | 5 300,20 | 2 063,34 | 3 236,86 | 301 771 743,35 | 286 683 156,18 | 12 070 869,74 | 3 017 717,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 144 | 63 | 30 | 33 | 2 501,90 | 1 444,80 | 1 057,10 | 141 357 350,00 | 134 289 482,50 | 5 654 294,00 | 1 413 573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 1 574 | 716 | 222 | 494 | 29 565,01 | 10 020,23 | 19 544,78 | 1 678 622 098,00 | 1 594 690 993,10 | 67 144 883,92 | 16 786 220,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Воркута | 37 | 17 | 0 | 17 | 847,40 | 0,00 | 847,40 | 49 081 408,00 | 46 627 337,60 | 1 963 256,32 | 490 814,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Муниципальный район Ижемский | 48 | 16 | 0 | 16 | 625,85 | 0,00 | 625,85 | 37 551 000,00 | 35 673 450,00 | 1 502 040,00 | 375 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Муниципальный район Койгородский | 85 | 42 | 1 | 41 | 1 830,80 | 65,50 | 1 765,30 | 104 288 800,00 | 99 074 360,00 | 4 171 552,00 | 1 042 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 72 | 33 | 11 | 22 | 1 447,90 | 524,20 | 923,70 | 79 779 290,00 | 75 790 325,50 | 3 191 171,60 | 797 792,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 549 | 207 | 132 | 75 | 8 825,30 | 5 760,53 | 3 064,77 | 495 036 800,00 | 470 284 960,00 | 19 801 472,00 | 4 950 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 181 | 100 | 1 | 99 | 4 157,20 | 35,40 | 4 121,80 | 249 432 000,00 | 236 960 400,00 | 9 977 280,00 | 2 494 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 602 | 301 | 77 | 224 | 11 830,56 | 3 634,60 | 8 195,96 | 663 452 800,00 | 630 280 160,00 | 26 538 112,00 | 6 634 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 1 795 | 698 | 262 | 436 | 29 079,20 | 10 988,95 | 18 090,25 | 1 737 751 715,55 | 1 650 864 129,87 | 69 510 068,53 | 17 377 517,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 465 | 177 | 36 | 141 | 6 941,10 | 1 687,20 | 5 253,90 | 384 246 778,00 | 365 034 439,10 | 15 369 871,12 | 3 842 467,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 973 | 359 | 182 | 177 | 14 850,40 | 7 269,95 | 7 580,45 | 903 260 729,60 | 858 097 693,12 | 36 130 429,18 | 9 032 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 181 | 92 | 11 | 81 | 3 803,20 | 503,20 | 3 300,00 | 231 995 200,00 | 220 395 440,00 | 9 279 808,00 | 2 319 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 176 | 70 | 33 | 37 | 3 484,50 | 1 528,60 | 1 955,90 | 218 249 007,95 | 207 336 557,65 | 8 729 960,23 | 2 182 490,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |